Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 005/OPI/2023 Hradec Králové - rekonstrukce chlazení 
uzavřené dne 13. 3. 2023 (dále jen „Smlouva“) mezi:

- Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky

se sídlem: Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3

kterou zastupuje: Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel

IČO: 41197518; DIČ: CZ41197518

datová schránka: 	i48ae3q
zřízenou zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, není zapsána v obchodním rejstříku

(dále jen „Objednatel“ nebo též „VZP ČR“)

a

- DCI Czech a.s.

se sídlem: Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10

kterou zastupují: Petr Kysučan, místopředseda představenstva a

Jiří Poláček, člen představenstva

IČO: 04501624; DIČ: CZ04501624

datová schránka: xwaaqsv

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21039

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně též „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „Smluvní strana“)

I.

- Na základě výsledku Objednatelem zrealizovaného zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku evidovanou ve VZP ČR pod číslem ID 2200330 a názvem „Hradec Králové – rekonstrukce chlazení“ uzavřely Smluvní strany mezi sebou dne 13. 3. 2023 smlouvu o dílo 
č. 005/OPI/2023.

- Z důvodu nutnosti reagovat na změny vycházející z aktuálního průběhu rekonstrukčních prací přistoupily nyní Smluvní strany v souladu s § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě.

II.

V souladu s ujednáním obsaženým v článku XV. odst. 4. Smlouvy se Smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 1, který Smlouvu mění následovně:

- Z důvodu nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu realizace díla došlo mezi Smluvními stranami k dohodě o rozšíření rozsahu Smlouvou sjednaných činností blíže specifikovaných v Příloze č. 1 Smlouvy o další práce (vícepráce) uvedené v příloze č. 1 k tomuto Dodatku č. 1 o celkové ceně 92 720 Kč bez DPH.

- V návaznosti na předchozí odstavec tohoto článku se v Článku III. odst. 1. Smlouvy ruší stávající cena plnění ve výši 2 255 000 Kč bez DPH a nahrazuje se novou částkou ve výši 2 347 720 Kč bez DPH (slovy: dva miliony tři sta čtyřicet sedm tisíc sedm set dvacet korun českých).

III.

- Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

- Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Jeho nedílnou součástí je příloha č. 1 k Dodatku č.1 -  o jedné straně textu.

- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 řádně přečetly a svůj souhlas s obsahem jeho jednotlivých ustanovení včetně přílohy č. 1 stvrzují svými podpisy. Tento Dodatek je podepsán elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSVD“). Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel podepíše Dodatek uznávaným elektronickým podpisem v souladu s § 6 ZSVD; Objednatel Dodatek podepíše v souladu s § 5 ZSVD kvalifikovaným elektronickým podpisem.

V Praze dne: …………………....				V Praze dne: …..……….

Objednatel:							Zhotovitel:

Všeobecná zdravotní pojišťovna 				DCI Czech a.s.

České republiky

______________________________			__________________________

Ing. Zdeněk Kabátek						Petr Kysučan

ředitel	     					místopředseda představenstva

___________________________

Jiří Poláček

člen představenstva