# SMLOUVA PŘÍKAZNÍ

uzavřená podle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

mezi stranami

A/	 Městské kulturní středisko Vyškov

se sídlem:	Jana Šoupala 137/4, 682 01 Vyškov

zastoupené:	Mgr. Vierou Maňáskovou

ve věcech technických:

IČ:		46270671

DIČ:		CZ46270671

Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.:		xxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:		xxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „příkazce“)

B/ 	Ing. Petr Hájek

se sídlem: 				9.května 500/33 682 01 Vyškov

Zastoupený: 				Ing. Petrem Hájkem

IČ:  					03143104

DIČ:

Bankovní spojení: 			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.					xxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:					xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „příkazník“)

dále společně též „smluvní strany“

ve věci

obstarání provádění technického dozoru stavebníka, rozsah dle čl. I. této smlouvy – předmět smlouvy, a jeho zastupování.

# I. PŘEDMĚT SMLOUVY

- Příkazník podle této smlouvy bude vykonávat pro příkazce službu spočívající v inženýrské činnosti – technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) na stavbě s názvem: „Oprava střechy Sokolského domu – 1. etapa“.

- Technický dozor stavebníka bude příkazník vykonávat na stavbě, která je realizována zhotovitelem pro příkazce (dále také „objednatel“) na základě uzavřené smlouvy o dílo.

- Hlavním úkolem TDS je zajistit, aby stavba byla provedena v souladu se schválenou projektovou dokumentací pro společné povolení stavby a pro provedení stavby, vyhotovenou společností VESTAV group s.r.o., se sídlem Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov, a platnými právními předpisy, s uloženými podmínkami ve vyjádřeních a stanoviscích orgánů státní správy, ve shodě se smlouvou o dílo a při dodržení platných ČSN týkajících se celé stavby. Z tohoto hlediska má příkazník za povinnost s ohledem na smluvní podmínky konat nestranně ve vztahu jak ke zhotoviteli, tak i k objednateli.

- Příkazník bude průběžně sledovat po celou dobu výstavby formou občasného dozoru s přítomností na staveništi min. 1 hod 2 x týdně, zda práce a výkony jsou prováděny podle schválené projektové dokumentace, podle smluvených podmínek, příslušných technických norem, technických kvalitativních podmínek staveb a jiných právních předpisů a dále v souladu s rozhodnutím orgánů státní správy.

- Rozsah a obsah povinností vyžadovaných od příkazníka:

- seznámení se s podklady podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení,

- odevzdání staveniště zhotoviteli a provedení zápisu do stavebního (montážního) deníku,

- protokolární převzetí směrového a výškového vytýčení stavby od zhotovitele,

- účast na kontrolních měřeních zhotovitelem stavby,

- dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby,

- koordinace prací a dodávek mezi přímými zhotoviteli,

- příprava podkladů, organizace kontrolních dnů stavby a vypracování zápisů z nich (minimálně 1x každých 10 pracovních dnů, jinak podle potřeby),

- péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby,

- projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůty výstavby a nezhoršují parametry stavby,

- bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech,

- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur zhotovitele stavby, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě příkazci,

- kontrola prostorového umístění stavebních prvků, jejich souladu s PD a všeobecnými technickými požadavky realizace prací,

- kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku,

- v souladu se smlouvami odevzdat připravené práce dalším zhotovitelům (podzhotovitelům) na jejich navazující činnosti,

- spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem,

- spolupráce s projektantem a zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu,

- sledování provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací zhotovitele, kontrolu jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.),

- je oprávněn nepřijmout práci či dodávku ke zhotovení stavby, která není v souladu s PD a koncesní smlouvou, požadovat odstranění a náhradu materiálů a prací, které nejsou v souladu s PD a smlouvou o dílo, popřípadě je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek.

- účast na prováděných zkouškách a kontrolách zajišťovaných zhotovitelem stavby v souladu s Kontrolním a zkušebním plánem, který zpracuje zhotovitel při zahájení stavby,

- zajištění dodržení předepsaných kvalitativních a technických standardů stavby,

- provádění kontrolních a průkazních zkoušek kvality s využitím akreditovaných osob pro předmětné činnosti v oblasti použitých materiálů a předepsaných vlastností jednotlivých konstrukcí,

- sledování vedení stavebních a montážních deníků a jejich potvrzování v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách,

- upozorňování na zjištěné nedostatky, navrhování a projednávání nápravných opatření včetně uplatňování námětů, směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby,

- hlášení archeologických nálezů,

- spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,

- kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smluv a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí, (zejména smluvní pokuty, úroky z prodlení, náhrada škody),

- kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí,

- příprava podkladů pro závěrečné hodnocení stavby,

- příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí díla bez vad a nedodělků se zabezpečením soupisu o odstranění vad a nedodělků stavby,

- kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby,

- kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech,

- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem,

- spolupráce s odpovědnými geodety,

- spolupráce na zpracování PD skutečného provedení stavby,

- účast na provádění výstupní kontroly stavby,

- účast na kolaudačním řízení a případnou kontrolu odstraňování vad z kolaudačního rozhodnutí,

- pořízení foto, video apod. - dokumentace okolní přilehlé zástavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po dokončení stavby,

- po dobu 60měsíční záruky na dílo podle smlouvy o dílo spolupracovat s příkazcem při projednávání odstraňování případných závad se zhotovitelem stavby.

- Pokud některé činnosti spadající do inženýrské činnosti nejsou ve výše uvedeném výčtu uvedeny, pak platí, že do inženýrské činnosti spadají i všechny ostatní činnosti uvedené v Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA 2023.

- Předmětem inženýrské činnosti není:

- vytýčení stávajících inženýrských sítí a přípojek, prostorové polohy stavby,

- protokolární odevzdání směrového a výškového vytýčení stavby zhotoviteli.

- Technickému dozoru nepřísluší odsouhlasit jakékoliv technické změny, které by vyvolaly zvýšení ceny díla, snížení jeho kvality nebo posun termínu dokončení.

# II. PLNĚNÍ SMLOUVY

- Termín plnění je závislý na termínu dohodnutém mezi objednatelem a koncesionářem (zhotovitelem díla) v koncesní smlouvě, případně v dodatcích k této koncesní smlouvě.

- Termín zahájení činnosti TDS 07/2023 a předpokládaný termín ukončení je 09/2023. Termíny se mohou měnit podle odst. 1 tohoto článku.

- Termín ukončení činnosti TDS se může změnit, pokud dojde ke změně termínu ukončení stavby.

- Místo plnění: Vyškov, Kino Sokolský dům, Tyršova 2

# III. ZMOCNĚNÍ K VÝKONU ČINNOSTI A PODMÍNKY PRO VÝKON ČINNOSTI PŘÍKAZNÍKA

- Příkazce zmocňuje příkazníka jednat jeho jménem ve všech záležitostech potřebných ke splnění podmínek této smlouvy.

- Příkazce uděluje příkazníkovi plnou moc ke všem právním jednáním potřebným ke splnění této smlouvy, kterou příkazník podpisem této smlouvy přijímá. Příkazník nemá plnou moc k podpisu smluvních vztahů /zejména koupi pozemků, podpisu smlouvy o dílo a jejích změn, dodávka stavby atd./.

- Příkazník je povinen vykonat smluvenou činnost při vynaložení odborné péče tak, aby byly v maximální možné míře hájeny zájmy příkazce a aby bylo dosaženo smluveného výsledku činnosti.

- Příkazník je povinen řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu. V případě, že příkazník dojde při plnění podmínek této smlouvy k jinému názoru než příkazce, v zájmu příkazce a v zájmu zdárného splnění podmínek této smlouvy či smluv, má platnost písemně vyjádřené stanovisko příkazce. V tomto případě přebírá příkazce veškeré důsledky svého rozhodnutí včetně úhrady případných nákladů a vzniklých škod.

- V případě, že příkazce bude chtít řešit záležitosti nad rámec předmětu této smlouvy, budou tyto skutečnosti prováděny na základě písemného dodatku k této smlouvě.

# IV. ODMĚNA PŘÍKAZNÍKA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za výkon činnosti dle této smlouvy dohodnutou odměnu ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb.

- Odměna příkazníka je sjednána dohodou a činí celkem 80.000, - Kč, příkazník není plátce DPH, slovy: osmdesát tisíc korun českých.

- Odměna příkazníka bude příkazníkovi hrazena průběžně při provádění činností dle této smlouvy na základě měsíční fakturace. V případě dřívějšího ukončení stavby bude v poslední faktuře vyúčtována zbývající část odměny příkazníka. Faktury budou hrazeny příkazníkovi tak, aby příkazníkovi bylo uhrazeno 90 % z celkové odměny příkazníka, tj. včetně DPH a zbývajících 10% celkové odměny příkazníka, tj. včetně DPH si je příkazce oprávněn ponechat jako pozastávku, která bude uvolněna až po skočení všech činností příkazníka, tedy až po dokončení stavby zhotovitelem bez vad a nedodělků.

- 10% odměny včetně DPH příkazníka sloužících jako pozastávka je příkazce povinen uhradit příkazníkovi do deseti dnů ode dne, kdy budou činnosti příkazníkovi uznány příkazcem písemně jako činnosti provedené bez vad a nedodělků.

- Smluvní strany se dohodly na tom, že finanční zálohy nebudou poskytovány.

- Faktury zaslané příkazci musí mít všechny náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a zákonem č. 235/2004 Sb. a zákonem č. 563/1991 Sb.

- Faktura je splatná do 14 dnů ode dne doručení faktury příkazci na adresu: MKS Vyškov, Jana Šoupala 137/4 Vyškov 682 01.

- Příkazce je oprávněn vrátit fakturu příkazníkovi až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné, chybné nebo nepravdivé údaje. Příkazce je oprávněn předat fakturu ke kontrole třetí osobě. Příkazník je v takovém případě povinen fakturu řádně opravit a doručit ji příkazci s novou lhůtou splatnosti.

- Závazek příkazce zaplatit příkazníkovi odměnu, popř. její část, je splněn okamžikem odepsání částky z účtu příkazce ve prospěch účtu příkazníka.

- Odměna příkazníka zahrnuje veškeré náklady a výdaje příkazníka, které příkazníkovi vzniknou při provádění činností dle této smlouvy, vyjma poplatků vyplývajících z požadavků na výstavbu a nákladů spojených s majetkoprávními operacemi.

- Příkazník a ostatní podílející se osoby se zavazují spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

# V. SPOLUÚČAST A POVINNOSTI PŘÍKAZCE

- Příkazce je povinen předat včas příkazníkovi veškeré věci a informace, jež jsou nutné k provádění činností příkazníka dle této smlouvy, pokud z povahy věci nevyplývá, že je má obstarat příkazník.

- Příkazce čestně prohlašuje, že má zajištěny potřebné prostředky na úhradu odměny příkazníka.

- Příkazce prohlašuje, že má zajištěny pravomocná povolení a souhlasy k předmětné stavbě.

# VI. SPOLUÚČAST A POVINNOSTI PŘÍKAZNÍKA

- Příkazník prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy seznámil se všemi podklady potřebnými pro řádný výkon jeho činnosti dle této smlouvy, zejména s projektovou dokumentací a příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo.

- Příkazník je povinen předat bez zbytečného odkladu příkazci všechny věci, které za něho převzal při výkonů činností dle této smlouvy.

- Příkazník bude neprodleně informovat příkazce o všech skutečnostech, které nastanou při řešení předmětu smlouvy.

- Příkazník bude provádět činnosti dle čl. I. této příkazní smlouvy a v uvedeném rozsahu.

- Příkazník odpovídá za porušení závazku osoby, s níž uzavřel smlouvu při provádění činností dle této smlouvy.

# VII. VYPOVĚZENÍ SMLOUVY

- Obě strany mohou vypovědět smlouvu v případě závažného porušení smluvních podmínek druhou stranou, kterým je zejména neplnění některé z povinností příkazníkem uvedených v čl. I této smlouvy, a to písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně.

- Při výpovědi dané příkazcem příkazníkovi činí výpovědní lhůta jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď příkazníkovi doručena.

- Při výpovědi dané příkazníkem příkazci činí výpovědní lhůta dva měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď příkazci doručena. V poslední den této lhůty je příkazník povinen předat příkazci, nebo jím určené osobě, kompletní zprávu týkající se předmětu této smlouvy a příkazník je oprávněn vystavit příkazci fakturu na poměrnou část své odměny podle množství skutečně vykonaných činností odsouhlasených příkazcem, která by mu náležela podle čl. IV. této smlouvy.

# VIII. SPLNĚNÍ ČINNOSTI

- Činnost příkazníka se považuje za splněnou v okamžiku protokolárního předání zprávy o činnosti příkazníka, na níž je činnost příkazníka touto smlouvou dohodnuta. Příkazník se zavazuje spolupracovat s příkazcem v rámci dohodnutých záručních lhůt, které vyplývají ze smlouvy o dílo tak, jak je jeho povinnost zakotvena v čl. I odst. 4 této smlouvy.

# IX. SANKCE

- Příkazník je povinen uhradit příkazci případné škody, které příkazci vznikly činností příkazníka nebo porušením podmínek této smlouvy příkazníkem.

- V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je příkazník oprávněn účtovat příkazci smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však 10 % z dlužné částky.

- Při nedodržení povinností příkazníka vyplývajících z ustanovení této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z celkové odměny příkazníka za každý jednotlivý případ. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo příkazce na náhradu škody a ušlého zisku v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností příkazníka.

- Pokud činností příkazníka dojde ke způsobení škody příkazci nebo třetím osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek této smlouvy, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je příkazník povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, sjednat nápravu a není-li to možné, pak škodu finančně nahradit. O těchto skutečnostech bude příkazník vždy neprodleně informovat příkazce. Veškeré náklady s tím spojené nese příkazník.

# X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- V případě, že se některé ustanovení této smlouvy ukáže jako neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nemá toto za následek neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost smlouvy jako celku. V takovém případě se smluvní strany zavazují neprodleně takové ustanovení nahradit ustanovením platným, účinným a vymahatelným, které bude mít tentýž účel jako ustanovení původní.

- Případné spory, vzniklé při plnění toto smlouvy, budou obě strany řešit především dohodou.

- V případech neuvedených v této smlouvě řídí se vztahy obou stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy mohou být sjednány pouze očíslovaným písemným dodatkem. Smluvní strany vylučují možnost změn této smlouvy jinak než písemnou formou a totéž platí o jednání smluvních stran na základě této smlouvy, jež má mít dle této smlouvy písemnou formu. V rámci uzavírání dodatku smluvní strany vylučují možnost, že by odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, byla přijetí nabídky.

- Příkazník bere na vědomí, že tato smlouva bude příkazcem zveřejněna v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Příkazník prohlašuje, že žádná ze skutečností v této smlouvě uvedených není jeho obchodním tajemstvím.

- Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží příkazce a dvě příkazník.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Ve Vyškově dne                                   			Ve Vyškově dne

……………………………                                                ……………………………….

Mgr. Viera Maňásková					Ing. Petr Hájek