Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na

„Výměna rozvodů TV a ÚT na sídlišti Vojtěška, Sušice – I. etapa“

- Smluvní strany

1. Objednatel:			Město Sušice

se sídlem :			Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

IČO :				00256129

DIČ :				CZ00256129

zastoupený :			Bc. Petrem Mottlem, starostou města

bankovní spojení :		Česká spořitelna a. s.

číslo účtu :			5070462/0800

e-mail :				podatelna@mususice.cz

tel.:				376 540 111

fax.:				376 540 112

ve věcech technických:		Ing. Jan Vošalík, investiční technik, odbor majetku a rozvoje města, 				jvosalik@mususice.cz, +420 724 181 599

(dále jen objednatel)

# a

# 2. Zhotovitel:   			Jindřich Lachout

se sídlem :			Višňová 130, 391 37  Chotoviny – Červené Záhoří

IČO :				10327991

DIČ :				CZ5703301285

zastoupený :			Jindřichem Lachoutem, majitelem firmy

bankovní spojení :		Komerční banka a.s.

číslo účtu :			98543301/0100

e-mail :				info@montoptabor.cz

tel.:				381 279 120

fax.:				není

(dále jen zhotovitel)

Objednatel a zhotovitel se dohodli na prodloužení termínu dokončení realizace díla v článku IV. uzavřené smlouvy o dílo následovně:

Termín dokončení realizace, tj. předání díla bez vad a nedodělků : 20. 9. 2016

V ostatních ustanoveních se uzavřená smlouva o dílo nemění a zůstává v platnosti.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen radou města dne 5.9.2016 usnesení č. ……….

za zhotovitele:						za objednatele:

V Táboře dne 9.9.2016					V Sušici dne……………..

__________________________			______________________________

Jindřich Lachout					Bc. Petr Mottl, starosta města Sušice