- SMLOUVA O DÍLO

- dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

Městská bytová správa, spol. s r.o.

Se sídlem: 	Hodonín, 695 01 Rodinova 691/4

Zastoupená: 	Ing. Janou Bimkovou, jednatelkou

IČ:                   63489953

DIČ:		CZ699001303

Společnost je zapsána v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 21697

(dále i jen jako „objednatel“)

a

Josef Malý, JM střechy

Čajkovského 4320/44c,

Hodonín 695 01

IČ 75383411

(dále i jen jako „zhotovitel“)

spolu uzavírají tuto

Smlouvu o dílo č. 0102023

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

v platném znění

I.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést za podmínek stanovených touto smlouvou pro objednatele dílo: „Rekonstrukce střechy PS U Cihelny“   spočívající ve výměně střešního pláště na budově č.p. 3160, která je součástí pozemku parc.č.st. 4210, v k.ú. Hodonín, obec a okres Hodonín, zapsáno na LV č. 13755, přičemž budova č.p. 3160 je objekt občanské vybavenosti - parní předávací stanice U Cihelny, adresní místo Cihlářská čtvrť 3160/19, Hodonín (pro účely této smlouvy je předmětná rekonstrukce dále označovaná i jen jako „dílo“).

- Předmětné dílo bude zhotoveno v rozsahu nabídkového rozpočtu č.48 ze dne 18.5.2023.

- Objednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit za řádné a včasné provedení díla sjednanou cenu uvedenou v čl. III. této smlouvy.

- Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si objednatel dodatečně objedná u zhotovitele, musí být smluvními stranami ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny, a to včetně ceny za jejich provedení a termínu jejich provedení.

II.

Lhůta a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo  v tomto sjednaném termínu:

zahájení: dle dohody 21.8.2023

dokončení: 20.9.2023

- Sjednaný termín plnění se prodlužuje o dny, ve kterých nebude možno pro nepřízeň počasí provádění díla zahájit či pokračovat v provádění díla. Údaj o této skutečnosti je zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku a sdělit tuto skutečnost prokazatelně objednateli. Je-li zhotovitel v prodlení se zahájením díla o více než 20 dnů, považuje se to za porušení smlouvy podstatným způsobem a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

- Místem plnění je parní předávací stanice U Cihelny v k.ú. Hodonín, obec a okres Hodonín, adresní místo Cihlářská čtvrť 3160/19, Hodonín

III.

Cena za dílo a platební podmínky

- Konečná cena za provedení díla je sjednána po dohodě stran ve výši:

cena díla celkem včetně DPH                      	470.667,- Kč

zhotovitel není plátce DPH

- Sjednaná cena je cena nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo dle této smlouvy výše uvedenou sjednanou cenu.

- Úhrada díla bude provedena formou konečné faktury za provedené a řádně předané dílo. Zhotovitel je oprávněn fakturovat za provedené práce odsouhlasené objednatelem na základě zápisů ze stavebního deníku.

- Stavbyvedoucí zhotovitele bude provádět zápisy do stavebního deníku. Provedené zápisy odsouhlasí objednatel nebo pověřený pracovník objednatele. Takové zápisy jsou pak podkladem pro fakturaci – viz odst.3, 4 tohoto článku smlouvy.

- Doba splatnosti faktury činí 30 dnů ode dne vystavení faktury.

- V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy, je objednatel oprávněn do 5 dnů od obdržení faktury tuto vrátit zhotoviteli a vyzvat jej k doplnění stanovených náležitostí; doba splatnosti v tomto případě počíná běžet znovu od doručení opravené faktury objednateli. Bude-li faktura, která neobsahuje náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy, vrácena po lhůtě uvedené v předchozí větě (tj. 5 dnů od jejího doručení objednateli), je zhotovitel rovněž povinen fakturu opravit, původní doba splatnosti však zůstává nezměněna.

- Za den zaplacení se považuje den, kdy je připsána příslušná částka na účet zhotovitele.

- Objednatel provede úhradu provedených prací a dodávek před dokončením díla pouze do výše 90 % ceny díla uvedené v čl. III. odst.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % z ceny díla uvolní objednatel, tj. zaplatí objednatel zhotoviteli, do 14 dnů po odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.

IV.

Vlastnické právo a přechod nebezpečí škody na předmětu smlouvy

- Vlastníkem díla dle této smlouvy je od počátku objednatel.

- Nebezpečí škody na předmětu díla nese až do předání díla zhotovitel. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za případné škody, které by vznikly na majetku objednatele v důsledku jednání (i nečinnost) zhotovitele v souvislosti s touto smlouvou. Nebezpečí následné škody na zhotovené věci nese po předání díla objednatel, pokud však škoda vznikla v důsledku porušení povinnosti zhotovitele        ( v důsledku vady jakosti atd.),  nese škodu zhotovitel.

V.

Odpovědnost za vady a záruční doba

- Zhotovitel se zavazuje dílo provést v kvalitě obvyklé u díla tohoto druhu, v souladu s příslušnými technickými normami a právními předpisy. Nedodržení kvality, sjednaných parametrů díla či příslušných právních norem při provádění díla je považováno za porušení smlouvy podstatným způsobem a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost díla dle čl. I, odst. 1,  v délce 48 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání díla.

- Za případné vady jakosti, které se vyskytnou v průběhu záruční doby, odpovídá zhotovitel v plném rozsahu. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny v důsledku použití věcí předaných mu ke zpracování objednatelem.

- Běžné vady díla je zhotovitel povinen odstranit vlastními silami a na vlastní náklady do 5 dnů od jejich písemného oznámení objednatelem.

- Vady díla, v jejichž důsledku by mohlo dojít ke škodám na majetku či na zdraví, je zhotovitel povinen odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 48 hodin od jejich  oznámení objednatelem.

VI.

Sankce

- Dostane-li se zhotovitel porušením svých povinností do prodlení s provedením díla,    je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení, ledaže prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost v souladu s ustanovením § 2913 odst.2, občanského zákoníku. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s předáním části díla v případě sjednaného časového harmonogramu zhotovování díla, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč a to za každý den prodlení. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním díla nebo jeho části déle než 30 dnů, považuje se to za porušení smlouvy podstatným způsobem a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

- Zaplacením sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody zvlášť a v plné výši vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele, s nímž je spojena sankce dle této Smlouvy. Smluvní strany výslovně vylučují ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

- Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel, který splnil povinnost uvedenou v předchozí větě tohoto bodu, neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla způsobené nevhodnými věcmi nebo pokyny, jestliže objednatel na jejich použití při provádění díla trval.

- Zhotovitel je povinen předat řádně provedené dílo protokolárně za účasti odpovědného zástupce objednatele. K předání je zhotovitel povinen vyzvat objednatele nejpozději 3 pracovní dny před předpokládaným termínem a to písemně. O předání a převzetí díla se provede písemný zápis, jehož přílohou bude prohlášení o shodě použitých materiálů. Převzetí vadného díla je objednatel oprávněn odmítnout.

- Zhotovitel povede stavební deník, v němž bude zapisovat všechny údaje důležité pro řádné provádění díla. Deník bude uložen na staveništi a objednatel má právo do něj nahlížet a zapisovat skutečnosti vztahující se k plnění předmětu smlouvy.

- Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli volný přístup do prostor budovy či prostor stavebně souvisejících s objektem, u nějž je předmět této smlouvy prováděn, nezbytných k provedení díla. Neumožnění přístupu zhotoviteli je považováno za porušení smlouvy podstatným způsobem a zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

- Objednatel se zavazuje zajistit případná veřejnoprávní rozhodnutí potřebná podle příslušných právních předpisů k řádnému provedení díla.

VIII.

Součinnost zhotovitele

  - Zhotovitel zajistí, aby jeho pracovníci dodržovali stavebně technické bezpečnostní a protipožární předpisy, jakož i předpisy bezpečnosti práce, hygieny práce a další platné předpisy související se zhotovením díla.

  - Zhotovitel plně odpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a vybaví je ochrannými pomůckami podle platných bezpečnostních předpisů.

  - Zhotovitel udržuje na převzatém pracovišti pořádek a čistotu a vyklidí odpady vzniklé jeho činností.

  - Zhotovitel rovněž zajistí plnění všeobecných hygienických podmínek (prašnost, hluk, vibrace apod.) kromě technologicky bezprostředně nutných projevů.

  - Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklad uzavřít nebo mít uzavřenou pojistku kryjící riziko vzniku věcných škod a riziko z odpovědnosti vůči třetím osobám. Tato pojistka musí být ve výši min. 5 mil. Kč.

  - Zhotovitel na vlastní náklady zabezpečí pravidelnou kontrolu nad dodržováním bezpečnostních předpisů dle příslušných zákonných norem.

IX.

Zveřejnění v registru smluv

1. Tato smlouva podléhá v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 	podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 	(Zákon o registru smluv) v platném znění zveřejnění v Registru smluv. Takovémuto 	zveřejnění podléhají i všechny případné dodatky této smlouvy. Smluvní strany se 	dohodly, že toto zveřejnění zabezpečí objednatel.

X.

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva a veškeré právní vztahy z ní vyplývající se řídí ustanoveními obchodního zákoníku, právní vztahy vyplývající z provádění prací zhotovitelem pro objednatele se řídí především ustanoveními § 2586 a násl. občanského zákoníku o smlouvě o dílo, nestanoví-li text smlouvy jinak.

- Od této smlouvy je možno odstoupit v souladu s ustanovením §2001 a násl. občanského zákoníku. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením druhé straně.

- Smlouva může být měněna jen písemně, ve formě vzestupně číslovaných dodatků.

- Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě náleží každé smluvní straně.

- Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a svými podpisy stvrzují, že vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli a že nebyla uzavřena v tísni, ani  za nápadně nevýhodných podmínek.

V Hodoníně dne: 12.6.2023				V Hodoníně dne : 12.6.2023

………………………………….. 		…………………………………..

za    objednatele	             zhotovitel

Ing. Jana Bimková			Josef Malý

Jednatelka

Městské bytové správy, spol. s r.o.