|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\H\Documents\LOGO PROVAS\logo_provas_barevne.jpg | **SMLOUVA O DÍLO** |

|  |
| --- |
| Plzeň |
| Datum: 28. 6. 2023 |

**STAVEBNÍ ZÁMĚR:**

|  |  |
| --- | --- |
| Název stavby: Oprava podlahy oddělení bývalé JIP nemocnice Sušice | Investor: Město Sušice |
| Místo stavby: Nemocnice Sušice, Chmelenská 117, 342 01 Sušice | IČ: 00256129  DIČ: CZ 00256129 |
|  | Sídlo: náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice |
|  |  |

**SMLUVNÍ STRANY:**

|  |  |
| --- | --- |
| Objednatel: Město Sušice | Zhotovitel: **PROVAS Plzeň s.r.o.** |
| IČ: 00256129 | IČ: **26355761** |
| Sídlo: náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice | Sídlo: Sladkovského 520/30, 326 00 Plzeň |
| tel.: 376 540 142 | tel.:776 700 067 |
| e-mail: ljandova@mususice.cz | e-mail:[machalicek@provasplzen.cz](mailto:machalicek@provasplzen.cz) |
| kontaktní osoba: ve věcech smluvních Bc. Petr Mottl, starosta, ve věcech technických Ing. Zdeněk Zezula | kontaktní osoba: Ing. Josef Machalíček, DiS. |

**PŘEDMĚT DÍLA:**

**Oprava podlahy oddělení bývalé JIP nemocnice Sušice**

Dílo bude provedeno v souladu s cenovou nabídkou, barevnost podlahy dle RAL 7035.

**CENA DÍLA:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nabídka z: 23. 5. 2023 | Nabídka č.: 23\_19\_EPX |
| Cena nabídky bez DPH: | 464.694,67 |

Cenová nabídka č. 23\_19\_EPX tvoří přílohu této smlouvy o dílo.

**TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA:**

|  |  |
| --- | --- |
| Zahájení provádění díla: | *17. 7. 2023* |
| Dokončení díla: | *31. 8. 2023* |

**ZÁRUKA ZA JAKOST:**

Zhotovitel poskytuje za podmínek upravených ve všeobecných smluvních podmínkách objednateli záruku za jakost díla v délce 24 měsíců.

**ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ:**

1. Tato smlouva se řídí právním řádem ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou všeobecné smluvní podmínky zhotovitele, které doplňují ujednání stran obsažená v této smlouvě. Objednatel prohlašuje, že se seznámil se všemi ujednáním všeobecných smluvních podmínek a v plném rozsahu je akceptuje. V případě rozporu ujednání obsaženého v této smlouvě a ujednání všeobecných s podmínek, má přednost ujednání obsažené v této smlouvě.
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou dále cenová nabídka číslo 23\_19\_EPX
4. Vyžaduje-li tato smlouvy pro právní jednání stran písemnou formu, je tato forma naplněna i zasláním e-mailové zprávy bez elektronického podpisu na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
5. Jednání vedli členové statutárních orgánů účastníků nebo pověřený či zmocněný zástupce účastníků a tito s obsahem všech smluvních podkladů plně souhlasí.

Schváleno radou města dne 12. 6. 2023, usnesením č. 405

|  |  |
| --- | --- |
| Místo, datum: 23. 6. 2023 | Místo, datum: 28. 6. 2023 |

|  |  |
| --- | --- |
| Objednatel: | Zhotovitel: |
| ……………………………………………  Město Sušice  Bc. Petr Mottl, starosta města | ……………………………………………  PROVAS Plzeň s.r.o.  Ing. Josef Machalíček, jednatel |