Ř e d i t e l s t v í	v o d n í c h	c e s t	Č R

Koncept CB spol. s r.o.

nám. Švabinského 961/10

České Budějovice 6

370 08 České Budějovice IDDS: gacgb5w

| Č. j.: ŘVC/161/2022/ORE-4 | Vyřizuje: xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxxx | Praha 12. 08. 2022 |
| --- | --- | --- |
| JID: RVCCR-eO-D2204454 | xxxxxxxxxxxxxxx |  |

VĚC:	 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI SPRÁVCE INFORMACE

## Na základě smlouvy o Dílo

S/ŘVC/015/R/PřS/2021

Název projektu:	Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě, Vraňansko – Hořínský kanál Číslo projektu:	521 551 0014 – Část realizace

Vzhledem k záměru Objednatele týkajícího se využití BIM v rámci předmětného Projektu, Tímto vyzýváme Správce stavby k podání nabídky na zajištění výkonu činnosti Správce informace prostřednictvím kvalifikované osoby, která bude součástí Projektového týmu a bude vykonávat správu dat v souladu s BIM Protokolem (podrobný rozsah činností viz. bod A. této výzvy, požadavky na technickou kvalifikaci viz. bod C. této výzvy).

## Specifikace požadovaných činností zajišťovaných Správcem informací:

  - Schválení, zamítnutí nebo vydání připomínek k Plánu realizace BIM (BEP) vydaného

Zhotovitelem stavby.

  - Kontrola dodržení BIM Protokolu Zhotovitelem stavby:

    - Práva duševního vlastnictví;

    - Zásady elektronické výměny dat;

    - Použití informačních modelů staveb;

    - Práv a povinností Zhotovitele a členů projektového týmu.

  - Kontrola dodržování práce ze strany Zhotovitele stavby ve společném datovém prostředí (CDE) dle Smlouvy a plnění požadavků v rozsahu:

    - Dodržování workflow;

    - Ukládání, revize dokumentů v digitální podobě (projektové dokumentace, kvalita,

BOZP, ad.);

    - Kontrola dodržování adresářové struktury a syntaxe názvů jednotlivých souborů;

    - Vhodnost použitých datových formátů;

    - Kontrola funkčních požadavků;

    - Kontrola dodržení adresářové struktury;

    - Kontrola bezpečnostních požadavků.

  - Kontrola splnění požadavků na digitální publicitu (webové stránky, obrazové záznamy a další dle BIM Protokolu a jeho příloh).

  - Kontrola digitálního modelu stavby pro fázi RDS a DSPS:

    - Kontrola kolizí;

    - Kontrola obsahu dat;

    - Kontrola formátu dat;

    - Soulad s projektovou dokumentací.

  - Kontrola Zhotovitele stavby v rámci plnění Cílů BIM projektu, schválení / připomínkování návrhů řešení Zhotovitele podle Plánu realizace BIM (BEP).

  - Účast na vybraných kontrolních dnech stavby.

## Předpokládaná hodnota činnosti Správce informací dle specifikace:

2.000.000,00 Kč bez DPH

## Požadavky na technickou kvalifikaci Správce informací:

  - Zadavatel u této vyjmenované kvalifikované osoby požaduje doložení komplexní realizace alespoň 2 referenčních služeb jejichž předmětem byl výkon činnosti Správce informací při realizaci stavby na sledované dopravně významné využívané vodní cestě dle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo vodní cesty analogického charakteru v jiné členské zemi EU, přičemž celkové stavební náklady každé stavby činily minimálně 80 mil. Kč bez DPH.

  - Kvalifikovaná osoba pro výkon činnosti Správce informací může být zaměstnancem Dodavatele (Správce stavby) nebo osobou v jiném vztahu k Dodavateli, tj. např. zaměstnancem jeho Poddodavatele.

  - V rámci prokázání požadované kvalifikace bude doloženo Čestné prohlášení, které

bude obsahovat tyto náležitosti:

    - Identifikační	údaje	o	kvalifikované	osobě	(příjmení,	jméno,	titul,	vztah k Dodavateli);

    - Informace o referenční službě (název stavby, popis služby, období realizace, celkové stavební náklady stavby bez DPH);

      - Pozice kvalifikované osoby při realizaci stavby;

      - Dodavatel služby (název, sídlo, IČ);

      - Objednatel služby (název, sídlo, IČ);

      - Identifikační údaje osoby Objednatele, u které lze ověřit pravdivost uvedených informací (příjmení, jméno, titul, pozice, e-mail, telefon).

S pozdravem,

Za ŘVC ČR:	         ……………………………..

xxxxxxxxxxxxx Investiční referent ORE Ředitelství vodních cest ČR