**Ř e d i t e l s t v í v o d n í c h c e s t Č R**

|  |
| --- |
| **Koncept CB spol. s r.o.** |
| nám. Švabinského 961/10 |
| České Budějovice 6 |
| 370 08 České BudějoviceIDDS: gacgb5w |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Č. j.: ŘVC/161/2022/ORE-4 | Vyřizuje: xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxxx | Praha 12. 08. 2022 |
| JID: RVCCR-eO-D2204454 | xxxxxxxxxxxxxxx |  |

VĚC: **VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI SPRÁVCE INFORMACE**

## Na základě smlouvy o Dílo

S/ŘVC/015/R/PřS/2021

Název projektu: Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě, Vraňansko – Hořínský kanál Číslo projektu: 521 551 0014 – Část realizace

Vzhledem k záměru Objednatele týkajícího se využití BIM v rámci předmětného Projektu, Tímto vyzýváme Správce stavby k podání nabídky na zajištění výkonu činnosti **Správce informace** prostřednictvím kvalifikované osoby, která bude součástí Projektového týmu a bude vykonávat správu dat v souladu s BIM Protokolem (podrobný rozsah činností viz. bod A. této výzvy, požadavky na technickou kvalifikaci viz. bod C. této výzvy).

## Specifikace požadovaných činností zajišťovaných Správcem informací:

* 1. Schválení, zamítnutí nebo vydání připomínek k Plánu realizace BIM (BEP) vydaného

Zhotovitelem stavby.

* 1. Kontrola dodržení BIM Protokolu Zhotovitelem stavby:
		1. Práva duševního vlastnictví;
		2. Zásady elektronické výměny dat;
		3. Použití informačních modelů staveb;
		4. Práv a povinností Zhotovitele a členů projektového týmu.
	2. Kontrola dodržování práce ze strany Zhotovitele stavby ve společném datovém prostředí (CDE) dle Smlouvy a plnění požadavků v rozsahu:
		1. Dodržování workflow;
		2. Ukládání, revize dokumentů v digitální podobě (projektové dokumentace, kvalita,

BOZP, ad.);

* + 1. Kontrola dodržování adresářové struktury a syntaxe názvů jednotlivých souborů;
		2. Vhodnost použitých datových formátů;
		3. Kontrola funkčních požadavků;
		4. Kontrola dodržení adresářové struktury;
		5. Kontrola bezpečnostních požadavků.
	1. Kontrola splnění požadavků na digitální publicitu (webové stránky, obrazové záznamy a další dle BIM Protokolu a jeho příloh).
	2. Kontrola digitálního modelu stavby pro fázi RDS a DSPS:
		1. Kontrola kolizí;
		2. Kontrola obsahu dat;
		3. Kontrola formátu dat;
		4. Soulad s projektovou dokumentací.
	3. Kontrola Zhotovitele stavby v rámci plnění Cílů BIM projektu, schválení / připomínkování návrhů řešení Zhotovitele podle Plánu realizace BIM (BEP).
	4. Účast na vybraných kontrolních dnech stavby.

## Předpokládaná hodnota činnosti Správce informací dle specifikace:

2.000.000,00 Kč bez DPH

## Požadavky na technickou kvalifikaci Správce informací:

* 1. Zadavatel u této vyjmenované kvalifikované osoby požaduje doložení komplexní realizace alespoň **2** referenčních služeb jejichž předmětem byl výkon činnosti Správce informací při realizaci stavby na sledované dopravně významné využívané vodní cestě dle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo vodní cesty analogického charakteru v jiné členské zemi EU, přičemž celkové stavební náklady každé stavby činily minimálně **80 mil. Kč bez DPH**.
	2. Kvalifikovaná osoba pro výkon činnosti Správce informací může být zaměstnancem Dodavatele (Správce stavby) nebo osobou v jiném vztahu k Dodavateli, tj. např. zaměstnancem jeho Poddodavatele.
	3. V rámci prokázání požadované kvalifikace bude doloženo **Čestné prohlášení**, které

bude obsahovat tyto náležitosti:

* + 1. Identifikační údaje o kvalifikované osobě (příjmení, jméno, titul, vztah k Dodavateli);
		2. Informace o referenční službě (název stavby, popis služby, období realizace, celkové stavební náklady stavby bez DPH);
			1. Pozice kvalifikované osoby při realizaci stavby;
			2. Dodavatel služby (název, sídlo, IČ);
			3. Objednatel služby (název, sídlo, IČ);
			4. Identifikační údaje osoby Objednatele, u které lze ověřit pravdivost uvedených informací (příjmení, jméno, titul, pozice, e-mail, telefon).

S pozdravem,

Za ŘVC ČR: ……………………………..

**xxxxxxxxxxxxx** Investiční referent ORE Ředitelství vodních cest ČR