V Českých Budějovicích dne 07.10.2022	Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, investiční referent ORE

Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Věc:	NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI SPRÁVCE INFORMACÍ

Akce:	ZVÝŠENÍ PONORŮ NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ, VRAŇANSKO – HOŘÍNSKÝ KANÁL

(ISPROFOND 521 551 0014 – Pro část realizace)

Na základě Výzvy Objednatele k podání nabídky ze dne 12.08.2022 pod č.j. ŘVC/161/2022/ORE-4a doručené prostřednictvím datových schránek dne 15.08.2022 (dále jen ,,Výzva‘‘) a dalších poskytnutých podkladů, Vám jakožto vybraný dodavatel v rámci plnění veřejné zakázky „Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě, Vraňansko – Hořínský kanál – Správce stavby“ (ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek Z2021-012157) na základě uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/015/R/PřS/2021 ze dne 08.07.2021 (dále jen „Správce stavby“), nabízíme zajištění výkonu činnosti Správce informací.

# SPECIFIKACE ČINNOSTI SPRÁVCE INFORMACÍ

Z poskytnutých podkladů vyplývá zajištění výkonu činnosti Správce informací prostřednictvím kvalifikované osoby, která bude součástí Projektového týmu a bude vykonávat správu dat v souladu s BIM Protokolem.

Specifikace požadovaných činností zajišťovaných Správcem informací dle bodu A. Výzvy Objednatele:

- Schválení, zamítnutí nebo vydání připomínek k Plánu realizace BIM (BEP) vydaného Zhotovitelem stavby.

- Kontrola dodržení BIM Protokolu Zhotovitelem stavby:

  - Práva duševního vlastnictví;

  - Zásady elektronické výměny dat;

  - Použití informačních modelů staveb;

  - Práv a povinností Zhotovitele a členů projektového týmu.

- Kontrola dodržování práce ze strany Zhotovitele stavby ve společném datovém prostředí (CDE) dle Smlouvy a plnění požadavků v rozsahu:

  - Dodržování workflow;

  - Ukládání, revize dokumentů v digitální podobě (projektové dokumentace, kvalita, BOZP, ad.);

  - Kontrola dodržování adresářové struktury a syntaxe názvů jednotlivých souborů;

  - Vhodnost použitých datových formátů;

  - Kontrola funkčních požadavků;

  - Kontrola dodržení adresářové struktury;

  - Kontrola bezpečnostních požadavků.

- Kontrola splnění požadavků na digitální publicitu (webové stránky, obrazové záznamy a další dle BIM Protokolu a jeho příloh).

- Kontrola digitálního modelu stavby pro fázi RDS a DSPS:

  - Kontrola kolizí;

  - Kontrola obsahu dat;

  - Kontrola formátu dat;

  - Soulad s projektovou dokumentací.

# TECHNICKÁ KVALIFIKACE SPRÁVCE INFORMACÍ

Technická kvalifikace Správce informací definovaná v odstavci C. Výzvy Objednatele je podrobně popsána v Příloze č. 1 této Nabídky v podobě čestného prohlášení o kvalifikované osobě Správce informací včetně uvedení referenčních služeb jejichž předmětem byl výkon požadované činnosti. Správce stavby bude tuto činnost vykonávat prostřednictvím osoby xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, který splňuje uvedené požadavky dle předmětného odstavce Výzvy Objednatele.

# NABÍDKOVÁ CENA VÝKONU ČINNOSTI SPRÁVCE INFORMACÍ

Nabídková cena byla zpracována na základě specifikace požadovaných činností zajišťovaných Správcem informací dle bodu A. Výzvy Objednatele a obsahuje a zahrnuje veškeré náklady potřebné k plnění této činnosti.

| Č. | POLOŽKA | CENA [Kč] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Výkon činnosti Správce informací prostřednictvím kvalifikované osoby dle uvedené technické kvalifikace ve Výzvě Objednatele, která bude součástí Projektového týmu a bude vykonávat správu dat v souladu s BIM Protokolem dle specifikace požadovaných činností v odstavci A. Výzvy Objednatele | 1.600.000,00,- Kč |
| NABÍDKOVÁ CENA CELKEM BEZ DPH |  | 1.600.000,00,- Kč |
| DPH (21%) |  | 336.000,00,- Kč |
| NABÍDKOVÁ CENA CELKEM S DPH |  | 1.936.000,00,- Kč |

# TERMÍN REALIZACE ČINNOSTI SPRÁVCE INFORMACÍ

Realizace předmětných činností Správce informací se uvažuje v průběhu Etapy výkonu činnosti Správce stavby (Realizační fáze), tedy v době po ukončení výběrového řízení na Zhotovitele předmětného Díla, resp. po výběru Zhotovitele Díla.

Předpokládaná doba trvání Realizační fáze v rozsahu dle Přílohy E Smlouvy o poskytování služeb Správcem stavby, tedy Činnosti týmu Správce stavby před zahájením vlastních staveních prací (doba trvání 2 měsíce) a Činnost týmu Správce stavby ve fázi průběhu stavebních prací a ověřovacího (zkušebního) provozu (22 měsíců) činní celkově 24 měsícům.

# PŘÍLOHY NABÍDKY

Příloha č.1 – Čestné prohlášení o kvalifikované osobě – Technická kvalifikace Správce informací

Jméno:	xxxxxxxxxxxxx

Funkce:	Jednatel společnosti Koncept CB spol. s r.o.

Asistent Vedoucího týmu Správce stavby

Podpis:	________________________________

Adresa:	nám. Švabinského 961/10, České Budějovice 6, 370 08 České Budějovice

Datum:	07. 10. 2022