SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Čl. I.   SMLUVNÍ STRANY

Objednatel 	:		Středomoravské stavby s.r.o.

sídlo		    	: 		Přerov I – Město, Svépomoc I 2012/51, PSČ 750 02

IČ DIČ                      	:		496 89 053 CZ 496 89 053

zapsány v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 21970

tel./fax		:		581 219 378 / 581 217 259

E-mail			:		stredostavby@stredostavby.cz

bankovní spojení	:		Česká spořitelna, a.s., č. účtu 1896809359/0800

zástupce oprávněný podepisovat smlouvu a případné její změny:

Ing. Pavel Zubík – jednatel, tel. 724 158 988

zástupce ve věcech technických:	Václav Vlk – stavbyvedoucí, tel. 725 056 358

(dále jen objednatel)

Zhotovitel	   	:		TEPLO Lipník nad Bečvou a.s.

sídlo                    	:		Lipník nad Bečvou, Na Bečvě 1398, PSČ 751 31

IČ; DIČ			:		25871226, CZ25871226

zapsána v OR vedeném Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2433

tel./fax		:		608 160 709, 776 229 911

E-mail                            :		vladimir.mikeska@teplolipnik.cz,   miroslav.tomek@teplolipnik.cz

bankovní spojení	:		KB Přerov, a.s., 27-7324040297/0100

zástupce oprávněný podepisovat smlouvu a případné její změny:

Ing. et Ing. Jan Horalík, PhD. – předseda představenstva a.s.

Vladimír Mikeška, ředitel a.s., člen představenstva

zástupce ve věcech technických:	Miroslav Tomek, vedoucí provozního úseku

(dále jen zhotovitel)

Čl. II.  PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA

- Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu, to vše způsobem a za podmínek stanovených v dalších ustanoveních této smlouvy.

- Předmětem této smlouvy je provedení díla „Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Čekyně“.

- Dílo bude provedeno dle Cenové nabídky zhotovitele ze dne 28.6.2023, která je nedílnou součástí SOD.

- V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy také:

•	náklady na vybudování, provoz a udržování zařízení staveniště zhotovitele

•	zajištění všech nutných zkoušek a průzkumů k prokázání bezvadné jakosti díla dle ČSN a všech požadovaných zkoušek

•	spotřebovaná elektrická energie a voda potřebná k provádění díla.

- Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik, dle technologických předpisů výrobců stavebních hmot a dále při respektování podmínek definovaných ve stavebním povolení.

- Dílo bude provedeno podle zadání objednatele. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla a ostatními požadavky objednatele a že jsou mu známy veškeré a úplné technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

- Objednatel se zavazuje, že poskytne zhotoviteli maximální součinnost nezbytnou pro řádné, včasné a kvalitní provedení díla, ve změnách rozsahu díla, ve včasné specifikaci vybraných položek apod.

Čl. III.  ČAS PLNĚNÍ

- Smluvní strany se dohodly na lhůtě realizace díla takto:

Zahájení plnění DMTŽ   						11.7.2023

MTŽ rozvodů vodovodu a kanalizace			             29. týden 2023

Kompletace plnění a předání díla:	             			31. týden 2023

- Objednatel se zavazuje předat nejpozději při zahájení prací zhotoviteli staveniště. O převzetí staveniště bude sepsán zápis.

Čl. IV.  MÍSTO  PLNĚNÍ

- Místem plnění je MŠ Čekyně, Jabloňová 4

Čl. V.  CENA DÍLA, PODMÍNKY PRO ZMĚNU CENY

- Cena díla:

Cena celkem bez DPH	581.741,64,00 Kč

Dohodnutá sleva                                                    - 81.741,64,00 Kč

Cena celkem bez DPH                                       500.000,00 Kč

- Cena neobsahuje DPH – dle Zákona č.235/2004 Sb., §92 pís. a) až e) podléhají zboží a služby režimu přenesení daňové povinnosti. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

- Zhotovitel se v průběhu nabídkového řízení na místě samém plně seznámil se stavem staveniště a ve své ceně zohlednil veškeré materiály a práce nutné pro zdárné dokončení díla. Celková cena za zhotovení díla je v rozsahu položkového rozpočtu cenou konečnou, nejvýše přípustnou, platnou po celou dobu provádění díla, přičemž obsahuje veškeré náklady nezbytné k realizaci dohodnutého díla. Smluvní cena nepodléhá žádné cenové eskalaci.

- Sjednaná cena může být zvýšena nebo snížena v případě, že se rozsah či druh prací oproti Cenové nabídce změní vlivem dodatečných požadavků objednatele. Uvedené změny a odchylky budou evidovány ve stavebním deníku a budou realizovány teprve po jejich písemném odsouhlasení oprávněnými pracovníky obou smluvních stran podle odst. 5 tohoto článku.

- Takto provedené práce budou oceňovány s použitím cen za měrné jednotky. Pokud nebudou stanoveny, provede se jejich ocenění na základě metodiky ÚRS Praha popřípadě po oboustranné dohodě smluvních stran.

- O částky vyplývající z tohoto ocenění bude po oboustranném odsouhlasení pracovníky smluvních stran oprávněnými pro smluvní záležitosti zvýšena, resp. snížena cena předmětu plnění dohodnutá v čl. V. formou dodatku ke smlouvě.

- V případě, že některé práce nebudou po vzájemném odsouhlasení provedeny, nebudou také účtovány.

- DPH bude účtována dle daňových předpisů platných v čase plnění - čl. III.

Čl. VI.  PLATEBNÍ  PODMÍNKY

- Zhotovitel bude vystavovat k poslednímu dni v měsíci dílčí faktury – daňové doklady za skutečně provedené práce a dodávky na základě podepsaných zjišťovacích protokolů .

- Po dokončení díla a jeho předání objednateli vystaví zhotovitel konečnou fakturu – daňový doklad za skutečně provedené práce a dodávky na základě podepsaného zjišťovacího protokolu a zápisu o předání a převzetí díla. Faktura bude splatná nejpozději do 28 dnů.

- Objednatel má právo pozastavit část ceny ve výši 10 % z konečné ceny bez DPH do doby odstranění případných vad a nedodělků na díle.

- V případě, že dílčí či konečná faktura nebudou splňovat náležitosti daňového dokladu, je objednatel oprávněn tyto před datem splatnosti vrátit zhotoviteli k doplnění či přepracování a není v prodlení s plněním svého peněžitého závazku. Povinnost objednatele zaplatit v takovém případě vzniká až dnem doručení doplněné či přepracované faktury objednateli a to v dohodnuté lhůtě splatnosti 28 dnů. Vrátí-li fakturu po datu splatnosti, je toto považováno za prodlení s plněním peněžitého závazku, z faktury vyplývajícího.

Čl.VII.   PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- Dnem převzetí staveniště zhotovitelem, tento přejímá odpovědnost za veškeré své věci, materiál, nástroje, zařízení apod. Zhotovitel také odpovídá za bezpečnost na pracovišti vůči svým pracovníkům, vlastníkům, nájemcům a dalším osobám.

- Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré pokyny, postupy, pokyny a stanoviska všech dotčených orgánů a organizací, dodržovat použití navržených materiálů.

- Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s technickým dozorem objednatele.

- Zhotovitel je povinen dodržet veškeré platné ČSN, platné nezávazné ČSN a obecně závazné předpisy vztahující se k předmětnému dílu a obecně závazné právní předpisy. Při provádění díla bude zhotovitel používat a dodržovat obvyklé technologické postupy vč. doporučených postupů udávaných výrobci.

- Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré pokyny a příkazy BOZP na staveništi. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s případným Koordinátorem BOZP a je povinen mu poskytnout potřebnou součinnost při plnění jeho funkce. Dále mu umožňuje vstup na stavbu a staveniště.

- K řádnému provedení díla se objednatel zavazuje poskytnout možnost bezplatného připojení na zdroje elektrické energie a vody.

- Zhotovitel povede na stavbě stavební deník, zachycující důležité okolnosti činností prováděných prací na staveništi a v montážní zóně v rozsahu přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Stavební deník musí být trvale přístupný dozoru objednatele, zástupcům objednatele a orgánům Státního stavebního dohledu. Zhotovitel umožní výše zmíněným přístup k provádění kontroly. Originály stavebního deníku budou po převzetí díla předány objednateli, kopie si ponechá zhotovitel.

- Práce budou na stavbě řízeny a postupy řešeny operativně na úrovni jmenovaných stavbyvedoucích, dozorů objednatele, zástupců objednatele, popř. zmocněných zástupců stran. I za tímto účelem budou uvedené skutečnosti protokolovány ve stavebním deníku zhotovitele a v zápisech z kontrolních dnů stavby, které bude organizovat objednatel.

- Zhotovitel zajistí vlastními silami i nákladem organizační zajištění nutné k plynulému provedení díla. Objednatel zajistí zhotoviteli přístup potřebný pro realizaci díla. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů.

- V průběhu prací je zhotovitel povinen vyzývat objednatele záznamem ve stavebním deníku a telefonicky ke kontrole těch částí díla, které budou v dalším pracovním postupu zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, a to nejpozději 3 dny před dnem, kdy uvedená skutečnost nastane. O těchto dílčích kontrolách a jejich výsledcích sepíší strany vždy samostatný záznam do stavebního deníku.

- Zhotovitel je povinen při realizaci díla dbát zvýšené opatrnosti a předejít vzniku škod týkajících se především prováděného díla. V případě poškození je zhotovitel povinen na své náklady vše uvést do původního stavu.

- Při vzniku havárie nebo škody způsobené zhotovitelem, zajistí zhotovitel na vlastní náklady neprodleně odstranění veškerých následků havárie nebo škody se zajištěním bezpečnosti všech zúčastněných osob. V případě narušení nebo poškození povrchu veřejných prostranství se zhotovitel zavazuje toto uvést do původního stavu na své náklady.

- Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňuje na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací.

- Zhotovitel odpovídá za zajištění staveniště a bezpečnost na staveništi.

- Zhotovitel se zavazuje, že odborné práce nebudou prováděny učni a/nebo nekvalifikovanými pracovníky.

Čl.VIII.   PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- Smluvní strany se dohodly na předání a převzetí provedené stavby jako celku v plném rozsahu vymezeném v čl. II. této smlouvy.

- Objednatel je povinen zahájit převzetí provedeného díla do 3 dnů od zhotovitelovy výzvy, zapsané ve stavebním deníku. Zhotovitel je oprávněn učinit tuto výzvu teprve poté, co bude ukončen předmět díla. Objednatel se zavazuje přejímku ve zmíněné lhůtě zahájit, řádně v ní pokračovat a bez zbytečného odkladu ji dokončit. Nesplní-li objednatel bez náležitého důvodu tuto povinnost, má se za to, že zhotovitel splnil svůj závazek nejpozději desátý den po výzvě a od tohoto data je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu.

- Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pouze v případě, kdy eventuální vady, či nedodělky samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla. Existence jiných vad či nedodělků není důvodem k tomu, aby objednatel převzetí díla odmítl.

- Převzetí předmětu plnění dle čl. II. této smlouvy bude provedeno formou zápisu o předání a převzetí díla, který podepíší zmocnění pracovníci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat zhodnocení jakosti provedených prací, soupis eventuálně zjištěných vad a nedodělků s dohodnutou lhůtou jejich odstranění, jakož i prohlášení objednatele, že odevzdané dílo přejímá. V případě, že odmítá objednatel dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska.

- Součástí předání ukončeného díla je i předání stavebního deníku, dokladů o likvidaci materiálu, dokladů o zkouškách a revizích, záruční listy, projektové dokumentace se zakreslením změn, ke kterým došlo během provádění stavby.

Čl. IX.  ZÁRUKA  ZA  DÍLO

- Zhotovitel je povinen dodržet veškeré nadále platné ČSN, platné nezávazné ČSN vztahující se k provedení díla a obecně závazné právní předpisy. Použité technologie, výrobky, materiály, zařizovací předměty a zařízení musí mít takové vlastnosti, aby podobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání.

- Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v technických normách a právních přepisech, které se na provádění díla vztahují, a to po dobu 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla.

- Na výrobky nebo ucelené provozní soubory se samostatným záručním listem se poskytuje záruka shodná se zárukou poskytnutou výrobcem, resp. dodavatelem.

- Všechny záruční lhůty budou vypsány v zápisu o předání a převzetí díla.

- Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění na e-mailovou adresu miroslav.tomek@teplolipnik.cz. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

- Zhotovitel je povinen neprodleně od obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu pro odstranění závad navrhuje, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

- Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do tří dnů po obdržení reklamace. Havarijní stavy je povinen odstranit do 24 hod. po nahlášení, pokud si smluvní strany nesjednají jinou lhůtu k odstranění reklamované vady.

- Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.

- Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností díla nebo za poškození díla, které způsobil uživatel, nebo které byly způsobeny okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele a nezpůsobil je zhotovitel nebo subjekty, s jejichž pomocí plnil svůj závazek.

Čl.X.   SMLUVNÍ  POKUTY

- V případě, že zhotovitel nedodrží termíny dodávky dle čl. III, odst. 1 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení, maximálně však 10% z celkové ceny díla bez DPH. Zhotovitel není povinen platit objednateli sjednanou smluvní pokutu, jestliže jeho prodlení s dokončením díla bude způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

- V případě prodlení objednatele s proplacením faktury, uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

- Smluvní pokuta za nesplnění odstranění vad a nedodělků ve sjednaném termínu se sjednává ve výši 100,- Kč/den a za jednotlivý případ.

- Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

- V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.

Čl. XI.  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- Vzájemná práva smluvních stran vyplývající z odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními Občanského zákoníku.

Čl. XII.  OSTATNÍ  UJEDNÁNÍ

- Tato SOD může být měněna pouze formou průběžně číslovaných písemných dodatků k SOD s tím, že podmínkou platnosti změny jsou podpisy dodatků smluvními stranami uvedenými v článku I. této smlouvy.

- Nesplnění termínu zhotovení díla a prodlení s úhradou faktur se považuje za závažné porušení této smlouvy.

- Z důvodů právní jistoty strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží objednatel a zhotovitel po jednom.

- Tato smlouva nabude účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Přílohy:       	č. 1	cenová nabídka  ze dne 26.7. 2023

V Přerově 10.7. 2023

…….……………………………. 				…….…………………………….

Ing. Pavel Zubík       	                                             Ing. et Ing. Jan Horalík, PhD.

objednatel						       zhotovitel

……………………………………….

Vladimír Mikeška

zhotovitel