DODATEK č. 2

č. SML-0108/23

ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. SML- 0080/21

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č 89/2012 Sb., Občanského zákoníku a v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským na vypracování projektové dokumentace:

Zpracování projektové dokumentace na provedení stavby včetně autorského dozoru na akci: Rekonstrukce Pavilonu 1 na pavilon akutní péče

### Smluvní strany

  - Objednatel:			Psychiatrická nemocnice Jihlava

se sídlem: 			Brněnská 455/54, 586 24 Jihlava

zastoupená:			MUDr. Dagmar Dvořákovou, ředitelkou

IČO: 				00600601

DIČ: 				CZ00600601

bankovní spojení: 		ČNB

číslo účtu: 			33936681/0710

(dále jen „objednatel“)

  - Dodavatel:			TECHNICO Opava s.r.o.

sídlo firmy:			Hradecká 1576/51, 746 01 Opava

zastoupený:			Ing. Martinem Uličným, jednatelem

# IČO:				25849204

# DIČ:				CZ25849204

(dále jen „dodavatel“)

- Předmět dodatku

  - Objednatel a dodavatel (dále společně označovány jen jako „smluvní strany“) vzájemně prohlašují, že jejich způsobilost a volnost uzavřít tento dodatek, jakož i způsobilost k souvisejícím právním jednáním není nijak omezena ani vyloučena.

  - Smluvní strany dále prohlašují, že dne 28.6.2021 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo č. SML – 0080/21 (dále jen „smlouva“), na základě které se dodavatel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (tj. zpracování projektové dokumentace na provedení stavby včetně autorského dozoru na akcii „Rekonstrukce Pavilonu č. 1 na pavilon akutní péče) blíže specifikované ve smlouvě, a objednatel se za řádně a včas dodané dílo zavázal zaplatit dodavateli cenu dohodnutou ve smlouvě. Vzhledem k tomu, že smlouva v rámci specifikace předmětu plnění (článek II. smlouvy) obsahovala detailní rozpis činností, a objednatel si (s odkazem na článek 2.2.5. příslušné zadávací dokumentace) vyhradil možnost změny závazku ve smyslu ustanovení § 100 zákona o zadávání veřejných zakázek, uzavřely smluvní strany po projednání dne 8.9.2021 dodatek č. 1 ke smlouvě, na základě kterého došlo ke změně rozsahu činností dodavatele s ohledem na nová zjištění (nezbytné změny v technickém řešení rekonstrukce) a požadavky objednatele.

  - Smluvní strany v neposlední řadě prohlašují, že podle zákona o zadávání veřejných zakázek nesmí případné změny závazku (více/méně práce), byť jsou splněny další zákonné předpoklady a jde o změny vyvolané situací, vést k navýšení ceny za dílo o více než 30%, a konstatují tedy, že v ani ujednáním v tomto dodatku č. 2 obsaženém nedojde k překročení zákonných limitů.

- Cena za dílo, platební podmínky

  - Cena za dílo je stanovena dohodou mezi oběma smluvními stranami, je v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, je pevná neměnná a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony ve smyslu Smlouvy a tohoto Dodatku.

  - Cena je nově stanovena dle individuální kalkulace dodavatele ze dne 23.5.2023 pro jednotlivé části plnění předmětu díla takto:

| Části plnění | Cena |
| --- | --- |
| 1. etapa Zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a inženýrská činnost | 880 000,- Kč | bez DPH |
|  | 184 800,- Kč | DPH |
|  | 1 064 800,- Kč | včetně DPH |
| Vícepráce | 410 000,- Kč | bez DPH |
|  | 86 100,- Kč | DPH |
|  | 496 100,- Kč | včetně DPH |
| 2. etapa Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a součinnost při zadávání veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby | 895 000,- Kč | bez DPH |
|  | 187 950,- Kč | DPH |
|  | 1 082 950,- Kč | včetně DPH |
| Vícepráce | 380 000,- Kč | bez DPH |
|  | 79 800,- Kč | DPH |
|  | 459 800,- Kč | včetně DPH |
| 3. etapa Autorský dozor | 200 000,- Kč | bez DPH |
|  | 42 000,- Kč | DPH |
|  | 242 000,- Kč | včetně DPH |
| Celkem za vícepráce | 790 000,- Kč | bez DPH |
|  | 165 900,- Kč | DPH |
|  | 955 900,- Kč | včetně DPH |
| Celkem vč. víceprací | 2 765 000,- Kč | bez DPH |
|  | 580 650,- Kč | DPH |
|  | 3 345 650,- Kč | včetně DPH |
| Za vyžádané vyřízení prodloužení platnosti stavebního povolení Zvýšení ceny zahrnuje aktualizaci všech správců technické infrastruktury + nová stanoviska DOSS k prodloužení platnosti stavebního povolení a všech úkonů s tím spojených, včetně zastupování a podání žádosti o prodloužení. | 75 000,- Kč | bez DPH |
| Celkem | 2 840 000,- Kč | bez DPH |
|  | 596 400,- Kč | DPH |
|  | 3 436 400,- Kč | Včetně DPH |

# Závěrečná ustanovení

  - Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro dodavatele.

  - Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a nemění se.

  - Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.

Za objednatele:	Za dodavatele:

V Jihlavě, dne …………………	V ………………..,dne …………………

_______________________________    	_______________________________

MUDr. Dagmar Dvořáková                                             Ing. Martin Uličný

ředitelka Psychiatrické nemocnice Jihlava	                jednatel společnosti