SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

# Smluvní strany

Objednatel:

Název:	                                     	Městská zeleň Znojmo, příspěvková organizace

Sídlo:			           	Dobšická 3363/11, 669 02 Znojmo

Zastoupený:                              Ing. Radoslav Habrdle, ředitel

IČ:                                               68728255

DIČ:			CZ68728255

Zhotovitel:

Název:				POZEMNÍ STAVBY s.r.o.

Sídlo:				Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo

Zastoupený:			Ing. Karlem Kafkou, jednatelem

Ing. Ondřejem Šimečkem, jednatelem

IČ:				03935183

DIČ:				CZ03935183

Bankovní spojení:		ČSOB, a.s. pobočka Znojmo

Č.ú.                                             278652986/0300

# Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní zhotovení stavby:

„Ulice Rooseveltova – ocelové zábrany proti najíždění na stromy“

- Podkladem pro uzavření smlouvy o dílo je nabídka včetně rozpočtu zhotovitele předložená objednateli.

- Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených.

# III. Doba plnění

- Zahájení prací:    12.červen 2023

Ukončení prací:  30. červen 2023

# IV. Cena díla

1. 	Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran podle nabídkového položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č.1:

Cena bez DPH		52 143,84  Kč

DPH ve výši 21%            10 950,21 Kč

Celková cena s DPH       63 094,05 Kč

- Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II.

- Cena díla je uvedena jako cena nejvýše přípustná, nepřekročitelná, platná do 31.7.2023.

- Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nebo méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu a pokud vícepráce v položkovém rozpočtu obsaženy nejsou, pak nejvýše podle ceníku RTS, méněpráce nebudou fakturovány.

# V. Platební podmínky

- Objednatel neposkytuje zálohy.

- Průběžná fakturace s měsíčním zúčtovacím obdobím podle soupisu skutečně provedených prací a to do výše 100% smluvní ceny

- Splatnost faktur činí 14 dnů ode dne jejich doručení objednateli.

- Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury.

- Každá faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních předpisů a musí vždy obsahovat minimálně:

- označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ

- číslo faktury,

- den vystavení a den splatnosti faktury,

- datum uskutečnění zdanitelného plnění,

- označení banky a č. účtu, na který se má platit,

- označení díla,

- fakturovanou částku a sazbu DPH (dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění)

- razítko a podpis oprávněné osoby,

- soupis provedených prací v členění dle nabídkového rozpočtu, zkontrolovaný a podepsaný technickým zástupcem objednatele

# VI. Sankce

- V případě prodlení s termínem předání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý, i započatý den prodlení.

- V případě prodlení s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy oprávněná strana doručí druhé smluvní straně písemné vyúčtování sankce.

# VII. Odstoupení od smlouvy

- Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

- Za podstatné porušení smlouvy o dílo zhotovitelem se považuje zejména:

a) jestliže zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem a tento postup vede zjevně k vadnému plnění,

b) jestliže dosavadní výsledek provádění díla vede zjevně k vadnému plnění,

c) jestliže je zhotovitel v prodlení s předáním díla podle této smlouvy o dílo trvajícím déle než 30 kalendářních dnů.

Za podstatné porušení této smlouvy objednatelem se považuje zejména:

a) jestliže je objednatel v prodlení s převzetím díla trvajícím déle než 30 kalendářních dnů,

b) jestliže je objednatel i přes urgence zhotovitele v prodlení s úhradou faktury trvajícím déle než 30 kalendářních dnů.

3.   Pro případ odstoupení od smlouvy dohodly smluvní strany následující způsob vypořádání:

- zhotovitel předá objednateli zpět staveniště a dílo ve stavu, v jakém bylo dílo v okamžiku, kdy došlo k odstoupení od smlouvy. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré práce, které na díle do zániku smlouvy provedl a uhradí mu cenu již pořízeného materiálu a dodávek, které nelze běžně využít při obvyklé stavební činnosti.

- smluvní strany se zavazují, že proti sobě nebudou v souvislosti s  odstoupením od smlouvy vznášet žádné další finanční či jiné nároky (např. smluvní pokutu, ušlý zisk, náhradu škody) mimo výše uvedené.

# XIV. Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

- Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a závazky, postoupit pohledávku, zastavit pohledávku vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

- Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek 
s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

- Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

- Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:

č. 1 – položkový rozpočet

Ve Znojmě dne 11.6.2023	Ve Znojmě  dne 11.6.2023

Za objednatele:                               	 Za zhotovitele:

---------------------------------	--------------------------------------

Ing. Radoslav Habrdle                                            	         Ing. Ondřej Šimeček

ředitel                                                                                                               jednatel