**Úprava parkování na místní komunikaci ulice Holečkova, Strakonice**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Měsíc** | **Červenec** | | | |
| **Týden** | **30** | **31** | **32** | **33** |
| Zařízení staveniště + DIO |  |  |  |  |
| Odstranění potřebných asfaltů |  |  |  |  |
| Demontáž kamenných obrub + očištění |  |  |  |  |
| Demontáž chodníkové dlažby |  |  |  |  |
| Výkopové práce pro podkladní konstrukční vrstvy |  |  |  |  |
| Provádění konstrukčních vrstev |  |  |  |  |
| Pokládka chodníkových + kamenných obrub |  |  |  |  |
| Dláždění parkovacích stání + chodníku |  |  |  |  |
| Vyasfaltování vozovky v šíři 0,5 m + zalití spar |  |  |  |  |
| Terénní úpravy |  |  |  |  |
| Úklid staveniště |  |  |  |  |

**Harmonogram prací:**