SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku

O DODÁVCE STAVBY

Číslo smlouvy :

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : Město Aš, Kamenná 52, 352 01 Aš

Statutární orgán : Mgr. Dalibor Blažek starosta města

IČ                       		00253901

DIČ                    		CZ00253901

Bankovní spojení :   	ČSOB 13371337/0300

Zástupce při jednáních ve věcech

a) technických      		Stanislav Ston

b) smluvních        		Mgr. Dalibor Blažek

Zhotovitel : KV Engineering, s.r.o., Závodu Míru 584, 360 17  Karlovy Vary – Stará Role

Statutární orgán : 		František Prskavec, jednatel

Ing. Petr Rokůsek, jednatel

IČO:                     		453 55 142

DIČ:			CZ45355142

Bankovní spojení : 	Raiffeisenbank, a.s.

č. účtu			1245863001/5500

2. UVOZOVACÍ USTANOVENÍ, VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

Název díla:   Projektová dokumentace- rekonstrukce úpravny vody v Horních Pasekách

Místo výstavby :        	Horní Paseky, st.p.č.: 115, k. ú.: Horní Paseky

Investor :                    	Město Aš

Termín stavby

Zahájení díla         do 1 týdne od podpisu smlouvy o dílo

Ukončení díla        31 kalendářních dní

3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

3.1. Předmětem zakázky je realizace a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému  a řádnému dokončení díla: „PD – rekonstrukce úpravny vody v Horních Pasekách“ v rozsahu daném  zadáním  poptávky.

3.2. Stavba bude provedena  v souladu se zadáním daným v poptávce k této akci a s  cenovou

nabídkou zhotovitele  ze dne 19.4.2017, která se stává nedílnou součástí

této smlouvy.

3.3. Předmět, kvalita, veškeré práce a dodávky díla se musí realizovat v souladu s platnými

technickými podmínkami vyplývajícími z platných ČSN vztahujících se k daným pracím.

  - Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

3.5. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně oproti příslušným částím projektu pro ohlášení udržovacích prací nebo je-li třeba provést nepředvídané práce (tj. zejména práce, které budou prováděny na základě zvláštního požadavku objednatele), které nebyly součástí základního řešení příslušné části projektu, nebo práce vyvolané zásadní změnou  řešení, popř. jinými okolnostmi, které nevznikly z důvodů na straně zhotovitele, zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek k této smlouvě, jímž bude cena díla a doba realizace upravena přiměřeně nově vzniklým skutečnostem, a to nejpozději do 10 dnů po schválení Zastupitelstvem města Aše (ZM) popřípadě Radou města Aše (RM), přičemž ocenění těchto prací a oboustranné odsouhlasení těchto skutečností proběhne do 10 dnů před příslušným jednáním ZM nebo RM. Návrh na uzavření dodatku předloží zhotovitel. Každý takový dodatek musí být před podpisem objednavatelem odsouhlasen příslušnými orgány města.

3.6. Vyskytnou-li se v průběhu realizace díla rozpory, smluvní strany se dohodly, že budou platit údaje uvedené  podle následujícího pořadí :

1.  tato smlouva

- zadání v poptávce + cenová nabídka zhotovitele ze dne 19.4.2017

4. ČAS PLNĚNÍ

  - Termín plnění předmětu smlouvy podle čl. 2 je : 31 kalendářních dní týdnů po podpisu SOD,

  - Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k řádnému odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít toto řádně provedené dílo i v nabídnutém zkráceném termínu.

4.3. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

4.4.  Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.

5. CENA

5.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. 3 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách.

  - Cena za zhotovení díla podle čl. 3.1. činí :

Základní cena bez  DPH (21%)      155.000,00 Kč

DPH (21%)	                                32.550,00 Kč

Cena vč. 21% DPH                      187.550,00 Kč

5.3. Uvedené ceny jsou pevné, nejvýše přípustné, platné po celou dobu prováděných prací.

Cena obsahuje veškeré finanční náklady potřebné k realizaci zakázky.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1.    Objednatel nebude poskytovat před zahájením prací zálohy.

6.2.    Po dokončení díla vydá zhotovitel objednateli fakturu ve výši 80% z ceny díla splatnou

do 14 dnů.

  - Po odstranění případných závad vydá zhotovitel objednateli fakturu ve výši 20% z ceny

díla splatnou do 14 dnů

6.4. Jednotlivé faktury budou obsahovat údaje předepsané pro daňový doklad,  u závěrečné faktury předávací protokol také podepsaný technickým dozorem investora.

6.5. Splatnost veškerých faktur je 14 dní od prokazatelného doručení objednateli.

7.  ZÁRUČNÍ DOBA – ODPOVĚDNOST ZA VADY

7.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté.

7.2. Záruční doba činí 60 měsíců od předání díla.

7.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit zdarma řádně ohlášené vady.

7.4. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad předmětu plnění ve smyslu bodu 7.2. a 7.3. do 7 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit ve lhůtě dohodnuté s objednatelem. Termín odstranění vad bude dohodnut písemně.

7.5.  Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele podle čl. 1 této smlouvy.

V záruční době se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady v záruční době vzniklé, nikoli však vady způsobené v důsledku nesprávného užívání díla.

8.  PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

8.1  Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.

8.2. Zhotovitel zabezpečí všechna vyjádření a rozhodnutí orgánů státní správy, která jsou potřebná k provedení díla.

8.3. Objednatel se zavazuje zajistit vykonávání technického dozoru v potřebném rozsahu.

9.  SMLUVNÍ POKUTY

9.1. Za nedodržení smluvního termínu dokončení díla je sjednána smluvní pokuta ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení zhotovitele.

9.2. Za nesplnění termínů pro odstranění vad a nedodělků dle předávacího protokolu se stanoví smluvní pokuta 500,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s odstraněním vady (v prodlení je zhotovitel, neodstraní-li vadu či nedodělek do 7 dnů od nahlášení).

9.3. Za neuhrazení faktury vystavené a odeslané zhotovitelem objednateli podle čl.6 ve lhůtě splatnosti je sjednána smluvní pokuta ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení objednatele. Současně se pozastavují práce na předmětu plnění díla. Při pozdní úhradě kterékoliv faktury ztrácí smluvní termíny, uvedené v této smlouvě, platnost a budou řešeny dosatkem smlouvy a změně termínu provedení díla.

9.4. Objednatel se zavazuje, že v případě bezdůvodného odstoupení od smlouvy, uhradí  zhotoviteli odstupné za veškeré prokazatelné výdaje, které byly spojené s realizací díla.

9.5 Zhotovitel se zavazuje, že v případě bezdůvodného odstoupení od smlouvy, uhradí objednateli odstupné za veškeré prokazatelné výdaje, které byly spojené s realizací díla.

Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční době, či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran, nebo vzhledem ke své povaze, mají trvat i po skončení smlouvy.

Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dlužníka ( tj. smluvní stranu, která porušila povinnost utvrzenou smluvní pokutou ) povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.

10.  VYŠŠÍ MOC

Zhotovuje-li se objednateli stavba na objednávku, nebo dle smlouvy o dílo, nese zhotovitel nebezpečí škody nebo zničení díla až do jeho předání, ledaže by ke škodě došlo jinak, např. působením vyšší moci. ( použit § 2624 občanského zákoníku)

11. SOUČINNOST A PODKLADY, SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

11.1. Zhotovitel zhotoví dílo s použitím následujících věcí a podkladů, které mu poskytne objednatel v dohodnutých termínech :

11.2. Objednatel písemně určuje  technickým dozorem investora p. Stanislava Stona.

12.  OSTATNÍ USTANOVENÍ

12.1.Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla  nejméně jedenkrát za 14 dní.

12.2.Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu partnera a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy

12.3.Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné právní předpisy a technické normy a podmínky této smlouvy včetně obecných smluvních podmínek objednatele. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.

12.4.Vlastníkem díla je od samého počátku objednatel.

13.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1.Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je poslední  souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé straně. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem. Smlouva musí být písemná, řádně potvrzená a podepsaná oprávněnými zástupci smluvních stran.

13.2.Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné jen budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

13.3.K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu.

13.4.K návrhům dodatku této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 5 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně.

Tato smlouva je vypracována v pěti vyhotoveních, z nichž tři si ponechá objednatel a dvě zhotovitel.

V Aši dne                 2017                                        V Karlových Varech     dne                  2017

Za objednatele :                                                           Za zhotovitele :

Doložka

Potvrzujeme  ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb. že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

........................................                                                                      .......................................

V Aši dne :