Smlouva o dílo, č. zhotovitele - 144 17

uzavřená mezi smluvními stranami podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Domov Horizont, příspěvková organizace

Strážovská 1096/3, 697 01 Kyjov

IČ	46937145

Bankovní spojení:	xxx, KB Kyjov

Zastoupen panem Mgr. Janem Hanáčkem, ředitelem Domova Horizont

(dále jen objednatel)

Zapsána u KS v Bmě, spisová značka PR, vložka 1260, nejsme plátci DPH

Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o.

Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
KS v Bmě, spis.zn. C 13570
49971379
CZ 49971379

ČSOB Hodonín, č.ú.: xxx

Zastoupen panem Ing. Luďkem Šebestou, jednatelem společnosti
Zodpovědnost za stavbu xxx
(dále jen zhotovitel)

Obchodní rejstřík:

IČ

DIČ

Bankovní spojení:

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k její platnosti není třeba podpisu jiné osoby.

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem plnění této smlouvy je zhotovení díla obsaženého v položkovém rozpočtu, přičemž se jedná o:

NÁZEV DÍLA: MÍSTO PLNĚNÍ:

Stavební práce na údržbě a opravách objektu - oprava kanceláří a sociálky v přízemí obj. C

Domov Horizont

ROZSAH DÍLA:	Dílo bude provedeno v souladu s uvedeným položkovým rozpočtem.

Přesná specifikace a rozsah jednotlivých druhů prací včetně výkazu výměr jsou uvedeny v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy.

III. DOBA PLNĚNÍ SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo v těchto termínech:

Předpokládaný termín zahájení prací:
dokončení prací:

1

1.6.2017

31.7.2017

Tato lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou se nebudou vykonávat stavební práce z důvodů překážek na straně objednatele, z důvodu vyšší moci a také z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek, zejména při teplotách nižších nebo vyšších, než dovolují technologická pravidla jednotlivých druhů prací.

Na žádost zhotovitele bude termín dokončení díla prodloužen dodatkem k této smlouvě v případě většího rozsahu nutných nebo požadovaných víceprací nebo při prodlení financování.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude zhotovitele při provádění díla časově omezovat.

- CENA ZA DÍLO

- Objednatel prohlašuje, že má dostatek finančních prostředků na úhradu celého díla.

- Smluvená cena za celé dílo činí:

cena za zhotovení díla bez DPH:	315 800,- Kč

DPH 15%:	47 370,-Kč

cena celkem včetně DPH:	363 170,- Kč

Cena je stanovena dohodou podle vzájemně odsouhlaseného rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy. Rozpočtové náklady předmětů, které nejsou v projektu specifikovány, jsou uvažovány jako standardní.

Práce, které budou prováděny nad rozsah díla (položkového rozpočtu) musí být odsouhlaseny oběma stranami a budou objednatelem uhrazeny dle skutečného provedení jako vícepráce.

V případě, že dojde k úpravě termínu dokončení bez zavinění zhotovitele, bude cena upravena na ceny obvyklé v době realizace.

DPH bude účtována samostatně ve výši stanovené daňovými předpisy platnými v době realizace díla. Pokud dojde v průběhu realizace stavby ke změnám daňových zákonů, bude sjednaná cena vyúčtována s DPH platným v okamžiku zdanitelného plnění a o rozdíl daňové sazby bude automaticky upravena nabídková cena.

- PLATEBNÍ PODMÍNKY

Smluvní strany se dohodly na úhradě plateb takto:

Realizaci díla bude objednatel platit zhotoviteli měsíčně zpětně fakturami ve výši odsouhlasené hodnoty prací a dodávek materiálů realizovaných na díle v uplynulém kalendářním měsíci. Vždy po skončení kal. měsíce vystaví zhotovitel na částku odpovídající odsouhlasené hodnotě prací a dodávek materiálu fakturu, kterou odsouhlasí ředitel organizace.

Faktury bude objednatel hradit až do výše 90 % celkové ceny díla včetně DPH. Zbývající část, tj. 10 %, bude uhrazena po předání a převzetí díla, případně po odstranění vad a nedodělků. Lhůta splatnosti všech faktur se sjednává v délce do 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.

Konečnou částku je zhotovitel oprávněn vyfakturovat po podpisu písemného protokolu o předání a převzetí stavby objednatelem. Při konečné faktuře musí zhotovitel provést vyúčtování DPH.

- ZÁRUKA NA DÍLO

Zhotovitel prohlašuje záruku za dílo po dobu 60 měsíců. Počátek běhu záruční doby je stanoven na den následující po dni předání a převzetí předmětu veřejné zakázky.

2

Zhotovitel se zavazuje, že odstraní na svůj náklad veškeré vady díla, které se vyskytnou v průběhu záruční doby. Na technologické části díla, jejichž závady mohou omezit provoz objednatele, poskytujeme vlastní záruční i pozáruční servis do 24 hodin od nahlášení závady (telefonicky nebo faxem).

Záruku je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu po zjištění vady díla, a to písemně vždy formou doporučeného dopisu. Na dodávky věcí se samostatným záručním listem výrobce (dodávky vnitřního vybavení, zařizovací předměty, dodávky strojů a zařízení, dodávky rostlin a pod.) se vztahuje záruka pouze v délce uvedené na tomto záručním listě, nejméně však 24 měsíců. Soupis těchto dodávek bude přílohou protokolu o předání a převzetí dokončeného díla. Podmínkou poskytnutí záruk je dodržení záručních podmínek a návodů.

- ZÁKLADNÍ VZTAHY OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

- Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli písemně staveniště před zahájením prací, a to prosté břemen a překážek faktických i právních, včetně práv třetích osob, v rozsahu vyhovujícím požadavkům projektové dokumentace.

- Po předání staveniště zhotovitel zodpovídá za dodržování předpisů BOZP a PO svými pracovníky.

- Vytýčení staveniště a stavby zabezpečuje objednatel. Součástí plnění zhotovitele není zřízení cest pro příjezd a příchod na staveniště.

- Objednatel zodpovídá za škody vzniklé předáním chybně vyznačených instalací, inženýrských sítí a podzemních zařízení. Zhotovitel zodpovídá za škody vzniklé nerespektováním vyznačených zařízení a sítí.

- K provádění prací poskytne objednatel zhotoviteli zdroje energií a vody, potřebnou plochu na zařízení staveniště, místa pro skládku materiálů a deponií, dále uzavřené prostory pro skladování materiálu a nářadí včetně sociálního zařízení pro pracovníky zhotovitele.

- Po dokončení prací zhotovitel staveniště vyklidí a do 10-ti dnů po dokončení díla je vyklizené předá objednateli.

- Po uplynutí lhůty podle odst. 6 však může zhotovitel na staveništi ponechat stroje, zařízení a materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků.

- Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník. Jestliže zástupce zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen připojit k záznamu do jednoho pracovního dne svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí. Stejné ustanovení platí i při zápisech zhotovitele do stavebního deníku.

Dohody, vyjádření a podpisy zápisu ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy o dílo. U víceprací malého rozsahu budou tyto záznamy po vzájemném odsouhlasení sloužit přímo k jejich fakturaci, u požadovaných víceprací většího rozsahu či při zásadních změnách (konstrukčních apod.) poslouží tyto záznamy jako podklad ke zpracování dodatku této smlouvy.

- Před každým dokončením části konstrukce díla vytypované objednatelem, které mají být zakryty, vyzve zhotovitel objednatele zápisem ve stavebním deníku 2 dny předem k převzetí dokončené části konstrukce. Převzetí potvrdí objednatel zápisem ve stavebním deníku.

3

V případě, že se objednatel k převzetí části konstrukce díla nedostaví, má zhotovitel nárok na úhradu nákladů na případné pozdější odkrytí a zakrytí části díla.

- Předání díla:

- Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli jako celek. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis potvrzený oběma smluvními stranami.

- Objednatel je povinen dílo převzít. Případné nedodělky, které nebrání užívání, nejsou důvodem k nepřevzetí díla.

- SANKČNÍ PODMÍNKY

- V případě prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli za každý den prodlení částku odpovídající 0,01 % z dlužné částky.

- V případě prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli v čase dle odst. III této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli částku 0,01 % z ceny díla za každý den prodlení.

- Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na náhradu škody a do její výše se nezapočítává.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Smlouvaje platná dnem podpisu obou smluvních stran.

- Případné změny této smlouvy lze provádět pouze písemnými číslovanými dodatky, které jsou platné po jejich podpisu oběma smluvními stranami.

- Tato smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

- Vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

Nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou: • Položkové rozpočty díla

V Kyjově dne  31. 5. 2017
Zhotovitel:

Ing. Luděk Sebesta
jednatel společnosti

MSO servis spoi. s r.o.

Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov IČC: 499 71 379, DIČ: CZ49971379

Objednatel:

Mgr. Jan Hanáček

ředitel Domova Horizont

- -

4