SMLOUVA O DÍLO

číslo: 20170238/01

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také „občanský zákoník“)

mezi těmito smluvními stranami:

##### Česká republika - Správa státních hmotných rezerv

sídlem:	Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85

právně jednající:	Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek

IČO:	48133990

DIČ:	CZ48133990

bankovní spojení:	Česká národní banka, pobočka Praha

č. účtu:	85508881/0710

kontaktní osoba:	Ing. Hana Randová, ředitelka Odboru majetkového

telefon:	244 095 232

e-mail:	hrandova@sshr.cz

datová schránka:	4iqaa3x

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma 	INS spol. s r.o.

sídlem:	Parkány 413, 547 01 Náchod

spisová značka:	C 5340 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

zastoupena:	Petrem Šulcem, jednatelem společnosti

IČO: 		60109971

DIČ:  		CZ60109971

bankovní spojení: 	Československá obchodní banka, a. s., pobočka Náchod

číslo účtu: 		514006223/0300

kontaktní osoba:		Petr Šulc

telefon:		739 694 567

e-mail:		petr.sulc@insnachod.cz

datová schránka:		ac7b72r

(dále jen „zhotovitel“)

Účel smlouvy

- Účelem této smlouvy je zhotovení projektové dokumentace pro realizaci zastřešení parkovacího stání pro 6 nákladních vozidel v pobočce objednatele Butas včetně zajištění inženýrské činnosti a k zajištění zákonné působnosti objednatele vyplývající ze zákona 
č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů.

- Touto smlouvou se realizuje veřejná zakázka, kterou objednatel zadal v zadávacím řízení s názvem „17-198 Butas – Projektová dokumentace – stavba přístřešku na parkování návěsů“.

Předmět smlouvy a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo, přičemž plnění veřejné zakázky bude rozděleno do třech etap:

  - První etapa:

vypracování a protokolární předání projektové dokumentace pro stavební povolení na základě studie č. 34/2016 - část Podklad pro přípravné a projektové práce, zpracovatel Ing. Luboš Lonský, dne 30. 11. 2016.

  - Druhá etapa:

- provedení inženýrské činnosti,

- podání žádosti o vydání stavebního povolení a zajištění a protokolární předání pravomocného stavebního povolení potřebného pro provedení stavby,

  - Třetí etapa:

vypracování a protokolární předání dokumentace pro provedení stavby s rozpočtem a výkazem výměr,

vše společně dále také „dílo, nebo PD“, dle „Technické specifikace předmětu plnění“ - Příloha č. 1 této smlouvy, sestávající z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, která je její nedílnou součástí.

Každá etapa bude ukončena protokolárním předáním příslušné části díla.

Jednotlivé etapy budou fakturovány samostatně.

- Všechny tři etapy díla uvedené v tomto článku v odst. 1., budou zhotoveny 
v provozních prostorách zhotovitele a budou ukončeny protokolárním předáním objednateli
v souladu s čl. III. odst. 2., přičemž objednatel se zavazuje každou řádně dokončenou etapu díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků převzít v prostorách objednatele na adrese: Česká republika - Správa státních hmotných rezerv, Olbrachtova 3, Praha 4.

- Kontaktní osoba objednatele je oprávněna k plnění povinností objednatele dle této smlouvy písemně pověřit jiného zaměstnance objednatele. O tomto pověření je kontaktní osoba objednatele povinna informovat kontaktní osobu zhotovitele.

- Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést, dokončit a předat objednateli na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla dle odst. 2 v těchto etapách a v těchto postupných termínech:

  - První etapa:

vypracování a protokolární předání projektové dokumentace pro stavební povolení na základě uvedené studie č. 34/2016 objednateli do 45 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

  - Druhá etapa:

- provedení inženýrské činnosti  do 44 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání projektové dokumentace pro stavební povolení objednateli,

- podání žádosti o vydání stavebního povolení a zajištění a protokolární předání pravomocného stavebního povolení potřebného pro provedení stavby objednateli -  časový průběh správního řízení u místně a věcně příslušného stavebního úřadu je předpokládán v délce maximálně 60 kalendářních dnů,

  - Třetí etapa:

vypracování a protokolární předání dokumentace pro provedení stavby s rozpočtem a výkazem výměr a její protokolární předání objednateli do 1 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení.

- Dílo je splněno jeho řádným provedením, tj. řádným provedením všech jeho etap. Dílo bude provedeno, bude-li dokončeno, tj. budou – li dokončeny a protokolárně předány objednateli všechny jeho etapy. Dokončené dílo nesmí mít vady a nedodělky. Má-li dílo, nebo jeho část, vady či nedodělky, není objednatel povinen dílo, nebo příslušnou etapu díla převzít. O předání a převzetí každé etapy díla musí být mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán „Protokol 
o předání a převzetí příslušné etapy díla“ (dále také „protokol“), podepsaný kontaktní osobou objednatele nebo osobou pověřenou dle čl. II. odst. 3 a kontaktní osobou zhotovitele. Protokol bude obsahovat:

- označení smluvních stran

- odkaz na smlouvu

- část a etapa, ke které se předání díla vztahuje

- informace o stavu předané etapy nebo její části, tj. zda byla etapa nebo její část převzata bez výhrad nebo s výhradami (případně bylo odmítnuto převzetí)

- pro případ převzetí díla s výhradami jejich specifikaci a stanovení termínu jejich odstranění

- v případě nepřevzetí díla specifikace důvodů nepřevzetí a stanovení termínu nové přejímky

- datum předání a převzetí

- formu předání etapy – části díla, tj. listinná či elektronická a počet vyhotovení.

- Jestliže zhotovitel dokončí etapu díla před dohodnutým termínem, je objednatel oprávněn tuto etapu díla, nemá-li  vady a nedodělky, převzít.

Cena za dílo a platební podmínky

- Cena za dílo je cenou smluvní a je dána nabídkou zhotovitele ze dne 25. 4. 2017 a to Krycím listem nabídky – Příloha č. 2 této smlouvy a je členěna následovně:

    - Cena za první etapu díla:

- cena za první etapu díla je stanovena jako cena pevná ve výši 100 000 Kč bez DPH

(slovy: sto tisíc korun českých),

- podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel povinen spolu s cenou za první etapu díla uhradit zhotoviteli daň z přidané hodnoty ve výši 21 % ceny díla, což představuje, vzhledem k ceně za dílo, daň ve výši 21 000 Kč

(slovy: dvacet jedna tisíc korun českých),

- celková cena za první etapu díla tedy činí 121 000 Kč včetně DPH

(slovy: sto dvacet jedna tisíc korun českých).

    - Cena za druhou etapu díla:

- cena za druhou etapu díla byla stanovena jako cena pevná ve výši 35 000 Kč bez DPH

(slovy: třicet pět tisíc korun českých),

- DPH za druhou etapu díla ve výši 7 350 Kč

(slovy: sedm tisíc tři sta padesát korun českých),

- celková cena za druhou etapu díla tedy činí 42 350 Kč včetně DPH

(slovy: čtyřicet dva tisíc tři sta padesát korun českých).

    - Cena za třetí etapu díla:

  - cena za třetí etapu díla byla stanovena jako cena pevná ve výši 35 000 Kč bez DPH

(slovy: třicet pět tisíc korun českých),

b) DPH za třetí etapu díla ve výši 7 350 Kč

(slovy: sedm tisíc tři sta padesát korun českých),

c) celková cena za třetí etapu díla tedy činí 42 350 Kč včetně DPH

(slovy: čtyřicet dva tisíc tři sta padesát korun českých).

    - Cena za dílo:

- cena za dílo byla stanovena jako cena pevná ve výši 170 000 Kč bez DPH

(slovy: sto sedmdesát tisíc korun českých),

- DPH za dílo ve výši celkem 35 700 Kč

(slovy: třicet pět tisíc sedm set korun českých),

- celková cena za dílo tedy činí 205 700 Kč včetně DPH

(slovy: dvě stě pět tisíc sedm set korun českých).

- Cena za dílo je ujednána pevnou částkou. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

- Cena za dílo již zahrnuje veškeré daně s výjimkou DPH, cla, poplatky a veškeré další výdaje spojené s provedením díla, včetně všech nákladů zhotovitele na dopravu do místa plnění.

- Platba záloh na cenu za dílo se nepřipouští.  Právo na zaplacení ceny příslušné etapy díla vzniká zhotoviteli jejím provedením, tj. tehdy, je-li příslušná etapa díla řádně dokončena a předána objednateli dle podmínek sjednaných v této smlouvě.

- Dojde-li během plnění této smlouvy ke změně zákonem stanovené sazby DPH, je zhotovitel oprávněn v souladu s takovou změnou upravit výši DPH a cenu za dílo včetně DPH, a to tak, že částku odpovídající DPH a částku odpovídající ceně včetně DPH dle odst. 1. upraví tak, aby DPH odpovídalo zákonem stanovené sazbě. Změna zákonem stanovené sazby DPH dle předchozí věty není důvodem k jakémukoliv navýšení částky odpovídající ceně za dílo bez DPH uvedené v odst. 1., v bodu 1.4.

- Dnem uskutečnění zdanitelného plnění při provádění díla je den vystavení daňového dokladu – faktury.

- Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním způsobu zaplacení ceny díla na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy na základě daňových  dokladů (faktur).

- Lhůta splatnosti faktur je 21 kalendářních dnů od doručení faktury objednateli, přičemž za den zaplacení se považuje den, kdy je fakturovaná částka připsána na účet zhotovitele.

- Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví této smlouvy je a po celou dobu trvání smluvního vztahu bude povinným registračním údajem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále je zhotovitel povinen v daňovém dokladu (faktuře) uvést číslo smlouvy, které vždy určuje objednatel a toto číslo je uvedeno v záhlaví této smlouvy. V případě, že faktura nebude úplná nebo nebude obsahovat zákonem předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je následně povinen vystavit novou bezvadnou a úplnou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě počne běžet doručením nové faktury objednateli nová lhůta splatnosti.

Práva a povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel je povinen dílo provést na svůj náklad a na své nebezpečí v době stanovené článkem III. této smlouvy.

- Objednatel může kdykoli průběžně kontrolovat provádění díla.

- Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost nutnou k provedení předmětu díla, zejména předat zhotoviteli podklady k provedení díla, a to do 10 pracovních dnů od uzavření této smlouvy a dále mu umožnit potřebný volný přístup do všech prostor potřebných ke zhotovení díla za účelem řádného provedení předmětu díla.

- Zhotovitel odpovídá za to, že dílo, nebo jeho část, má v době předání objednateli vlastnosti stanovené příslušnými právními předpisy, závaznými technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dílo, nebo jeho část, je kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

- Zhotovitel projektové dokumentace se zavazuje, že bude provádět autorský dozor v průběhu realizace stavby. K autorskému dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem písemně nejpozději 30 kalendářních dnů před zahájením stavby. Autorský dozor není součástí předmětu plnění této smlouvy. Cena za autorský dozor není součástí ceny za dílo  dle  této smlouvy.

Článek VI.

Záruka za jakost a odpovědnost za vady

- Zhotovitel je za provedení díla odpovědný dle ustanovení zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

- Dílo má vady, neodpovídá-li ujednáním této smlouvy, není provedeno v souladu s pokyny zhotovitele, nemá vlastnosti stanovené platnými technickými normami, je zhotoveno v rozporu s platnými právními předpisy nebo nevykazuje vlastnosti pro něj obvyklé

- Záruční doba na dílo je ve smyslu ustanovení § 2629 občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů mezi smluvními stranami ujednána v délce 60 měsíců a počíná běžet ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí poslední etapy díla oběma smluvními stranami.

- Odstranění vad díla v záruční době je zhotovitel povinen provádět bezplatně, do 30 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace, nebo ve lhůtě sjednané s objednatelem. Zhotovitel projedná s objednatelem nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy se o reklamaci dozvěděl, způsob a lhůtu pro odstranění vad. Zhotovitel se zavazuje vady odstranit i v případě, že prokázal, že za ně nenese odpovědnost.

5. 	Objednatel uplatní požadavek na odstranění vad díla u zhotovitele písemně v souladu s čl. XII. odst. 5.

Článek VII.

Vlastnické právo k předmětu díla

- Smluvní strany se dohodly, že k přechodu vlastnického práva k předmětu díla ze zhotovitele na objednatele dochází postupně, a to předáním jednotlivých etap díla zhotovitelem objednateli na základě protokolu.

Článek VIII.

Náhrada škody

- Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

- Žádná ze smluvních stran není v prodlení a ani nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2. občanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy.

Článek IX.

Smluvní pokuta a úrok z prodlení

- V případě, že bude zhotovitel v prodlení s termínem dokončení či předání příslušné etapy díla stanoveným v článku III. této smlouvy, dopouští se tím porušení smlouvy, za které je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za příslušnou etapu díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky bránící předání a převzetí příslušné etapy díla v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za příslušnou etapu díla bez DPH za každou jednotlivou vadu, nedodělek a započatý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad uplatněných objednatelem v záruční době dle čl. VI. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo bez DPH za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení.

- Smluvní pokuty jsou splatné 14 kalendářní den ode dne doručení písemné výzvy objednatele k jejich úhradě, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury je strana, které je faktura určena, povinna oprávněné straně zaplatit rovněž úrok z prodlení z dlužné částky v zákonné výši stanovené příslušným nařízením vlády.

- Zhotovitel prohlašuje, že všechny smluvní pokuty dle této smlouvy včetně jejich výše považuje vzhledem k významu povinností (závazků), k jejichž zajištění byly dohodnuty, za přiměřené.

- Smluvní strany výslovně ujednaly, že úhradou smluvní pokuty nebude dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to v plné výši.

Článek X.

Odstoupení od smlouvy

- Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů podstatných porušení uvedených v občanském zákoníku, a objednatel také z důvodů uvedených v této smlouvě, pokud podstatná porušení smlouvy, nebo důvody pro které je oprávněn odstoupit objednatel nebyly způsobeny okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle ustanovení § 2913, odst. 2. občanského zákoníku.

- Zjistí-li objednatel vady, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu, neučiní-li tak zhotovitel v době přiměřené či době objednatelem jinak stanovené, může objednatel od smlouvy odstoupit.

- Smluvní strany se dále dohodly, že prodlení zhotovitele s dokončením či předáním díla nebo etapy díla nebo dodání vadného díla nebo etapy díla považují za podstatné porušení smlouvy a objednatel má v tomto případě právo od této smlouvy odstoupit.

- Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel:

- je v prodlení s realizací etapy díla 15 kalendářních dní a více,

- porušil povinnost stanovenou dle čl. IV. odst. 9.,

- postupuje při provádění díla v rozporu s ujednáními této smlouvy nebo s pokyny oprávněného zástupce objednatele,

- neoprávněně zastavil či přerušil práce na díle,

- neodstranil vady před předáním etapy díla ve stanovené lhůtě.

- Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně v souladu s čl. XII. odst. 5. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Článek XI.

Ostatní ujednání

- Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy k provedení díla, které je předmětem této smlouvy a že je pojištěn pro případ vzniku škody vzniklé při realizaci stavby dle jím zpracované projektové dokumentace, a to minimálně na částku 200 000 Kč, přičemž příslušné doklady o těchto svých prohlášeních je zhotovitel povinen na vyžádání objednateli doložit.

- Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem díla, že je schopen dílo ve smluvené lhůtě dodat a že veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla.

- Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit důvěrné informace, o nichž se dozvěděly v souvislosti s uzavřením této smlouvy. Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti vyplývající z této smlouvy a též příslušných právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této smlouvy.

- Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou nebo by mohly být součástí obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

- Zánikem této smlouvy z jakéhokoliv důvodu nemohou být dotčena vzájemná plnění, pokud byla řádně poskytnuta a byla již akceptována dle této smlouvy před účinností zániku této smlouvy, ani práva a nároky z takových plnění vyplývající.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany se dohodly, že další skutečnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Zhotovitel souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně jejích případných dodatků, byla uveřejněna na internetových stránkách objednatele. Údaje ve smyslu § 218 odst. 3. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, budou znečitelněny (ochrana informací a údajů dle zvláštních právních předpisů). Smlouva se vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel.

- Zhotovitel souhlasí, aby objednatel poskytl část nebo celou tuto smlouvu v případě žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o  svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy jsou vázány na souhlas smluvních stran a mohou být provedeny, včetně změn příloh, po vzájemné dohodě obou smluvních stran pouze formou písemného dodatku k této smlouvě. Smluvní dodatky musí být řádně označeny, pořadově vzestupně očíslovány, datovány a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiná ujednání jsou neplatná.

- Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnosti se zasílají v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek. Nelze-li použít datovou schránku, zasílají se prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

- Změny v záhlaví smlouvy (tj. změny bankovního spojení, změny sídla, změny právně jednající osoby nebo zastoupení smluvní strany atd.) musí být provedeny rovněž pouze písemným dodatkem k této smlouvě uzavřeným bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15. kalendářního dne ode dne, kdy ke změně údaje došlo. Vystavit návrh dodatku smlouvy a zaslat jej druhé smluvní straně je v případě změn v záhlaví smlouvy povinna ta smluvní strana, u které ke změně došlo, a to do pěti kalendářních dnů od data změny. Nemůže jít k tíži smluvní strany, které nebyl v souladu s touto smlouvou zaslán dodatek ohledně změny údajů v záhlaví smlouvy, že i nadále užívá při komunikaci s druhou smluvní stranou údaje původně uvedené. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se smluvní strana, která škodu způsobila, tuto nahradit v plné výši.

- Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že prověřil místní podmínky v místě plnění.

- Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (slovy: čtyřech) stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

- Tato smlouva je platná a nabývá účinnosti dnem, kdy podpis připojí smluvní strana, která ji podepisuje jako poslední.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy před jejím podpisem řádně seznámily, že smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek a byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

- Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Technická specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2: Krycí list nabídky

V Praze dne:05.06.2017					           V Náchodě dne:02.06.2017

Za objednatele:					Za zhotovitele:

Česká republika – Správa		                       INS spol. s r.o.

státních hmotných rezerv

……………………………………………	……………………………………………

Ing. Miroslav Basel	  	  Petr Šulc

ředitel Odboru zakázek	         	jednatel společnosti

Příloha č. 1 smlouvy

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„17-198 Butas – Projektová dokumentace – stavba přístřešku na parkování návěsů“

Podklady pro zpracování projektové dokumentace

studie č. 34/2016 - část Podklad pro přípravné a projektové práce

zpracovatel Ing. Luboš Lonský, 30. 11. 2016