Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě

na výkon technického dozoru investora

## v rámci realizace díla: „Návrh ploch ÚSES v Bohumíně“

# SMLUVNÍ STRANY

1.1 Příkazce:  			Město Bohumín,

Masarykova 158, 735 81 Bohumín

Zastoupený:				Ing. Petrem Víchou, starostou města

Zástupce pověřený ve věcech

a) smluvních:		Ing. Petr Vícha

b) technických: 		Ing. Jan Jeziorský, MBA

vedoucí odboru životního prostředí a služeb

Ing. Ľubica Jaroňová

referent odboru životního prostředí a služeb

IČ:   			00297569

DIČ:  					CZ00297569

Bankovní spojení:   				Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín

Číslo účtu:   				27-1721638359/0800

1.2. Příkazník: 			Ing. Andrea Ambrožová

Výdušná 422, 711 00 Ostrava - Koblov

IČ: 				73891606

DIČ: 			CZ8154095609

Bankovní spojení:			KB

Číslo účtu:			43-8523450277/0100

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje příkazní smlouva ze dne 07.09.2020

níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

úprava členění maximálního plnění za celé dílo (po dobu realizace a provádění následné péče  až do jejího ukončení) do celkové výše 127.600,00 Kč bez DPH na částky během realizace a během následné péče ve smyslu přesunu nevyčerpané částky během realizace do období následné péče bude provedena z důvodu zvýšené časové náročnosti výkonu technického dozoru investora v době následné péče oproti období realizace.

V článku 5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY se mění úprava členění maximálního plnění následujícím způsobem:

Původní členění maximálního plnění plateb (dle smlouvy):

|  | Cena bez DPH (v Kč) | 21 % DPH (v Kč) | včetně DPH (v Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| Hodinová sazba za výkon TDI | 580,00 | 121,80 | 701,80 |
| Celková maximální cena za výkon TDI během realizace (120 hodin) | 69.600,00 | 14.616,00 | 84.216,00 |
| Celková maximální cena za výkon TDI během následné péče (100 hodin) | 58.000,00 | 12.180,00 | 70.180,00 |
|  | 127.600,00 |  | 154.396,00 |

Upravené členění maximálního plnění plateb (dle dodatku):

|  | Cena bez DPH (v Kč) | 21 % DPH (v Kč) | včetně DPH (v Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| Hodinová sazba za výkon TDI | 580,00 | 121,80 | 701,80 |
| Celková maximální cena za výkon TDI během realizace (56 hodin) | 32.480,00 | 6.820,80 | 39.300,80 |
| Celková maximální cena za výkon TDI během následné péče (164 hodin) | 95.120,00 | 19.975,20 | 115.095,20 |
|  | 127.600,00 |  | 154.396,00 |

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 07.09.2020 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Bohumíně, dne 20.12.2022

Za příkazce							Za příkazníka

......................................					.......................................

Ing. Petr Vícha v. r.                                                     	Ing. Andrea Ambrožová  v. r.

starosta města Bohumín