DODATEK Č.1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

uzavřená dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

- SMLUVNÍ STRANY

- Příkazce: 	Město Tišnov

Sídlo	náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

IČ	002 82 707

DIČ	CZ002 82 707

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

Č. účtu:	1425641/0100

Zastoupený:

- ve věcech smluvních: 		Ing. Miroslava Vyhňáková,

vedoucí Odboru investic a projektové podpory (OIPP)

- ve věcech technických:	Ing. Miroslava Vyhňáková, vedoucí OIPP

- odpovědný útvar: 	Odbor investic a projektové podpory

(dále jen „příkazce“)

a

- Příkazník: 	Jaroslav Lukeš

Sídlo	xxxxxx

IČ	479 42 282

Bankovní spojení:	Oberbank AG

Daňový režim: 	Neplátce DPH

Č. účtu:	xxxxxx

(dále jen „příkazník“)

spolu uzavírají Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě na výkon koordinátora BOZP na stavbě „Revitalizace bytového domu Na Mlékárně č. p. 795 v Tišnově - II. etapa“ (dále jen „Dodatek č. 1“) dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

- ROZSAH DODATKU

  - Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Příkazní smlouvy č. OIPP/0521/22/SML ze dne 20. 9. 2022. Smluvní strany se v souladu s čl. XV. odst. 5. Příkazní smlouvy dohodly na tomto Dodatku č. 1.

  - Smluvní strany se dohodly na změně čl. VIII. Odměna příkazníka a čl. X. Termíny plnění.

  - V čl. VIII. Odměna příkazníka se mění odst. 2, který nově zní takto:

„2. Odměna příkazníka, tj. předpokládaná cena za realizaci předmětu smlouvy, je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| Přípravná fáze - zpracování Plánu BOZP | 6.000,- Kč |
| --- | --- |
| Realizační fáze – 7.000,- Kč/měsíc | 77.000,- Kč |
| Předpokládaná cena bez DPH | 83.000,- Kč“ |

  - V čl. X. Termíny plnění se mění odst. 3, který nově zní takto:

„3. Předpokládaná délka trvání výkonu koordinátora BOZP na staveništi v souladu se Smlouvou o dílo na zhotovení stavby činí: 321 kalendářních dní.“

- OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

  - Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

  - Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv MVČR. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu uveřejní příkazce.

  - Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 1.

  - Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.

  - Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 a s celým obsahem Dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

| Za příkazce: | Za příkazníka: |
| --- | --- |
| V Tišnově, dne 17. 7. 2023 | V Tišnově dne 17. 7. 2023 |

xxxxxx        					        xxxxxx

………………………………….............

..........………………………….....

| Ing. Miroslava Vyhňáková |  | Jaroslav Lukeš |  |
| --- | --- | --- | --- |
| vedoucí OIPP |  |  |  |