Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Objednatel: Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Se sídlem: Žižkova 146, 280 00 Kolín III.

IČ: 272 56 391

DIČ: CZ 272 56 391

Zastoupený: MUDr. Petrem Chudomelem, MBA, ředitelem a členem představenstva

Bankovní spojení:

č. účtu:

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 21. června 2005, oddíl B, vložka 10018.

na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: 	BFK service a.s.

Zapsán: 2. června 2004 v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, v oddíle B,

vložce 9379

Se sídlem: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky

IČ: 27155153

DIČ: CZ27155153

Zastoupený: 	Ing. Pavlem Kabátem, předsedou představenstva

Ing. Jiřím Fořtem, místopředsedou představenstva

Ing. Petrem Mezníkem, členem představenstva

Bankovní spojení:

na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“

nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

- Předmět dodatku

- Při aplikaci ust. § 273, odst. 6 zák. č. 134/2016 a v souladu s § 222, odst. 5 a 6 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se tímto dodatkem č. 2 mění základní Smlouva o dílo ze dne 18. 8. 2016 a Dodatek č. 1 ze dne 2. 2. 2017, které smluvní strany uzavřely jako výsledek zadávacího řízení na realizaci podlimitní veřejné zakázky nazvané „Rekonstrukce bývalé svobodárny na Centrum pro vzdělávání a péči o zaměstnance ON Kolín, a.s.“ (dále jen jako „Smlouva o dílo“).

- Smluvní strany se v rámci provádění Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla dle požadavků objednatele zachycených ve změnových listech č. 8 až č. 17, které jsou spolu s rekapitulací změnových listů přílohou tohoto dodatku. Z důvodu změny rozsahu díla, pak smluvní strany uzavírají tento dodatek ke Smlouvě o dílo.

- Články Smlouvy o dílo nezměněné tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti v rozsahu základní Smlouvy o dílo ze dne 18. 8. 2016.

II.

Změna Smlouvy o dílo

- Smluvní strany se dohodly na změně článku II. Cena Díla Smlouvy o dílo tak, že text odst. 2 článku II. Cena Díla se mění a bude znít takto:

2.	Cena za provedení díla dle Smlouvy o dílo, dodatku č. 1 a tohoto dodatku č. 2, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je sjednána v souladu se zákonem 
č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění

a) Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH:	36.837.002,00 Kč

b) Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH:	1.219.134,00 Kč

c) Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH:	921.999,00 Kč

Cena celkem bez DPH:	38.978.135,00 Kč

(Slovy: třicetosmmilionůdevětsetsedmdesátosmtisícstotřicetpětkorunčeských)

Smluvní strany se dohodly tak, že daň z přidané hodnoty bude zhotovitelem fakturována podle daňových předpisů platných a účinných k datu uskutečnění příslušného zdanitelného plnění.

III. Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 18. 8. 2016 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou exemplářích.

- Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 18. 8. 2016 byl sepsán podle pravé, vážné a svobodné vůle smluvních stran. Účastníci si text dodatku č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

- Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 18. 8. 2016 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha: Změnové listy č. 8 až č. 17

| V Kolíně dne ……………………… Objednatel: ___________________________________ Oblastní nemocnice Kolín, a.s., Nemocnice Středočeského kraje MUDr. Petr Chudomel, MBA ředitel a člen představenstva | V Zásmukách dne …………… Zhotovitel: ___________________________________ BFK service a.s. Ing. Jiří Fořt místopředseda představenstva |
| --- | --- |