Dodatek č.1 k SOD č. 1430/2022

Dohoda o ukončení SOD 1430/2022

Předmět smlouvy:

VT Teplá provoz Cheb – likvidace invazních rostlin 2023

(PL 101 22 007, č. akce 101 763)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

statutární orgán:	generální ředitel

zástupce ve věcech smluvních:	ředitelka závodu Karlovy Vary

zástupce ve věcech technických:	vedoucí provozu Cheb

technický dozor investora:	vedoucí úseku Cheb jih

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	Jan Brunclík

Adresa:	Borská 31

362 63 Dalovice

IČO:	63553538

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je držitelem ŽL vydaného MM Karlovy Vary, pod č.j. ŽÚ/F/01/1917/98

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Čl. I PŘEDMĚT DOHODY

- Předmětem této dohody je předčasné ukončení Smlouvy, kterou Objednatel a Zhotovitel (dále jen „Smluvní strany“) uzavřeli dne 11. ledna 2023 na akci „VT Teplá provoz Cheb - likvidace invazních rostlin 2023“, která je vedena u objednatele pod č. 1430/2022.

- Předmětem této dohody je dále úprava rozsahu plnění – předmětu díla a s tím souvisejícího termínu plnění a vypořádání závazků ke dni ukončení.

Čl. II DOHODA O ZMĚNĚ ROZSAHU PLNĚNÍ - PŘEDMĚTU DÍLA

- Předmětem díla nebude provedení v celém rozsahu přijaté nabídky zhotovitele ze dne 7.12.2022.

- Nebudou provedeny následující části díla:

- SO1: VT Teplá – č. pol. 3 – nebude proveden 2. postřik

- SO1: VT Teplá – č. pol. 4 – byl proveden pouze 1 zásah namísto 4

- SO2: VT Jankovický – č. pol. 3 – nebude proveden 2. postřik

- SO3: LBP Klášterního p. do Ovčího r. – č. pol. 3 – nebude proveden 2. postřik

- SO4: Mrázovský potok – č. pol. 3 – nebude proveden 2. postřik

- SO4: PBP 01 Jankovického potoka – č. pol. 3 – nebude proveden 2. postřik

- SO6: PBP Teplé u Betlémské hráze – č. pol. 3 – nebude proveden 2. postřik

- SO7: Bezejmenný IDVT 10227109 – č. pol. 3 – nebude proveden 2. postřik

Čl. III DOHODA O ZMĚNĚ TERMÍNU PLNĚNÍ

Smluvní strany se dohodly na předčasném ukončení smlouvy ke dni 31.7.2023.

Čl. IV DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ KE DNI UKONČENÍ

Již provedené činnosti budou uhrazeny na základě soupisu prací bez vad a nedodělků po vystavení konečné faktury k 31.7.2023.

Čl. V COMPLIANCE DOLOŽKA

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, s.p. (viz http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-1346/p1=1458), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

4. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

ČI. VI Ochrana a zpracování osobních údajů

V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459.

ČI. VII ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 11. 01. 2023 zůstávají beze změny.

2.	Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky.

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Karlových Varech dne ……………			V……………..dne……………….

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele

Jan Brunclík

ředitelka závodu Karlovy Vary	 		zhotovitel

Povodí Ohře, státní podnik