Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov – zpracování technické pomoci v podrobnosti studie“ ze dne 19. 5. 2023

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace

Sídlo: Jednoty 1620, 356 01 Sokolov

IČ: 49766929

Bankovní spojení: 35-5973120247/0100; Komerční banka Sokolov

Zástupci oprávnění k podpisu smlouvy: Mgr. Pavel Janus, ředitel školy

(dále jen „objednatel“)

a

DPT projekty Ostrov s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. C 38656

Sídlo: Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov

IČ: 087 28 097

DIČ: CZ087 28 097

Bankovní spojení: ČSOB, a. s., pobočka Ostrov; číslo bankovního účtu: 291270851/0300

Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy: Ing. Jan Dušek, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně „smluvní strany“)

A.

Smluvní strany uzavřely dne 19. 5. 2023 Smlouvu o dílo na akci „Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov – zpracování technické pomoci v podrobnosti studie“ (dále jen „smlouva“). Na základě dohody uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“).

B.

Smluvní strany se dohodly, že smlouva se tímto dodatkem č. 1 mění následovně:

Článek 4. Termíny provedení díla smlouvy se vypouští a nahrazuje se novým následujícím zněním:

4.	Termíny provedení díla

Dílo bude dokončeno a předáno do 31. 08. 2023 za předpokladu předání všech podkladů v termínu dle čl. 6.  Této smlouvy.

C.

- Ostatní ustanovení ve smlouvě ze dne 19. 5. 2023 zůstávají v platnosti beze změny.

- Dodatek č. 1 je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

- Obsah tohoto dodatku č. 1, s nímž jsou smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož smluvní strany připojují své podpisy.

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel se zavazuje provést vklad dodatku č. 1 do registru smluv v zákonné lhůtě.

| V Sokolově dne …………………… | V Ostrově dne …………..….. |
| --- | --- |
| ---------------------------------------------- Objednatel | --------------------------------------------- Zhotovitel |