# Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

1.

Technické služby Luhačovice, příspěvková organizace

se sídlem v Luhačovicích, Uherskobrodská 188, PSČ 763 26

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 320

IČO:			491 56 764

DIČ:			CZ49156764

bankovní spojení:  	xxx

číslo účtu:              	xxx

zástupce při jednání ve věcech:

- smluvních: 		Ing. Josef Pučalík, ředitel, tel.: xxx

- technických: 	xxx, tel.: xxx,

e-mail: xxx

(dále jen „objednatel“)

a

2.

Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

se sídlem ve Zlíně, K Majáku 5001, PSČ 760 01

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 44640

IČO:			269 13 453

DIČ:			CZ26913453

bankovní spojení:	xxx

číslo účtu:		xxx

zástupce při jednání ve věcech:

a)  smluvních:		Libor Lukáš, jednatel

b)  technických:	xxx, tel.: xxx,

e-mail: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci výše uvedených smluvních stran sjednávají tímto Dodatek č. 1 k základní Smlouvě 
o dílo, kterým se upravují následující články:

III.

Cena za dílo

Sjednaná cena díla ze základní Smlouvy o dílo (170 700,00 Kč bez DPH) se upravuje dle přílohy „Skutečně provedené výměry – Oprava místní komunikace v Řetechově“, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, a to takto:

| CENA bez DPH | 186 480,00 Kč |
| --- | --- |

IV.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 k základní Smlouvě o dílo se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po potvrzení a podpisu obdrží objednatel i zhotovitel po jednom vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha dodatku: Skutečně provedené výměry – Oprava místní komunikace v Řetechově

V Luhačovicích dne 18. 07. 2023				Ve Zlíně dne 18. 07. 2023

#### Za objednatele:  						Za zhotovitele:

#### Ing. Josef Pučalík				                      	Libor Lukáš

…………………………….. 	        	                         	……………………………..