Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

město Domažlice, se sídlem náměstí Míru 1, Domažlice, PSČ 344 20, IČ 00253316, zastoupené Bc. Stanislavem Antošem, starostou

na straně jedné (dále jen „město“)

a

Lukáš Bazalka, nar. xx.xx.xxxx, bytem xxxxxxxxx, Štěnovice, PSČ 332 09, a Pavel Hendrich, nar. xx.xx.xxxx, bytem xxxxxxxxxxxx, Domažlice, PSČ 344 01

oba společně na straně druhé (oba dále společně jen „žadatel")

tuto

SMLOUVU

podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I.

Úvodní ustanovení, popis záměru žadatele

- Žadatel má záměr vybudovat obytnou zónu v lokalitě „Nevolický vrch“ ve městě Domažlice, tzn. vybudovat dostatečnou technickou infrastrukturu tak, aby na pozemcích p. č. 3352/1, p. č. 3352/53, p. č. 3352/54, p. č. 3352/55, p. č. 3352/56, p. č. 3352/57, p. č. 3352/58, p. č. 3352/59, p. č.  3352/60, p. č.  3352/61 a p. č.  3352/62 v k. ú. Domažlice bylo možné budovat obytnou zástavbu (rodinné domy, bytový dům).

- Vzhledem k tomu, že výše uvedený záměr žadatele klade takové požadavky na veřejnou technickou infrastrukturu ve městě, že jej nelze realizovat bez vybudování nové technické infrastruktury, sjednávají smluvní strany tuto smlouvu, kterou upravují svá vzájemná práva a povinnosti při budování a následném provozování a užívání dále popsané nové veřejné infrastruktury.

- Smluvní strany sjednávají, že veškeré pozemky uváděné v této smlouvě se nacházejí v katastrálním území a obci Domažlice, pročež název katastrálního území ani název obce v této smlouvě dále uváděny nejsou.

II.

Údaje o dotčené veřejné infrastruktuře

- V lokalitě „Nevolický vrch“ se nacházejí níže uvedené sítě technické infrastruktury:

- místní komunikace s asfaltovým povrchem na pozemcích p. č. 5018/1 a p. č. 3348/4 (v ulici Vosmíkova),

- veřejné osvětlení zakončené na pozemku p. č. 3348/4 rozvodnicí RVO20 (v ulici Vosmíkova).

- Město je vlastníkem všech výše uvedených sítí technické infrastruktury.

- Umístění sítí technické infrastruktury je patrné přílohy č. 1 této smlouvy.

III.

Navrhované změny stávající veřejné infrastruktury nebo nároky na vybudování nové veřejné infrastruktury

1. 	Žadatel hodlá mj. na pozemcích města p. č. 3348/4, p. č. 3352/35, p. č. 3352/4, p. č. 3352/15, p. č. 3252/49 a p. č.  3352/14 (dále též souhrnně jen „Pozemky města“) a v termínech dle čl. V. této smlouvy vybudovat novou veřejnou infrastrukturu v rozsahu a za podmínek níže uvedených :

1. 1. Přístupová komunikace:

Jedná se o pozemní komunikaci o délce 0,32673 km s obousměrnou vozovkou s povrchem z asfaltobetonu o šířce 6,0 m, zelenými pásy po obou stranách vozovky o šířce min. 2,0 m, sjezdy k jednotlivým pozemkům s povrchem z betonové dlažby (dále též jen „Sjezdy“), třemi podélnými stáními pro osobní automobily s povrchem z betonové dlažby, deseti kolmými stáními pro osobní automobily s povrchem z betonové dlažby (z čehož jedno bude vyhrazeno pro tělesně postižené). Přístupová komunikace bude na pozemku p. č. 3348/4 napojena na místní komunikaci uvedenou v čl. II. odst. 1 písm. a) této smlouvy, přičemž v místě napojení bude instalován zvýšený zpomalovací práh, který bude sloužit jako chodníkový přejezd. Sjezdy jsou navrženy tak, že se mají nacházet částečně na pozemku p. č. 3352/43 a částečně na jiných pozemcích (na pozemcích, na kterých mají být vybudovány rodinné domy a bytový dům). Ty části Sjezdů, které se mají nacházet na jiných pozemcích než na pozemku p. č. 3352/43 jsou dále v této smlouvě označovány jen jako „Soukromé části Sjezdů“.

Umístění přístupové komunikace na pozemcích i její provedení je patrné z projektové dokumentace stavby „Obytná zóna Nevolický kopec“ vyhotovené v červnu 2021 xxx. xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx., IČ: xxxxxxxx, pod číslem zakázky M-28-21 (dále též jen „Projektová dokumentace“), ve které je přístupová komunikace popsána jako stavební objekt SO 101 Komunikace, a jejíž část Koordinační situační výkres (objektu SO 101 Komunikace) opatřený souhlasem města s vydáním příslušných povolení dle stavebního zákona tvoří přílohu č 1 této smlouvy, a část Souhrnná technická zpráva tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

1. 2. Veřejné osvětlení

Jedná se o veřejné osvětlení provedené zemním kabelem v délce 365 m, jehož součástí bude 10 ks na stožárech umístěných LED svíditel typu, který bude předem odsouhlasen správcem veřejného osvětlení města Domažlice – organizací DTS Domažlice, příspěvková organizace, IČ: 73733113. Uvedené veřejné osvětlení bude na pozemku p. č. 3348/4 (v ulici Vosmíkova) napojeno v rozvodnici RVO20 na stávající veřejné osvětlení popsané v čl. II. odst. 1 písm. b) této smlouvy, a dále bude stávající svítidlo OB.2/S (které je součástí stávajícího veřejného osvětlení popsaného v čl. II. odst. 1 písm. b) této smlouvy) nahrazeno novým svítidlem s větším světelným výkonem.

Umístění veřejného osvětlení na pozemcích a jeho provedení je patrné z Projektové dokumentace, jejíž část Situace katastru a VO tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a část Technická zpráva (veřejného osvětlení) tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.

2. 	Vzhledem k tomu, že novou veřejnou infrastrukturu podle této smlouvy bude budovat výlučně žadatel, sjednávají smluvní strany, že město nenese odpovědnost za právní jednání nebo nečinnost žadatele a třetích osob ve vztahu k stavebnímu úřadu, dotčeným orgánům státní správy a k jiným osobám.

3. 	Žadatel je si vědom toho, že nemá nárok na případnou náhradu škodu nebo úhradu jím vynaložených výdajů tehdy, pokud pozdějším ukládáním inženýrských sítí a přípojek do tělesa přístupové komunikace uvedené v bodě 1.1 tohoto článku dojde k jejímu znehodnocení nebo poškození.

IV.

Financování vybudování nové veřejné infrastruktury

1. 	Předpokládané náklady na vybudování nové veřejné infrastruktury činí:

Přístupová komunikace (se všemi součástmi)	326,73 bm	 4.500.000 Kč bez DPH

Veřejné osvětlení					365,00	bm	 1.022.000 Kč bez DPH

Celkové náklady:				    			5.522.000 Kč bez DPH

2. 	Smluvní strany sjednávají, že finanční podíl žadatele na vybudování nové veřejné infrastruktury činí 100%, tzn. že žadatel ponese veškeré náklady na výše uvedené. Žadatel prohlašuje, že na úhradu veškerých nákladů má zajištěn dostatek finančních prostředků.

3. 	Smluvní strany sjednávají, že finanční podíl města na vybudování nové veřejné infrastruktury činí 0%, tzn. že město nebude hradit žádné náklady na výše uvedené.

V.

Souhlas města s vybudováním nové veřejné infrastruktury, doba vybudování nové veřejné   infrastruktury, následky prodlení žadatele

- Město touto smlouvou uděluje žadateli souhlas, aby vybudoval novou veřejnou infrastrukturu v rozsahu uvedeném v čl. III. této smlouvy v souladu s Projektovou dokumentací, s územním plánem Domažlice a všemi rozhodnutími orgánů veřejné moci týkajícími se nové veřejné infrastruktury, zejména v souladu s územním rozhodnutím a stavebním povolením vydaným ohledně nové veřejné infrastruktury na základě Projektové dokumentace příslušným stavebním úřadem, a v souladu se stanovisky dotčených orgánů a vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem).

- Žadatel se zavazuje vybudovat novou veřejnou infrastrukturu v rozsahu uvedeném v čl. III. této smlouvy a v Projektové dokumentaci, a to včetně případných dalších prací neuvedených v Projektové dokumentaci, které bude třeba v souvislosti s výstavbou nové veřejné infrastruktury provést (např. přeložení stávajících sítí apod.), v souladu s Projektovou dokumentací, s územním plánem Domažlice a všemi rozhodnutími orgánů veřejné moci týkajícími se nové veřejné infrastruktury, v souladu se stanovisky dotčených orgánů a vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem) tak, aby po vydání příslušného povolení mohla být bez omezení užívána či provozována, a to nejpozději do 31.12.2025. Vybudováním nové veřejné infrastruktury v uvedené lhůtě se rozumí její dokončení, přičemž to, zda je nová veřejná infrastruktura dokončena se posoudí podle ustanovení § 2605 občanského zákoníku. Stavební práce na vybudování nové veřejné infrastruktury se žadatel zavazuje zahájit nejpozději 30.06.2024. V případě prodlení žadatele s vybudováním byť i jen části veřejné infrastruktury podle čl. III. této smlouvy je město oprávněno od této smlouvy odstoupit, přičemž odstoupením města od této smlouvy podle této věty nejsou dotčeny povinnosti žadatele podle následujícího odstavce.

- Žadatel se zavazuje, že pokud veškerou veřejnou infrastrukturu v rozsahu uvedeném v čl. III. nevybuduje ve lhůtě uvedené v předcházejícím odstavci, uvede nejpozději do 1 měsíce od uplynutí této lhůty veškeré Pozemky města, všechny ostatní pozemky města dotčené stavbou, povrch na nich se nacházející místní komunikace a stávající veřejnou infrastrukturu popsanou v čl. II. této smlouvy do původního stavu. Zároveň se žadatel zavazuje na stávající veřejné infrastruktuře provést taková opatření, aby nebyla ohrožena její funkčnost. Odpovědnost žadatele vůči městu a třetím osobám podle obecně závazných právních předpisů není touto smlouvou při nesplnění jeho závazku dotčena.

- V případě, že žadatel povinnosti uvedené v předcházejícím odstavci včas nesplní, je město oprávněno uvést Pozemky města, všechny ostatní pozemky města případně dotčené stavbou a stávající veřejnou infrastrukturu popsanou v čl. II. této smlouvy do původního stavu a na stávající veřejné infrastruktuře provést nezbytná opatření, aby byla zajištěna její funkčnost, to vše na náklady žadatele. V případě že město v souladu s ujednáním předcházející věty uvede Pozemky města, všechny ostatní pozemky města případně dotčené stavbou a stávající veřejnou infrastrukturu popsanou v čl. II. této smlouvy do původního stavu a/nebo provede opatření za účelem zajištění funkčnosti stávající veřejné infrastruktury, je žadatel povinen uhradit náklady na takové uvedení do původního stavu a zajištění funkčnosti městu do 30 dnů od dne, kdy mu město doloží jejich výši. Město je oprávněno požadovat zaplacení zálohy na úhradu takových nákladů v rozsahu 500.000 Kč, přičemž záloha je splatná do 1 týdne od doručení výzvy města k jejímu zaplacení žadateli. Žadatel se vzdává práva namítnout nepřiměřenost výše zálohy.

- Město je oprávněno od této smlouvy odstoupit v případě, že žadatel nezapočne s výstavbou nové veřejné infrastruktury v rozsahu uvedeném v čl. III. této smlouvy ani do 31.08.2024. Započetím s výstavbou veřejné infrastruktury podle předcházející věty se rozumí  hrubé výkopy.

VI.

Zajištění a utvrzení povinností žadatele

1.	Žadatel je povinen uhradit městu níže uvedené smluvní pokuty:

a) ve výši 50.000 Kč za porušení povinnosti vybudovat novou veřejnou infrastrukturu popsanou v čl. III. v souladu s Projektovou dokumentací,

b) ve výši 50.000 Kč za porušení povinnosti uhradit městu náklady na uvedení Pozemků města, všech ostatních pozemků města případně dotčených stavbou a stávající veřejné infrastruktury popsané v čl. II. této smlouvy do původního stavu ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. 3 této smlouvy,

c)	ve výši 50.000 Kč za prodlení žadatele s doručením výzvy se všemi přílohami (k uzavření darovací smlouvy) podle čl. VIII. odst. 2 městu ve lhůtě uvedené v čl. VIII. odst. 2 této smlouvy.

Ve všech uvedených případech bude mít město právo na náhradu škody, která mu vznikne z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to vedle smluvní pokuty a v plné výši (i v rozsahu převyšujícím smluvní pokutu).

2. 	Městu může současně vznikat nárok na smluvní pokutu podle odst. 1 písm. a) až c), pokud žadatel poruší více povinností současně.

VII.

Další povinnosti žadatele

V případě, je-li nová veřejná infrastruktura realizována na pozemcích nebo stavbách jiných vlastníků, zavazuje se žadatel pro ten účel zajistit si souhlas těchto vlastníků, na jehož základě bude moci být nová veřejná infrastruktura na dotčených pozemcích umístěna a řádně provozována.

VIII.

Závazek žadatele darovat městu novou veřejnou infrastrukturu, závazek města k převzetí nové veřejné infrastruktury a provozování nové veřejné infrastruktury

1.	Smluvní strany tímto sjednávají smlouvu o smlouvě budoucí darovací, kterou se obě strany zavazují, že spolu v níže uvedených lhůtách uzavřou darovací smlouvu s následujícím obsahem:

a) 	Žadatel bude v darovací smlouvě vystupovat jako dárce a město jako obdarovaný.

b) 	Žadatel darovací smlouvou daruje městu:

- veřejnou infrastrukturu popsanou v čl. III. této smlouvy, a to v tomto rozsahu:

- přístupovou komunikaci popsanou v čl. III. odst. 1 bod 1.1 této smlouvy v celém jejím rozsahu popsaném v Projektové dokumentaci vyjma Sjezdů,

- veřejné osvětlení popsané v čl. III. odst. bod 1.2 této smlouvy,

- části pozemků p. č. 3352/49 a p. č. 3352/43 vyznačené  v příloze č. 5 této smlouvy, na kterých se bude nacházet přístupová komunikace popsaná v čl. III. odst. 1 bod 1.1 této smlouvy vyjma Soukromých částí Sjezdů a veřejné osvětlení popsané v čl. III. odst. 1 bod 1.2 této smlouvy,,

vše dále též jen „dar“.

c) 	na celý dar (všechny jeho části a prvky) s výjimkou pozemků (dále též jen „Předmět záruky“) žadatel poskytne městu záruku v trvání 5 let, kterou se zaváže, že po celou záruční dobu:

i) 	Předmět záruky bude mít parametry uvedené v této smlouvě a Projektové dokumentaci,

ii) 	si Předmět záruky příp. jeho jednotlivé části, součásti a prvky zachovají vlastnosti, které si strany ujednaly (a které jsou příp. zachyceny v přílohách této smlouvy), a chybí-li takové ujednání (třeba i jen v určitém ohledu), pak takové vlastnosti, které město očekávalo s ohledem na povahu Předmětu záruky,

iii)	Předmět záruky bude způsobilý k použití pro sjednaný účel, a nebyl-li (třeba jen v některém ohledu) účel sjednán, pak pro účel, pro který se věci obdobné Předmětu záruky obvykle užívají, to vše i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

iv)	Předmět záruky množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti odpovídá nejméně obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může město rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná (mj. reklamou) žadatelem nebo jinou osobou (zejména výrobcem použitého materiálu, části, součásti či jiného prvku Předmětu záruky).

Ohledně práv ze záruky se smluvní strany dohodly, že pokud se na Předmětu záruky (příp. na některé jeho části, součásti či prvku) za trvání záruční doby projeví vada či nedostatek, příp. jiný rozpor s některou vlastností uvedenou výše pod body i) až iv), přísluší městu právo na odstranění vady opravou Předmětu záruky (přičemž právo na odstranění vady opravou zahrnuje též právo na odstranění vady formou dodání nové součásti věci/nového prvku bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené),

Neodstraní-li žadatel vadu řádně nebo včas, anebo ji neoprávněně odmítne odstranit, má město právo (bez ohledu na dříve zvolené právo a na místo již zvoleného práva) od darovací smlouvy odstoupit.

Za účelem splnění závazku z uvedené záruky se žadatel zavazuje sjednat se zhotoviteli jednotlivých částí Předmětu záruky ujednání o zárukách, kdy záruky poskytnuté těmito zhotoviteli žadateli nebudou kratší, než je záruka ujednaná mezi stranami v této smlouvě.

d) 	Město dar uvedený pod písm. b) od žadatele přijme.

- Smluvní strany se zavazují uzavřít darovací smlouvu do 2 měsíců ode dne, kdy městu bude doručena výzva žadatele k uzavření darovací smlouvy obsahující text darovací smlouvy odpovídající ujednání v odst. 1. tohoto článku (dále též jen „Výzva“), jejíž přílohou budou tyto dokumenty:

a)	dokumentace skutečného provedení nové veřejné infrastruktury, kterou bude zaměřeno umístění nové veřejné infrastruktury na pozemcích,

b)	geometrický plán vymezující části pozemků uvedených v odstavci 1 písm. b) odrážka ii) tohoto článku,

b)	kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí všech částí nové veřejné infrastruktury vydaný příslušným orgánem veřejné moci (dále též jen „Kolaudační souhlas“).

Žadatel je povinen doručit městu Výzvu do 4 měsíců ode dne vydání Kolaudačního souhlasu.

- Pokud žadatel nedoručí městu Výzvu ve lhůtě uvedené v předcházejícím odstavci, je město oprávněno vyzvat žadatele k uzavření darovací smlouvy kdykoli do 31.12.2026, když výzva města k uzavření darovací smlouvy musí obsahovat návrh darovací smlouvy s obsahem podle odstavce 1 tohoto článku. Smluvní strany se zavazují pro případ, že město podle tohoto odstavce vyzve žadatele k uzavření darovací smlouvy, uzavřít darovací smlouvu do 2 měsíců ode dne doručení výzvy města žadateli.

- Závazek města uzavřít darovací smlouvu je podmíněn tím, že:

- všechny části nové veřejné infrastruktury budou provedeny zcela v souladu s touto smlouvou, zejména v souladu s dokumenty uvedenými v čl. V. odst. 1 této smlouvy, a

- dar bude prostý veškerých faktických a právních vad, tzn. zejména nebude zatížen žádnými právy nájmu, zástavními právy, věcnými břemeny apod., a

- žadatel nebude v nakládání s darem nikterak omezen (zejména v důsledku exekuce vedené na jeho majetek, v důsledku zahájení insolvenčního řízení proti němu apod.), a

- ve prospěch města jako osoby oprávněné budou zřízeny služebnosti inženýrské sítě týkající se všech částí daru uvedených v odst. 1 písm. b) tohoto článku v rozsahu, v jakém se budou nacházet na pozemcích třetích osob, které městu založí právo vhodným a bezpečným způsobem zřídit na zatížených pozemcích a vést přes zatížené pozemky inženýrské sítě (přístupovou komunikaci, veřejné osvětlení), provozovat je a udržovat, jakož i právo provádět na inženýrských sítích úpravy za účelem jejich modernizace nebo zlepšení jejich výkonnosti (přitom náklady na zřízení takových služebností neponese město, ale žadatel).

přičemž splnění všech výše uvedených podmínek je žadatel povinen městu prokázat, ledaže město žadateli sdělí, že na prokázání splnění podmínek (nebo některé z nich) netrvá.

- Město je počínaje dnem uzavření darovací smlouvy povinno zajišťovat činnosti a služby spojené s vlastnictvím nové veřejné infrastruktury.

- Dokud žadatel novou veřejnou infrastrukturu městu nepřevede darovací smlouvou, jak je sjednáno výše v tomto článku, zajišťuje plnění povinností spojených s vlastnictvím nové veřejné infrastruktury svým jménem, nákladem a na svoji odpovědnost.

IX.

Ostatní ujednání

1.	Tato smlouva je souhlasem města s vydáním územního rozhodnutí, kterým bude povoleno umístění přístupové komunikace popsané v čl. III. odst. 1 bod 1.1 této smlouvy a veřejného osvětlení popsaného v čl. III. odst. 1 bod 1.2 této smlouvy (dále též jen „Stavba“) v rámci stavby „Obytná zóna Nevolický kopec“ , a s vydáním rozhodnutí, kterým bude povoleno provedení Stavby, a to jako vlastníka pozemku, na kterém má být Stavba umístěna, a jako vlastníka dotčené (stávající) veřejné infrastruktury popsané v čl. II. této smlouvy.

2.	Město si vyhrazuje, že podmínky pro provedení Stavby mohou být doplněny městem před samotným započetím s provedením, a to na základě tzv. souhlasu se zvláštním užíváním veřejné prostranství vydaného Odborem správy majetku Městského úřadu Domažlice.

3. 	Smluvní strany sjednávají, že pokud dojde po uzavření této smlouvy ke změně Projektové dokumentace, je žadatel povinen o této změně neprodleně informovat město a uzavřít k této smlouvě dodatek, kterým budou změněna dotčená ustanovení této smlouvy a přílohy. V případě porušení této povinnosti žadatele informovat město o změně Projektové dokumentace nebo povinnosti uzavřít dodatek k této smlouvě podle předcházející věty je město oprávněno od této smlouvy odstoupit.

X.

Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany si jsou vědomy toho, že uzavření této smlouvy podléhá podle platných právních předpisů souhlasu orgánů města (které rozhodují způsobem stanoveným zákonem a rozhodující je výsledek hlasování členů orgánů). Město bude v dalším jednání o uzavření této smlouvy pokračovat pouze tehdy, bude-li dohodnuto, že pokud město ukončí v kterékoliv fázi jednání o uzavření této smlouvy, nelze použít ustanovení § 1729 občanského zákoníku. Město navrhuje, aby mezi účastníky bylo uvedené ujednání smluveno s tím, že akceptaci je možné provést tak, že žadatel bude v jednání o uzavření této smlouvy dále pokračovat.

- Smluvní strany sjednávají, že město ani žadatel nejsou oprávněni postoupit tuto smlouvu ani její část ve smyslu ustanovení § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí osobě.

- Žadatel souhlasí s tím, aby město uveřejnilo tuto smlouvu včetně všech příloh, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup (prostřednictvím internetu). Žadatel uděluje tento souhlas zejména pro situaci, kdy povinnost zveřejnit smlouvu vyplývá z platných právních předpisů (zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv). Žadatel prohlašuje, že tato smlouva ani žádná z jejích příloh neobsahuje žádnou skutečnost, kterou by chránil jako své obchodní tajemství. Toto ujednání platí i pro případné změny (dodatky) této smlouvy.

- Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

- Vylučuje se možnost aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 věta první občanského zákoníku – tedy při předložení návrhu této smlouvy nebo návrhu jakéhokoliv dodatku k této smlouvě se vylučuje možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

- Město nemá povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech sjednaných touto smlouvou, jakož i o skutečnostech které vyplývají z naplňování této smlouvy v případech, kdy se jedná o poskytování informací fyzickým nebo právnickým osobám v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- Veškeré změny a doplňky této smlouvy i jiná vedlejší ujednání vyžadují písemnou formu. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

- Smluvní strany se zavazují, že písemně oznámí a prokazatelně doručí druhé smluvní straně skutečnosti mající vliv na kterékoliv části této smlouvy, a to ihned, nejpozději do patnácti (15) dnů po vzniku změny rozhodné pro platnost smlouvy. Změna bude řešena dodatkem k této smlouvě.

- V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního neplatného, resp. neúčinného.

- Smluvní strany se dohodly na způsobu doručování písemností tak, že doporučená zásilka je podána k poštovní přepravě na adresu smluvních stran uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě, že se některou ze smluvních stran odeslaná písemnost vrátí jako nedoručená, považuje se za doručenou dnem následujícím po dni otisku razítka na zásilce, kdy byla poštou odesilateli vrácena.

- V případě odstoupení města od smlouvy či zániku smlouvy jiným způsobem, není město povinno uhradit žadateli žádné náklady, které žadatel dosud na přípravu a realizaci záměru žadatele (popsaného v čl. I. této smlouvy) vynaložil.

- Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž každý z účastníků obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha č. 1:	Koordinační situační výkres (objektu SO 101 Komunikace) – opatřený souhlasem města s vydáním příslušných povolení dle stavebního zákona

Příloha č. 2:	Souhrnná technická zpráva (objektu SO 101 Komunikace)

Příloha č. 3:	Situace katastru a VO

Příloha č. 4:	Technická zpráva (veřejného osvětlení)

Příloha č. 5:	specifikace částí pozemků p. č. 3352/49 a p. č. 3352/43, na kterých se bude nacházet přístupová komunikace vyjma Soukromých částí Sjezdů a veřejné osvětlení

Domažlice  dne 19.07.2023

podpis								podpis

_________________________ 				_________________________

město Domažlice						Lukáš Bazalka

Bc. Stanislav Antoš, starosta

podpis

__________________________

Pavel Hendrich

Doložka

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany města Domažlice splněny veškeré zákonem o obcích či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením rady města na její 24. schůzi konané dne 11.07.2023 usnesením č. 884.

podpis

___________________________

město Domažlice

Bc. Stanislav Antoš, starosta