**SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

**„Údržba mlátových chodníků - Masarykovy sady“**

**I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel: Město Český Těšín**

Sídlo: náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

Zastoupen: **Karel Kula**, starosta

Jednání ve věcech smluvních:

Ing. Karína Benatzká, vedoucí odboru místního hospodářství

Jednání ve věcech technických:

Marcela Recmanová, ved. odd. správy komunikací a liniových staveb

Ing. Zbigniew Raszka, referent liniových staveb a místních komunikací

IČO: 00297437

DIČ: CZ00297437

Bank. spojení: Komerční banka, a.s., exp. Český Těšín

Č. účtu: 86-6000360257/0100

**Zhotovitel:**  **ZBYHNĚV WOREK  s. r. o.**

Sídlo: Hrádek 584, 739 97 Hrádek

Zastoupen Zbyhněv Worek

ve věcech smluvních: Zbyhněv Worek

ve věcech technických: Zbyhněv Worek, tel.+xxxxxxxxx, xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx, tel.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 278 56 291

DIČ: CZ27856291

Zapsán u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 31863

Bank. spojení: *xxxxxxxxxxxxxxxxx*

Č. účtu: *xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*

ID datové schránky: v9sb4f

**II.**

**Předmět díla a místo plnění**

1. Předmětem plnění je zhotovení díla: **„Údržba mlátových chodníků - Masarykovy sady“** dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo, jako příloha č. 1 této smlouvy.
2. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí výše uvedené dílo. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo bez vad a nedodělků, které je předmětem této smlouvy, převezme a zaplatí za jeho zhotovení cenu dle článku IV. smlouvy.
3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné tak podle jím navrhovaných cen a o těchto změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě.
4. Místem plnění je pozemní komunikace v Masarykových sadech v k.ú. Český Těšín dle přílohy č. 2 této smlouvy.

**III. Termín plnění**

Předpokládaný termín provádění díla je ode dne účinnosti této smlouvy do data **15.09.2023**.

**IV. Cena díla**

1. Smluvní cena se stanovuje v souladu s  položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy, následovně:

Celková cena bez DPH 110.363,04 Kč

**Celková cena vč. DPH 21 % 133.539,28 Kč**

1. Celková cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k realizaci předmětu této smlouvy vč. odvozu odpadu, poplatků za likvidaci odpadu, a to v rozsahu úplného položkového rozpočtu zhotovitele zpracovaného na základě výkazu výměr objednatele.

**V. Fakturace a platební podmínky**

1. Zhotovitel - plátce DPH, vystaví po ukončení prací fakturu-daňový doklad s objednatelem odsouhlaseným soupisem provedených prací.
2. Splatnost faktury je do **21** dnů ode dne doručení objednateli.
3. Platba bude provedená v Kč.
4. Zálohové platby nebudou poskytovány.
5. Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informací GFR a MFČR ze dne 10.11.2011 nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92 e) zákona o DPH.
6. Stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnotě.

**VI. Smluvní pokuty**

1. Za nedodržení termínu plnění dle čl. III smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny za každý den prodlení.
2. Za neodstranění vady či nedodělku v termínu dle zápisu o odevzdání a převzetí díla nebo její části, jakož i nedodržení dohodnuté lhůty pro odstranění vady reklamované v záruční lhůtě, či nevyklizení pracoviště nejpozději do 14-ti dnů od odevzdání a převzetí díla, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč denně za každou vadu a nedodělek jednotlivě, či za každý den prodlení splnění povinností, jak výše uvedeno. Výše pokuty nebude nijak omezena.
3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
4. Dále se strany dohodly, že poškozená smluvní strana je oprávněna se domáhat náhrady škody, převyšující smluvní pokutu, která vznikla porušením povinností i v těch případech, na které se vztahuje smluvní pokuta.
5. Smluvní pokuty budou splatné do 30 dnů od jejich vyúčtování a doručení.

**VII. Staveniště**

Staveništěm se rozumí prostor určený dle čl. II odst. 4 pro stavbu a pro zařízení staveniště.

1. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
2. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li uspořádán zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
3. Nejpozději do 14-ti dnů po odstranění příp. vad a nedodělků dle přejímacího protokolu je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej dle sjednaného předmětu smlouvy.

**VIII. Provádění díla**

1. Zhotovitel vede o provádění díla (opravy) stavební deník. Záznamy v deníku musí být čitelné znemožňující záměnu či následné vypuštění jakéhokoliv dřívějšího zápisu.
2. Objednatel je oprávněn prostřednictvím zmocněných osob seznamovat se s průběhem provádění díla, seznamovat se s jeho stavem. O výsledku kontroly provede zápis ve stavebním deníku.
3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými a objednatel do 3 pracovních dnů od zápisu práce převezme nebo se k nim vyjádří. Pokud se objednatel nedostaví ani na telefonickou výzvu a neodpoví na zápis, je zhotovitel oprávněn provést jejich zakrytí a pokračovat v provádění díla.

4. Zhotovitel je odpovědný za případné škody na majetku obce, popř. jiných subjektů v souvislosti s realizací díla.

5. Zhotovitel provede likvidaci veškerého odpadu v souladu s platnou právní úpravou a s doložením příslušných dokladů při přejímce díla.

**IX. Předání díla**

1. Zhotovitel oznámí objednateli 1 den předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak bez průtahů povinen zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:

- stavební deník se záznamy o převzetí prací před jejich zakrytím.

1. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění.
2. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí.

5. Dílo dle této smlouvy bude provedeno dokončením díla a podpisem zápisu o předání a

převzetí díla.

**X. Záruka**

1. Zhotovitel poskytuje na řádně předané a převzaté dílo záruku v trvání **12 měsíců**.
2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Reklamaci lze zaslat v tištěné nebo elektronické podobě.

1. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

**XI. Ostatní ujednání**

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
3. Ve věci případných práv z vadného plnění smluvní strany sjednávají, že pro případ jejich uplatnění budou postupovat v souladu s platnou právní úpravou, zejména v souladu s ust. § 2099 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 2615 a násl. posledně citovaného zákona.
4. Město Český Těšín informovalo druhou smluvní stranu, že je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva a všechny její dodatky podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu a všechny její dodatky do registru smluv, Město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.
5. Odstoupení od této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
6. Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pouze za účelem plnění této smlouvy o dílo.

**XII. Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva vznikla dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu. Je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné, jen budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku

objednatele, včetně možných škod způsobených pracovníky, či subdodavateli zhotovitele.

1. Tato smlouva se stává platnou v den jejího podpisu a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že jsou plně oprávněné k uzavření této smlouvy o dílo a že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují níže připojenými podpisy svých zástupců.
2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její následující přílohy:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

Příloha č. 2 Lokalizace předmětného díla

V Českém Těšíně dne 17.07.2023 V Hrádku dne 17.07.2023

…………………………………. ………………………………………

**Objednatel Zhotovitel**

Karel Kula, starosta Zbyhněv Worek, jednatel