Smlouva o dílo

č. 19

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany:

1.

Základní škola a Mateřská škola

Petra Jilemnického 1995, 34701 Tachov

IČ: 70842523

Zastoupena: Mgr. Lenkou Hovězákovou (ředitelka školy)

Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Hovězáková

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Tachov, č.ú.: 211572922/0300

dále jen „objednatel“,

a

2.

Jiří Štíbr – stavební práce

se sídlem Dlouhý Újezd 172,34701 Tachov

IČ: 64887561

Zastoupena:  Jiří Štíbr

Stavbyvedoucí:  Jiří Štíbr

Bankovní spojení: KB 78-2220220207/0100

dále jen„zhotovitel“,

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Smlouvu o dílo

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zhotovení stavební akce: Oprava vestibulu

Specifikace díla : demontáž dlažby a betonu, pokládka nové dlažby  (dle rozpočtu).

Článek II.

Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést práce v době od 31.7.2023 do 30.9.2023.

- Zahájení díla je podmíněno předáním staveniště.

Článek III.

Cena za dílo

- Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činí:	298.912,78 Kč bez DPH

62.771,68 Kč

361.684,46 Kč s DPH

Článek IV.

Platební podmínky

- Objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce budou hrazeny měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Konečná faktura bude vystavena při předání a převzetí díla.

- Smluvní strany dohodly měsíční platby za skutečně provedené činnosti na základě faktur za dílčí plnění. Součástí každé faktury za dílčí plnění bude soupis skutečně provedených činností schválený technickým dozorem objednatele.

- Smluvní splatnost faktur a konečné faktury za dílo bude 14 kalendářních dnů po doručení platebních dokladů objednateli.

- Faktura musí obsahovat tyto náležitosti:

- označení faktury,

- sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení objednatele a zhotovitele

- předmět plnění a den splnění

- cenu díla a částku k fakturaci

- datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu

- náležitosti pro daňové účely

- podpis oprávněného zástupce zhotovitele

- Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně oznámit objednateli.

- Náklady nad rámec této smlouvy dle bodu 5 tohoto článku mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze, pokud takové náklady objednatel uzná jako oprávněné a odsouhlasí je ve stavebním deníku, kde zhotovitel k takovýmto nákladům předá objednateli cenovou kalkulaci.

- Za nesplnění termínu plnění dle čl. II zaplatí zhotovitel objednateli sankci 1.000,- Kč jednorázově a dále ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

- Za každý započatý den prodlení dohodnutých termínů odstranění vad a nedodělků reklamovaných a uznaných vad ve výši 500,- Kč.

- Za prodlení s úhradou splátek ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši 0,5 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

Článek V.

Záruční doba

- Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce 36 měsíců.

- Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla.

- Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

- Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním.

Článek VI.

Součinnost

- Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost.

- Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst. 1 tohoto článku neovlivní kvalitu plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění.

Článek VII.

Platnost smlouvy

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

- Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména NOZ v platném znění.

- Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

- Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouvaprojevem jejich svobodné vůle.

V Tachově dne: 19. 7. 2023

.........................................................		     .........................................................

Mgr. Lenka Hovězáková                                    Jiří Štíbr