Smlouva o dílo

010/2023

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zhotovitel:			Makenex s.r.o.

adresa:				Mošnov 130, 742 51 Mošnov

IČ:				26833468

DIČ:                  			CZ26833468

Odpovědný zástupce pro

smluvní a technické jednání:	Pavel Mácha – jednatel společnosti, Vladimír Mácha – výrobní vedení

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel:      		        	T E R M O Frýdlant n.O. s.r.o.

adresa:         		        	Hamernická 233, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

IČ:				64087662

DIČ:				CZ64087662

Odpovědný zástupce pro

smluvní a jednání:	             Ing. Petr Sklář

technické jednání:                       Ing. Libor Chromčák

(dále jen „objednatel“)

uzavírají smlouvu o dílo:

- Předmět  plnění a doba

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede dílo: D+M Rekonstrukce regulační stanice, napojovacího uzlu – ÚT, v objektu ZŠ Komenského, Frýdlant nad Ostravicí

Termín zahájení:   01.08.2023

Termín ukončení:  31.08.2023

Termín provedení díla je stanoven do  31.08.2023. Dílo lze dokončit i před tímto termínem jak je sjednáno dohodou smluvních stran. Dokončením díla se rozumí jeho realizace a následné řádné předání spolu s případným odstraněním vad. Objednatel poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost.

II. Cena a platební podmínky

Celková cena díla dle článku I. této smlouvy  je stanovena dle odsouhlaseného položkového rozpočtu ze dne 28.06.2023, který je součástí této smlouvy o dílo a to 346 594,00 Kč bez DPH (slovy třistačtyřicetšest tisíc pětsetdevadesátčtyři korun českých.).

Cena uvedená v tomto článku zahrnuje i materiál, dopravné a další náklady, které zhotovitel vynaloží ke splnění účelu této smlouvy.

Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu o tomto informovat objednavatele a v součinnosti s ním provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Zhotovitel tento soupis ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, nebo použije stejnou cenovou úroveň u položek, které nejsou obsaženy v nabídce. Po odsouhlasení změn má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Způsob platby je sjednán na základě vystavené faktury zhotovitelem a to dohodou.

III. Odpovědnost za vady

Záruka na veškeré dodávky materiálů je poskytována v délce 2 let, prodloužené záruční doby jsou v souladu se záruční dobou poskytovanou výrobci materiálů. Záruky na práci jsou poskytovány v délce 36 měsíců.

Objednatel je povinen reklamovat zjevné vady kvality a rozsahu služeb a prací dle možností okamžitě při jejich zjištění, nejpozději ovšem do data vypršení záruční doby na poskytované práce. Zhotovitel však neodpovídá za vady vzniklé nedodržením podmínek při provozu díla objednatelem nebo jeho provozem v nevhodných podmínkách nebo při zásahu třetí osoby (zejména krádeží poškozením) popř. zásahem vyšší moci.

Záruční doba uvedená výše začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel odpovídá za vady díla, jež jsou patrné při převzetí nebo se objeví během záruční doby, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností nebo je neodstranil po jejich urgenci objednatelem při předání. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit na své náklady.

IV. Zajištění závazků

V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla, bude mu účtována smluvní pokuta ve výši 0,05% z částky odpovídající věcnému neplnění za každý, byť započatý den, čímž není dotčeno právo na úhradu škody.

V případě prodlení úhrady faktury objednatelem bude zhotovitel účtovat penále 0,05% z fakturované částky za každý i započatý den po lhůtě splatnosti vystavené faktury.

Vícepráce a vícenáklady, které vzniknou během provádění díla a budou odsouhlaseny objednatelem, budou na základě tohoto souhlasu objednateli po zhotovení díla vyfakturovány dle čl. II. nad rámec dohodnuté odměny.

V. Způsob provádění díla

Zhotovitel bude provádět opravu a všechny práce s ní spojené zcela samostatně (včetně zajištění potřebného materiálu a nářadí). Je plně odpovědný za proškolení svých zaměstnanců, kteří budou práce provádět v souladu zák. č. 309/2006 Sb. § 3 a zák. č. 362/2005 s návazností na NV 591/2006 Sb. - bezpečnost práce při provádění stavebních udržovacích prací v souladu se zák. č. 133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů o požární ochraně a prohlašuje, že sám byl z těchto právních norem proškolen.

Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Na nedostatky zjištěné v průběhu díla musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele písemnou formou. Zhotovitel je povinen vznesené připomínky akceptovat a zjištěné závady odstranit. V případě nesouhlasu s připomínkami zhotovitel uvede důvody nesouhlasu a doloží doklady či stanoviska nezávislých odborníků. Na výzvu objednatele je povinen zhotovitel zajistit účast svého zástupce ke kontrolnímu dni.

Odběr elektřiny bude řešen, v případě nutnosti, napojením na stávající rozvod el. Energie bez nároku na úhradu zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje, že energií bude odebírat účelně a pouze na práce prováděné s plněním díla.

Zhotovitel je povinen odstranit případný demontovaný materiál na řádnou skládku a prokázat toto příslušnými doklady.

Zhotovitel zodpovídá za dodržování předpisů o požární bezpečnosti, bezpečnosti a hygieně práce svých pracovníků a za zabezpečení pracoviště proti přístupu třetích osob a ohrožení jejich zdraví.

Zhotovitel zodpovídá za případné škody, které by při své činnosti způsobil na majetku objednatele -nájemcům bytů v uvedeném domě, kde bude dílo provádět. Zajistí jejich odstranění nebo uhradí náklady na jejich odstranění.

                - Zdržení a přerušení prací

Zhotovitel má právo přerušit provádění díla na dobu nezbytně nutnou a tím i nedodržet stanovený termín jestliže:

a) opatřování věcí, které měl dodat objednatel nebo činnosti, které měl zajistit objednatel 	neumožňuje dodržení sjednaných termínů dokončení díla nebo jejich částí

b) zjistí překážku na montážním pracovišti, na kterou nebyl objednatelem upozorněn při jeho 	předání nebo v dostatečném lhůtě (5 pracovních dnů) před zahájením prací, kterým překážka 	brání a povaha překážky nebo lhůta jejího odstranění ohrožuje plnění sjednaných termínů

c) klimatické podmínky budou nevhodné vzhledem k prováděným postupům a technologiím.

VII. Odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele nebo v případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitelem pro obzvláště hrubé porušení smluvních ujednání této smlouvy objednatelem budou zhotovitelem vyfakturovány veškeré naběhlé náklady na provedení díla do dne vypovězení smlouvy.

VIII. Závěrečná ujednání

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou účastníků. Obě strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího předmětu plnění. Platnost této smlouvy je stanovena datem dokončení díla dle článku I této smlouvy, přičemž po tomto datu zůstávající v platnosti záruční doby na jednotlivé provedené práce a použité komponenty, dle uvedeného v článku III této smlouvy. Tato smlouva je vypracována ve 2 vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu a je ji možno měnit pouze formou  číslovaných písemných dodatků. Na důkaz projevu své svobodné vůle smluvní strany připojují své vlastnoruční podpisy.

Dne: 29. 06. 2023

Ve: Frýdlantu nad Ostravicí

Podpisy:	   ……………………………………………   	…..........................................................

Makenex s.r.o.                                          T E R M O Frýdlant n.O. s.r.o.

Mácha Vladimír			                Ing. Petr Sklář

zhotovitel 					         objednatel