Dodatek č. 9 smlouvy o dílo

č. S/ŘVC/048/P/SoD/2021			(evidenční číslo smlouvy objednatele)

č. (N 22/21) 121083A			      	(evidenční číslo smlouvy zhotovitele)

Jez Sudoměřice – oprava

Projektová dokumentace pro stavební povolení,

zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

uzavřené mezi:

objednatelem		Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to

Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne

12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků

č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Sídlo:													Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:					Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ:															67981801

Peněžní ústav:								xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:										xxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky:						ndn5skh

Adresa elektronické podatelny: xxxxxxxxxxxxxx

a

zhotovitelem		AQUATIS a.s.

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka      775

Sídlo:													Botanická 834/56, 602 00 Brno

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:			na základě pověření ze dne 4. 1. 2021

xxxxxxxxxxxxxx, generální ředitel,

xxxxxxxxxxxxxx, technický ředitel

IČ:															46347526

DIČ:														CZ46347526

Peněžní ústav:								xxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:										xxxxxxxxxxxxx

Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se smlouva o dílo č. S/ŘVC/048/P/SoD/2021 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. (N 22/21) 121083A (evidenční číslo smlouvy zhotovitele) ze dne 13. 5. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.10.2021, dodatku č. 2 ze dne 31.01.2022, dodatku č. 3 ze dne 31. 05. 2022, dodatku č. 4 ze dne 31.08.2022, dodatku č. 5 ze dne 30.11.2022, dodatku č. 6 ze dne 30.01.2023, dodatku č. 7 ze dne 28.02.2023 a dodatku č. 8 ze dne 31.05.2023, se upravuje takto:

- V čl. VII. „termín plnění“ se vypouští z odstavce 2 původní text:

„c) bod C ............................................................................................................ do 30.06.2023,

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„c) bod C ......................................................................................................... do 31.07.2023,

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/048/P/SoD/2021 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. (N 22/21) 121083A (evidenční číslo smlouvy zhotovitele) ze dne 13.05.2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.10.2021, dodatku č. 2 ze dne 31.01.2022, dodatku č. 3 ze dne 31.05.2022, dodatku č. 4 ze dne 31.08.2022, dodatku č. 5 ze dne 30.11., dodatku č. 6 ze dne 30.01.2023, dodatku č. 7 ze dne 28.02.2023 a dodatku č. 8 ze dne 31.05.2023, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.

V Praze dne																							V Brně dne

Za objednatele  .............................................				 Za zhotovitele

Ing. Lubomír Fojtů																	 										                			   ředitel

.............................................

Uveřejněno v registru smluv: ………………………