Město Rýmařov | Adresa: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov; Odbor regionálního rozvoje, pracoviště: náměstí Míru 215/2

| Název dodavatele: | Váš dopis zn. |  |
| --- | --- | --- |
| Ludvas Trade s.r.o. Celní 561/27 79395 Město Albrechtice, Město Albrechtice IČO: 29390711 DIČ: CZ29390711 | Ze dne: |  |
|  | Objednávka: | RR/66/2023 |
|  | Spisová značka: | RR 1264/2022 KRO/132 |
|  | Vyřizuje: | XXXXXXXXXXXXX |
|  | Telefon: | XXXXXXXXXX |
|  | E-mail: | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|  | Datum: | 17.07.2023 |

Objednávka oplocení tenisového kurtu

Město Rýmařov u Vás objednává opravu oplocení tenisového kurtu na pozemku parc.č. 1920 v k.ú. Rýmařov, obec Rýmařov.

1. Předmět plnění:

Předmětem plnění je oprava oplocení tenisového kurtu.

Bude provedeno vybourání ocelové brány, demontáž drátěného pletiva v. do 2,0 m v délce 30 m, demontáž drátěného pletiva v. do 3,0 m v délce 43,0 m a demontáž tenisových sloupků, plotových sloupků, vzpěr a sloupků brány, včetně vybourání základových patek v počtu 19,0 ks.

Pro osazení tenisových, plotových sloupků, sloupků brány a plotových vzpěr budou provedeny ruční výkopy pro betonáž základových patek, z toho 27,0 ks průměru 250-300 mm a hl. výkopu 1,0 m a 20,0 ks průměru 250-300 mm a hl. výkopu 0,8 m. Základové patky pro osazení sloupků budou z betonu prostého C 20/25.

Pro montáž oplocení bude použito poplastované strojové ocelové pletivo, oko 45/2,70 v. 3,0 m a délky 42,00 m a dále poplastované strojové ocelové pletivo, oko 55/2,5 v. 1,75 m a délky 30,0m. V oplocení bude na sloupky osazena dvoukřídlá ocelová brána rozměru 3,60 x 1,80 m s výplní z ocelového poplastovaného strojového pletiva.

2. Termín plnění:

Zahájení stavby nejpozději do: 								15.08.2023

Dokončení stavby nejpozději do: 							31.08.2023

3. Místo plnění:

Pozemek parc.č. 1920 v k.ú. Rýmařov, obec Rýmařov.

4. Splatnost faktury:

Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.

5. Cena díla:

Cena díla činí: 								 199.086,70 Kč bez 21 % DPH

41.808,21 Kč DPH 21%

Cena celkem 								 240.894,91 Kč vč. 21 % DPH

6. Záruční doba:

Zhotovitel poskytne objednateli záruku za dílo na období 60 měsíců, přičemž záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání řádně zhotoveného díla.

Tato objednávka musí být písemně akceptována adresátem, jinak je neplatná. Za písemnou akceptaci se považuje i potvrzení objednávky prostým e-mailem, zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této objednávky.

Objednávka č. RR/66/2023 (na faktuře uvádějte vždy č. objednávky)

Akceptace objednávky: 17.07.2023

Ing. Miroslav Sigmund

vedoucí odboru regionálního rozvoje

Ověření správce rozpočtu: 19.07.2023