DODATEK č. 4

k č. 
_(objednatele)

a č. 1571221 (zhotovitele)

ke Smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace stavbu: Rekonstrukce ČOV Hranice

uzavřené dne 9.6.2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

SMLUVNÍ STRANY:

CHEVAK Cheb, a.s.

Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČO 49787977, DIČ CZ49787977
Bankovní spojení: KB Cheb, č. účtu 14102331/0100

Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

Zastoupení:	předseda představenstva ……………….

místopředseda představenstva ……………

Bankovní spojení: ………………..

(dále jen „Objednatel“)

a

AQUA PROCON s.r.o.

projektová a inženýrská společnost

Adresa:	Palackého třída 768/12, 612 00 Brno

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 6597

Zastoupený: 	………….,….., jednatelem společnosti

Ke smluvnímu jednání pověřen: 	……………., , jednatel společnosti

K technickým věcem pověřen: 	…………….., ředitel divize Praha

Bankovní spojení: 	Komerční banka a.s., č.ú. ………………

IČO: 	46964371

DIČ: 	CZ46964371

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)

UZAVŘELY TENTO DODATEK

ke

SMLOUVĚ O DÍLO:

- Úvodní ustanovení

Smluvní strany se na základě dále popsaného zdůvodnění dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. SPA–2021-800-000168.

Při podrobném rozpracování dokumentace pro stavební povolení, především v rovině stavebně technického řešení a založení stavebních objektů a vzhledem k velmi složitým geologickým podmínkám a výskytu podzemní vody, požádal projektant o podrobnější inženýrsko-geologický průzkum (dále „IGP“) území ČOV ve vazbě na okolí.

Po vzájemné dohodě zadá Objednatel doplňkový podrobný IGP v rozsahu dle shody s návrhem Zhotovitele. Objednatel sdělil, že průzkum včetně jeho vyhodnocení geologem bude k dispozici do konce srpna 2023.

Projekt DSP je rozpracován a bude dokončen neprodleně po předání závěrů IGP. V důsledku této skutečnosti dochází k posunu termínů plnění zhotovitele dle následujícího článku.

- Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. smlouvy SPA–2021-800-000168 se dohodou smluvních stran s platností ke dni podpisu tohoto dodatku mění takto:

- Článek 3. Čas plnění, celý odstavec 3.2. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

3.2.	Jednotlivé dílčí termíny definovaných činností:

- Zpracování aktualizované DÚR	..………………	předáno, zpracováno

- IČ - Podání žádosti o ÚR	…………………………	ÚR vydáno, v právní moci

- Zpracování DSP	…………………………………	30.9.2023

- IČ – Podání žádosti o SP	…………………………	31.1.2024

- Zpracování DPS	…………………………………	30.4.2024

- Zpracování VV+SSP+KRP	…………………………	15.6.2024

Podmínkou pro dodržení navržených termínů je předání IGP do 31.8.2023 Objednatelem Zhotoviteli.

U termínů inženýrské činnosti je závazným termínem podání příslušných žádostí o ÚR a SP, následně bude Zhotovitel zastupovat Objednatele na základě plné moci až do vydání povolení v právní moci se snahou bezodkladně řešit všechny činnosti, jež jsou Zhotovitelem ovlivnitelné tak, aby povolení bylo dosaženo v co možná nejkratší době.

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA–2021-800-000168 a dodatků č. 1-3 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 4 dotčena.

  - Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a všech případných dodatků dle povinností vyplývajících ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že společnost CHEVAK Cheb, a.s. je povinným subjektem dle ustanovení § 2, odst. 1, písmeno m) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že společnost CHEVAK Cheb, a.s. je oprávněna bez dalšího zveřejnit obsah celé této smlouvy/dodatku, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona 340/2015 Sb., tak jiným způsobem v případě, že hodnota přesahuje 50 000,- Kč bez DPH.

  - Platnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinností nabývá dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

## Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

V Chebu, dne …………….. 				V Brně, dne …………..

Za Objednatele:						Za Zhotovitele:

…………………………..	………………………………

………………………..                                                                     …………………………

předseda představenstva                                                                        jednatel společnosti

…………………………..

……………………….

místopředseda představenstva