SMLOUVA O DÍLO

**uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník**

Smluvní strany

**Městská část Praha – Troja**, se sídlem Trojská 96/230, 171 00 Praha 7, Troja

Zastoupená starostou Ing. Tomášem Bryknarem

IČO: 452 46 858

DIČ: CZ 452 46 858

Bankovní spojení: ČS a.s.

Číslo účtu: 2000725369/0800

Tel.: 284 686 103

(dále jen „**objednatel“**

a

**Daňo František – stavební práce, rekonstrukce**

**T. G. Masaryka 95, 277 13** Kostelec nad Labem

IČO: 63852942

DIČ: CZ 7011111052

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel.:

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)

**čl. 1 Předmět smlouvy**

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě provést pro objednatele dílo nazvané „Zednické opravy objektu Nad Kazankou 39/222, Praha 7, Troja“.

1/ úprava dveří (podříznutí a zavěšení) ….7ks................1 750,- Kč

2/ obsekání navrtané vodovodní trubky, oprava vodovodní trubky, zednické začištění

 pomocné lešení ................................................... 6 820,- Kč

3/ osazení keramické dlažby na zděný sokl v místnosti před kuchyní ...........1 470,- Kč

4/ osekání omítek v suterénu, ve skladu vína otlučení omítek na cihlu, obnova spár a

 provedení nátěru Sikagard 907W …. 9m2 …….. 5 040,- Kč

5/ chodba suterén...osekání omítek, vysekání spár, osekání cementového prostřiku,

 demontáž soklu z keramické dlažby, očištění, penetrační nátěr, jádrová omítka,

 štuková omítka...................10m2..............................6 900,-Kč

6/ obroušení lepidla z keramického soklu, montáž keramického soklu, spárování...1 120,-Kč

7/ chodba suterén - oškrábání malby a štuku, penetrační nátěr, armovací vrstva, montáž a

 roztočení lepidla..................10m2...............................................................5 760,-Kč

8/ lokální opravy omítek štukových................................................................2 390,-Kč

9/ oprava kamenného obkladu na venkovním schodišti...Travertin...demontáž,

 obroušení vrstvy lepidla, betonování ploch pro lepení, montáž obkladu........7 450,-Kč

10/ přeložení žulové dlažby u stání na auta..........................................................1 690,-Kč

11/ vysekání spár kamenného pískovcového zdiva, demontáž a vyzdění kamene, oprava

 porušeného zdiva, vysekání spár u rámů oken.................31m2.....................12 700,-Kč

12/ vyspárování zdiva z pískovce, včetně úprava spár u rámů oken....................16 410,-Kč

13/ parapety - vysekání stávajícího betonu, očištění a penetrace kamene vyrovnání betonem

 4ks …...............2 860,00

14/ výroba a montáž parapetů z dlažby keramické tl.2cm,silikonování...............5 300,-Kč

15/ přesun, naložení a odvoz suti..........................................................................1 200,-Kč

16/ úklid staveniště................................................................................................2 700,-Kč

17/ doprava, režie..................................................................................................4 550,-Kč

Celkem bez DPH.................................................................................................86 110,-Kč

**čl. 2 Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo odborně a kvalitně v rozsahu podle této smlouvy
2. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.
3. Zhotovitel po celou dobu stavby povede stavební deník.
4. Zhotovitel zajistí v průběhu realizace díla a po jeho dokončení uložení odpadů, úklid prostorů používaných pro realizaci díla.

**čl. 3 Povinnosti objednatele**

1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení díla podle této smlouvy.
2. K řádnému provedení díla poskytne objednatel zhotoviteli bezúplatně přístup k vodě a elektrické energii.
3. Objednatel umožní zhotoviteli vstup na staveniště nezbytný pro řádné a včasné plnění díla a používání sociálního zařízení.
4. Objednatel se zavazuje převzít a proplatit dílo, které bude bez vad a nedodělků.

**čl. 4 Kontrola**

1. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.
2. Kontrolou provedených prací a dodávek byl pověřen pan Karel Novotný vedoucí oddělení stavebního a životního prostředí ÚMČ Praha-Troja

 **čl. 5 Cena**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou

 cenu ve výši 86 110,- Kč bez DPH

 (slovy: osmdesátšesttisícstodesetkorunčeských).

 DPH ve výši 21% je 18 083,- Kč

 Celková cena zakázky včetně DPH je 104 193,- Kč

1. Zhotovitel i objednatel jsou plátci DPH. Plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle zákona o dani z přidané hodnoty § 92a zákona č. 235/2004 Sb.

1. Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Podkladem pro úhradu bude faktura vystavená zhotovitelem na základě soupisu provedených prací a dodávek, potvrzených pracovníkem pověřeným odběratelskou kontrolou.
2. Splatnost daňových dokladů je 14 kalendářních dní od jejich převzetí objednatelem. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli. Oprávněně vystavená faktura (daňový doklad) bude mít veškeré náležitosti daňového dokladu.
3. Provedené práce a dodávky uhradí objednatel zhotoviteli do 90 % smluvní ceny. Zbývající část smluvní ceny bude uhrazena po ukončení přejímacího řízení a odstranění všech případných vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení. Po úspěšném ukončení přejímacího řízení vystaví zhotovitel konečnou fakturu. Konečná faktura bude obsahovat částky z dílčích faktur a částku doplatku do výše dohodnuté ceny.

**čl. 6 Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou v termínu

**do 21. července 2023**

**čl. 7 Předání a převzetí díla**

1. Předání staveniště bude provedeno za přítomnosti zástupců zhotovitele a objednatele.

 Po dokončení díla, nejpozději však v poslední den doby plnění vyzve prokazatelně

 zhotovitel objednatele k převzetí díla.

1. Objednatel, převezme provedené dílo, pokud nebude obsahovat vady nebo nedodělky, které samy o sobě či v souhrnu, brání nebo ztěžují jeho užívání
2. O předání provedeného díla sepíší smluvní strany předávací protokol
3. Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, prohlášení o shodě, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.

 **čl. 8 Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

1. Nesplní-li zhotovitel plnění předmětu smlouvy v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý den prodlení.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla, zaplatí smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý den prodlení.
3. Pokud dojde k prodlení v platbě ceny díla, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý den prodlení.

 **čl. 9 Záruka**

1. Zhotovitel poskytuje na stavební práce záruku v délce 36 měsíců od převzetí díla.
2. V případě, že se na díle vyskytne v záruční době vada, je objednatel povinen takovou vadu bez zbytečného odkladu písemně oznámit zhotoviteli. Uznanou vadu je zhotovitel povinen odstranit do 14 dnů od jejího uplatnění.
3. Pokud zhotovitel vadu neodstraní ve stanovené lhůtě a zadavateli z tohoto důvodu vzniknou škody, zavazuje se zhotovitel tyto škody uhradit.
4. Záruka se nevztahuje na vady způsobené:

a/ neoprávněným zásahem třetí osoby

b/ mechanickým poškozením

1. Náklady, spojené s plněním povinností zhotovitele z titulu záruky podle této smlouvy, budou hrazeny zhotovitelem.

**čl. 10 Závěrečná ustanovení**

1. Vyskytnou-li se události, které jednomu nebo oběma partnerům částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle smlouvy, jsou povinni se o tom bez zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich odstranění. Nesplnění této povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.
2. V souladu s §43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto objednatel potvrzuje, že uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno starostou městské části Praha-Troja v kompetenci Rady městské části při podpisu smlouvy o dílo.
3. Pokud se při provádění předmětu smlouvy vyskytne potřeba provedení dalších prací, které nejsou obsaženy ve specifikaci a nemohly být předvídány, nebo které si zadavatel přeje nad rámec sjednaného rozsahu prací, bude o nich uzavřen písemný dodatek k této smlouvě, v němž se vymezí jejich rozsah, doba provedení a jejich cena.
4. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami na jedné listině.
5. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem objednatel, přičemž zhotovitel tímto s uveřejněním smlouvy včetně jejich příloh v registru smluv souhlasí.
6. Tato smlouva se řídí právem České republiky.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden originál.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
9. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Praze dne 14. 7. 2023

objednatel zhotovitel