VODOHOSPODÁŘSKÉ  SDRUŽENÍ  TURNOV

# Antonína Dvořáka 287, 511 01  Turnov

IČO 49295934, DIČ CZ49295934

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE                           NAŠE ZNAČKA                     VYŘIZUJE/ LINKA                               TURNOV DNE:

O/58/23	              Bímová Andrea, tel. 602 786 843                        19. 7. 2023

Věc: Objednávka na zpracování PD – „Turnov, Dolánky – rekonstrukce vodovodu podél Jizery“

1. VAK PROJEKT – Radek Hnát - zpracovatel

| Sídlo: | Prouskova 1724, 511 01 Turnov |
| --- | --- |
| IČO: | 167 922 71 |

2.    Vodohospodářské sdružení Turnov - objednatel

Sídlo:			Ant. Dvořáka 287, 511 01 Turnov

IČO: 			49295934

DIČ: 			CZ49295934

Jednající:			Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku

ve věcech technických:   Andrea Bímová, investiční technik

Předmět:

Objednáváme u Vás na základě Vaší nabídky z července 2023 zpracování PD ve stupni společného povolení v podrobnostech pro provedení stavby, včetně zajištění geodetického zaměření staveniště, inženýrské činnosti a zajištění vydání společného povolení stavby. V rámci předmětu je zpracování PD pro ČD. Součástí prací je svolání min. 2 výrobních výborů, ze kterých zajistí zpracovatel PD zápis.

Celková cena projektové dokumentace bude maximálně 130.000,- Kč bez DPH.

Částka bude fakturována po jednotlivých činnostech PD v souladu s nabídkou. Správní poplatky hradí objednatel napřímo dotčenému úřadu. Cena nezahrnuje rozpočet stavby, ten zadává objednatel samostatně (podklady pro rozpočet – výkaz výměr jsou součástí PD).

Termín odevzdání schválené PD objednatelem a provozovatelem (SčVK OZ Turnov) bude maximálně do 15. 12. 2023. Objednatel si vyhrazuje právo udělit pokutu ve výši 500 Kč bez DPH za jeden den zpoždění odevzdání dokumentace.

Do 28. 2. 2024 bude na dokumentaci vydáno stavební povolení bez nabytí právní moci. Objednatel si vyhrazuje udělit pokutu ve výši 500 Kč bez DPH za jeden den zpoždění.

V Turnově, dne 19. 7. 2023

……………………………………….

Ing. Milan Hejduk

Ředitel svazku