**STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD**

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774   
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Šumperk, Nemocniční 53, 787 01 Šumperk

Milan Svoboda – Zahradnické práce

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

Váš dopis zn.:

Ze dne: 3. 7. 2023

Naše značka: SPU 292338/2023/xxxxx

Spis. značka: SZ SPU 247055/2023/22

UID: spuess8c169150

Vyřizuje.: xxxxxxxxx

Tel.: xxxxxx

ID DS: z49per3

E-mail: xxxxxxxx@spucr.cz

Datum: 21. 7. 2023

**Objednávka**

**Náhradní výsadba včetně následné pěstební péče o vysázené dřeviny na pozemcích parc.č. 989/2 v k.ú. Rejhotice a parc.č. 148 v k.ú. Kociánov**

Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 3. 7. 2023 u Vás objednáváme **náhradní výsadbu** na pozemcích parc.č. 989/2 v k.ú. Rejhotice a parc.č. 148 v k.ú. Kociánov, **včetně následné pěstební péče o vysázené dřeviny v celkové výši 89 800,00 Kč bez DPH.**

**V roce 2023 u Vás objednáváme :**

* Výsadbu 2 ks smrku ztepilého a 3 ks jedle bělokoré o výšce 80 – 100 cm na pozemku parc.č. 989/2 v k.ú. Rejhotice
* Výsadbu 3 ks javoru klene/mléče o obvodu kmene 10-12 cm na pozemku parc.č. 148 v k.ú. Kociánov

**včetně**

* Zajištění opěrným kůlem, na pozemku parc.č. 148 v k.ú. Kociánov ukotvení 3 ks kůlů
* Zhotovení závlahové mísy
* Mulčování kůrou

Cena za výsadbu a výše uvedené práce je stanovena na základě cenové nabídky:

Cena bez DPH 14 800,00 Kč

21 % DPH 3 108,00 Kč

**Cena s DPH celkem 17 908,00 Kč** (slovy: sedmnáct tisíc devět set osm korun českých).

Cena je konečná, nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění. Termín dokončení veškerých prací je  **nejpozději 20. 11. 2023.**

**V roce 2024 u Vás objednáváme**

* Následnou péči o vysazené dřeviny, spočívající v kontrole úvazků a kotvení, kontrole zdravotního stavu dřevin, výchovného řezu stromů, péči o závlahovou mísu, zálivce (100 l vody na strom 4 x ročně)

**V roce 2025 u Vás objednáváme**

* Následnou péči o vysazené dřeviny, spočívající v kontrole úvazků a kotvení, kontrole zdravotního stavu dřevin, výchovného řezu stromů, péči o závlahovou mísu, zálivce (100 l vody na strom 4 x ročně)

**V roce 2026 u Vás objednáváme**

* Následnou péči o vysazené dřeviny, spočívající v kontrole úvazků a kotvení, kontrole zdravotního stavu dřevin, výchovného řezu stromů, péči o závlahovou mísu, zálivce (100 l vody na strom 4 x ročně)

**V roce 2027 u Vás objednáváme**

* Následnou péči o vysazené dřeviny, spočívající v kontrole úvazků a kotvení, kontrole zdravotního stavu dřevin, výchovného řezu stromů, péči o závlahovou mísu, zálivce (100 l vody na strom 4 x ročně)

**V roce 2028 u Vás objednáváme**

* Následnou péči o vysazené dřeviny, spočívající v kontrole úvazků a kotvení, kontrole zdravotního stavu dřevin, výchovného řezu stromů, péči o závlahovou mísu, zálivce (100 l vody na strom 4 x ročně)

Cena za 1 rok následné péče je stanovena na základě cenové nabídky:

Cena bez DPH 15 000,00 Kč

21 % DPH 3 150,00 Kč

**Cena s DPH celkem 18 150,00 Kč** (slovy: osmnáct tisíc jedno sto padesát korun českých).

Cena je konečná, nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění.

Termín dokončení veškerých prací je každoročně k **31. 10.**

Fakturace a platební podmínky

Fakturace bude provedena každoročně jedním řádným daňovým dokladem (fakturou) vždy po ukončení plnění, tj. po převzetí hotového díla zástupcem objednatele.

Převzetí výsadby dřevin bude provedeno nejpozději k 15. 11. 2023, převzetí následné péče každoročně vždy k 31. 10.

Odběratel :

**Státní pozemkový úřad**

**Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov**

**IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774**

Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od jejího doručení na adresu **Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Šumperk, Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk.**

Kontaktní osoba pro realizaci zakázky, předání místa plnění a jednání ve věcech technických:

* xxxxxxxxxxxxxxx, tel.č. xxxxxxxxxxxxxxxx, [xxxxxxxxxxxxxx@spucr.cz](mailto:xxxxxxxxxxxxxx@spucr.cz)

S pozdravem

**Ing. Kateřina Neumanová**

vedoucí Pobočky Šumperk

Státního pozemkového úřadu

**Příloha**

Snímek mapy s vyznačením místa plnění – 2x

**Akceptace objednávky:**

Dodavatel potvrzuje přijetí objednávky a souhlasí s provedením objednaného plnění.

Datum 24. 7. 2023

Podpis ………………….