DODATEK č.2 ke smlouvě o dílo na zakázku:

„Rekonstrukce zpevněných ploch školního dvora ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora“

Smluvní strany

Objednatel :			Základní škola T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387

se sídlem:  			Jiráskovy sady 387, 284 01 Kutná Hora

oprávněný zástupce: 	Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy

IČ:  				71002090

DIČ: 				CZ71002090

Bankovní spojení: 		KB Kutná Hora

Číslo účtu:  			27-2110670207/0100

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:			STAVONEL spol. s r.o.

se sídlem:  			Komenského náměstí 39, Kutná Hora 284 01

### zapsaná v obch. rejstříku: 	C65647 vedená u Městského soudu v Praze

oprávněný zástupce: 		Ing. Martin Nepraš - jednatel

IČ:  				25737082

DIČ: 				CZ25737082

Bankovní spojení: 		Fio banka a.s.

Číslo účtu : 			2100400908/2010

dále jen „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo ze dne ………… (dále v textu také jen „smlouva“ nebo „původní smlouva“):

I. 	PŘEDMĚT DODATKU

- V souladu s článkem 2.2 původní smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě termínu plnění. Článek II. Odstavec 2.1. původní smlouvy se mění takto::

Zhotovitel provede dílo specifikované v bodě 1.1 v těchto termínech:

předání stavby: 	září 2022

dokončení a předání celého díla včetně opravy kanalizace do: 20.8.2023

- článek III, odstavec 3.1 původní smlouvy o dílo se mění takto:

Cena díla se navyšuje o cenu za provedení opravy kanalizace. Cena díla se 	navyšuje o 496 942 Kč bez DPH.

Cena za celé dílo dle bodu 1.1. rozšířeného za provedení opravy kanalizace je sjednána 	dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění 	pozdějších předpisů, v celkové výši 2 718 921,76 Kč bez DPH, (3 289 895,33 Kč 	včetně DPH) a to jako cena nejvýše přípustná.

- Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem č.2, se nemění.

II.	ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- Smluvní strany sjednaly, že v případě rozporu smlouvy a tohoto dodatku č.2 ke smlouvě mají přednost ustanovení a smysl a účel tohoto dodatku před ustanoveními smlouvy.

- Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č.2 ke smlouvě přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Kutné Hoře dne 10.7.2023	V Kutné Hoře dne 10.7.2023

Zhotovitel :      	Objednatel :

STAVONEL spol. s r.o.	Základní škola T. G. Masaryka KH,

Jiráskovy sady 387

...........…......………………………..		..................…………………………..

Ing. Martin Nepraš 	     Mgr. Bc. Zdenka Mačinová

jednatel	      ředitelka školy