MZE-42240/2023-12122



mzedms026379045

|  |  |
| --- | --- |
| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologiíČíslo útvaru: 12120VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SP. ZN.: MZE-45060/2021-11152NAŠE Č. J.: MZE-42240/2023-12122VYŘIZUJE: David NeužilTelefon: 221812012E-MAIL: David.Neuzil@mze.cz | O2 IT Services s.r.o.Vážený panxxxZa Brumlovkou 266/2Michle140 00 Praha 4 |

DATUM: 12. 7. 2023

**Prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500139159 PZ\_PRAIS\_II\_2021\_No659\_eAGRI\_upgrade\_eAGRI\_II(Z33186)**

Vážený pane xxx,

dovoluji si Vás tímto informovat o prodloužení termínu objednávky Prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500139159  PZ\_PRAIS\_II\_2021\_No659\_eAGRI\_upgrade\_eAGRI\_II z aktuálního termínu 31.07.2023 na nový termín 04.08.2023

Odůvodnění:

Z důvodu delšího testování na straně MZe. Nasazení portálu do produkce proběhne 04.08.2023.

Výše uvedené je odsouhlaseno paní Janušovou jako koordinátorkou realizace a metodickým garantem paní Havránkovou.

S pozdravem

%%%el\_podpis%%%

Ing. Vladimír Velas

**Přílohy**