# Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Statutární město Plzeň

se sídlem Plzeň, nám. Republiky 1, PSČ 301 00

za které jedná Městský obvod Plzeň 3

IČO: 000 75 370

se sídlem Sady Pětatřicátníků 7,9, Plzeň, PSČ 305 83

zastoupen Ing. Petrem Balounem, místostarostou MO Plzeň 3

na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“)

a

1 st M + H s. r. o.

IČO: 263 67 548

se sídlem Plzeň, Černice, Písecká 1307/19, PSČ 326 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, vložka C, oddíl 15696

zastoupena jednatelem Michalem Roudem

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají tento

# DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

# uzavřené dne 8.12.2021

podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

- I. 	Základní ustanovení

- 1.1	Smluvní strany uzavřely dne 8. 12. 2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Servis a komplexní údržba jezírka a brouzdaliště v areálu ŠKODALAND“, včetně mechanicko-biologické filtrace, za dohodnutých a smlouvou dále vymezených podmínek a za úplatu (dále jen „Smlouva“).

- 1.2	Smluvní strany se v souvislosti s řádným prováděním Díla dohodly, z důvodu dalších probíhajících prací v místě provádění Díla, spojených s vybudováním dětského brouzdaliště, na nutnosti pozastavení pravidelného mimosezónního servisu, představujícího část Díla dle Smlouvy, a to na měsíc duben.

- 1.3.	S ohledem na tuto skutečnost, jež představuje změnu Smlouvy, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě.

- II.	Předmět dodatku

- 2.1	Smluvní strany se dohodly, že čl. IV odst. 1 písm. d) Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

- „

- d) Pravidelný servis mimosezónní (říjen-prosinec) – 1x za 14 dní

- Údržba průtočných filtrací

- Vysátí vortexů a bioakvacitů, prvních kartáčových komor

- Kontrola, běžná údržba a čištění skimmerů a nátoků

- Kontrola čerpadel, vzduchovadel a UV lamp

- „

- III.	Závěrečná ustanovení

- 3.1	Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají uzavřením tohoto Dodatku nedotčena.

- 3.2	Dodatek se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

- 3.3	Změny a doplňky je možno činit pouze písemnou formou, a to po sobě číslovanými dodatky.

- 3.4	Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady MO Plzeň 3 č. 209 dne          18. 5. 2022.

- 3.5	Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti okamžikem jeho řádného uveřejnění v registru smluv.

- 3.6	Tento Dodatek se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

- 3.7	Na důkaz souhlasu se skutečnostmi shora uvedenými připojují smluvní strany níže své vlastnoruční podpisy.

- V Plzni dne __.__.2022				V Plzni dne __.__.2022

- Objednatel:						Zhotovitel:

Statutární město Plzeň,				1st M+ H s.r.o.

Městský obvod Plzeň 3

_____________________				______________________

- Ing. Petr Baloun, 					   Michal Roud, jednatel

- 1. místostarosta MO Plzeň 3,

- na základě plné moci ze dne 19. 11. 2018