Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM 0012/2016

uzavřená podle občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

===========

Zhotovitel:				Bromach spol. s r.o.

Adresa: 		 	Dobrovského 83, 563 01 Lanškroun

DIČ    : 			CZ27467520

IČO    : 			27467520

Bankovní spojení: 	ČS a.s., č. ú. xxxxxxxxxxxxxxx

Objednatel:				Město Moravská Třebová

Adresa :	           Moravská Třebová, T. G. Masaryka 29, PSČ 571 01

Telefon:            	461353111

DIČ:		           CZ 00277037

IČO:                    	277037

Zastoupen:        	JUDr. Milošem Izákem – starostou města

Bankovní spojení: 	ČS a.s. Moravská Třebová

č. ú. 27-1283386349/0800

I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je provedení díla „ZŠ Palackého - obnova střech – pavilon U15 a dílny D3“ rozšířené o vícepráce specifikované ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

II.

Termín plnění

Termín plnění se mění a zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené práce v období:

dokončení prací: nejpozději do 20. 09. 2016

III.

Odměna za dílo a její fakturace

V souladu s přiloženým Změnovým listem č. 1 se cena díla mění a navyšuje se o částku 722.984,92 Kč bez DPH.

Celková cena díla činí:

Základ pro DPH 21%    2.498.946,92  Kč

DPH 21%       524.778,85  Kč

Celková cena díla         3.023.725,77  Kč

U uskutečněného plnění bude uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty v platném znění.

Zhotovitel nese záruky za úplnost předloženého nabídkového rozpočtu, proto je cena konečná, maximální a nepřekročitelná.

IV.

Závěrečná ustanovení

1/ Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy.

2/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

3/ Dodatek je v souladu s usnesením rady města č. 1854/R/220816 ze dne 22. 8. 2016, kterým bylo schváleno uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM 0012/2016.

V Moravské Třebové dne 25.8.2016            	     V Moravské Třebové dne 25.8.2016

…………………………………			      ………………………………………..

Tomáš Brokeš                                                            JUDr. Miloš Izák

starosta města