**SMLOUVA O DÍLO**

**uzavřené podle právního řádu České republiky v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami:**

**SMLUVNÍ STRANY**

**Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace**

Sídlo: Čsl. armády 681/10, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín

IČO: 47274689

Právní forma: příspěvková organizace

Zastoupený: Ing. Bc. Janou Vackovou, ředitelkou školy

Kontaktní osoba

ve věcech ekonomických: Ing. Veronika Klímová

Tel.: +420 773 757 487

Email: [veronika.klimova@prumkadc.cz](mailto:veronika.klimova@prumkadc.cz)

Kontaktní osoba ve věcech

technických: Luděk Machala

Tel.: +420 739 203 294

Email: [ludek.machala@prumkadc.cz](mailto:ludek.machala@prumkadc.cz)

(dále jen jako „***objednatel“***)

**a**

**NÁZEV Výtahy MKV s.r.o.**

Sídlo: Revoluční 1082/8

IČO: 03692531

DIČ: CZ03692531

Zapsán/a v obchodním rejstříku u Městský soud Praha, odd. C, vl. \_236402

Za společnost: Jakub Kordík

Bankovní spojení: RB – Praha 4

Číslo účtu: 1552617003/5500

Kontaktní osoba: Miroslav Kordík

Tel.: 602358938

E-mail: kordik@vytahymkv.cz

(dále jen jako ***„zhotovitel“)***

**Preambule**

* 1. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy o dílo (dále „SOD“ nebo „smlouva“) zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí odborně provést pro objednatele níže specifikované dílo – předmět smlouvy.
  2. Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje předmět smlouvy převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho řádné provedení sjednanou cenu.
  3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 4.5.2023, podaná v rámci realizace veřejné zakázky na dodávky s názvem „Výtah Čsl. armády 681/10, Děčín I 2023“

# Článek I.

**Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele ke komplexnímu provedení díla dle zadání objednatele.
2. Předmět smlouvy je komplexní zajištění dodávky a provedení prací souvisejících s výstavbou pracovního prostoru pro výtahovou šachtu, dodání výtahu a jeho instalace a uvedení do provozu podle technické zprávy, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Podrobně je rozsah plnění určen tabulkou pro výpočet nabídkové ceny – příloha č. 2 smlouvy (dále jen „předmět smlouvy“ nebo „dílo“). Vstup do kabiny výtahu bude zabezpečen ovládáním přes stávající čipy a ISIC karty objednatele. Součástí dodávky je i SW pro správu a nastavení čipů a karet
3. Součástí předmětu smlouvy je i vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby a zajištění potřebných povolení stavby v právní moci, případné změny a kolaudace.
4. Nedílnou součástí je dodání návodů k obsluze, písemné technické dokumenty a zprávy a návody k obsluze v českém jazyce, a to jak v písemné, tak elektronické podobě.
5. Součástí předmětu plnění je také zajištění pravidelného záručního a pozáručního servisu a revizí. Návrh servisní smlouvy předloží dodavatel v rámci nabídky.
6. Veškeré práce musí být provedeny v souladu s předpisy a ČSN platnými v době realizace. Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize a vystavena revizní zpráva.
7. Veškeré stavební práce související s provedením předmětu smlouvy budou zabezpečeny v rozsahu dle technické zprávy a  tabulky pro výpočet nabídkové ceny, zpracované Vladimírem Kuklou, autorizovaným technikem pro technologická zařízení budov, sídlem Dukelská 1360, 250 01 Stará Boleslav IČO: 13260693, datum 6/2022.
8. Úplnou technickou zprávu a tabulku pro výpočet nabídkové ceny převzal zhotovitel před podpisem této SOD.
9. Úpravami staveb a stavebními pracemi se pro účely této SOD rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení předmětu smlouvy, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí pro provoz výtahu po kolaudačním souhlasu včetně.
10. Předmět smlouvy zahrnuje provedení a obstarání veškerých činností, prací a zhotovení děl nutných k jeho úplné realizaci, zejména:

* kompletní stavební práce a dodávky veškerých materiálů a výrobků dle technické dokumentace, včetně uvedení všech stavbou dotčených povrchů do původního stavu,
* vypracování projektové dokumentace, zajištění povolení stavby v právní moci, případné změny a kolaudace
* zajištění a úhradu nákladů zařízení staveniště, včetně potřebných energií a likvidace odpadů,
* ostrahu stavby, nebo provedení jiných vhodných opatření k zabezpečení majetku stavby proti ztrátě a krádeži,
* účast zástupce dodavatele na kontrolních dnech,
* všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize dle platných norem, zejm. ČSN 274002 a dalších příslušných základních norem ČSN EN 81-20, ČSN EN 81-21, ČSN EN 81-28, ČSN EN 81-50 a ČSN EN 81-73 nařízení vlády č.122/2016 Sb., resp. dalších norem, vyhlášek, zákonů a předpisů, které se přímo vztahují na předmět smlouvy,
* zabezpečení stavby proti úrazům a škodám.

1. Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně a je možné je uplatnit jen v případě kladného stanoviska autora projektu stavby a stavebního dozoru objednatele, a to pouze za předpokladu, že touto změnou materiálů nedojde ke změně ceny předmětu smlouvy. Jinak je nutné postupovat v souladu s čl. I. odst. 2 této SOD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky na stavbě, musí mít vlastnosti dle ust. § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
2. Předmětem smlouvy je všechno to, co je popsáno v technické zprávě a v tabulce pro výpočet nabídkové ceny, včetně všech dalších nákladů uvedených v čl. II. odst. 4 této SOD.
3. Bude-li nutné provést dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva, a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce budou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, nebo dojde-li při realizaci předmětu smlouvy ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu smlouvy vyplývajícím z těchto okolností, musí se tyto stavební práce realizovat v souladu s pravidly. V takovém případě je zhotovitel povinen provést soupis těchto dodatečných stavebních prací, změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. II. odst. 2 této SOD a předložit tento soupis, včetně odůvodnění nezbytnosti provedení těchto prací objednateli. Teprve po odsouhlasení objednatelem ve formě písemného dodatku k této SOD má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že tyto práce a dodávky jím realizované byly součástí předmětu plnění a zahrnuty v jeho ceně.
4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu smlouvy nezbytné.
5. Při provádění předmětu smlouvy je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen neprodleně písemně upozornit objednatele.
6. Zhotovitel zpracuje předmět smlouvy tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá objednateli za škodu takto vzniklou.
7. Zhotovitel provede předmět smlouvy s potřebnou péčí a v ujednaném čase a obstará vše, co je k jeho provedení potřeba.
8. Je-li k provedení předmětu smlouvy nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí, a to písemnou formou na kontaktní místo objednatele.

# Článek II.

**Cena předmětu smlouvy**

* 1. Cena předmětu smlouvy je stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorie | Kompletní inženýring | Dodávky, demontážní a montážní práce | Celkem |
| Cena celkem bez DPH: | 60.000,00 Kč | 3.217.900,00 Kč | 3.277.900,00 Kč |
| Sazba DPH: | 21 % | 21 % | 21 % |
| DPH: | 12.600,00 Kč | 675.759,00 Kč | 688.359,00 Kč |
| **Cena celkem včetně DPH:** | **72.600,00 Kč** | **3.893.659,00 Kč** | **3.966.259,00 Kč** |

**V souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva, je cena stanovena jako nejvýše přípustná.** Cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v této SOD.

* 1. Cena je ujednána pevnou částkou. Podkladem pro její stanovení je technická zpráva a tabulka pro výpočet nabídkové ceny. Tabulka pro výpočet nabídkové ceny je součástí nabídky zhotovitele podané na veřejnou zakázku a zároveň tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v tabulce pro výpočet nabídkové ceny jsou pevné do data ukončení předmětu smlouvy a budou jimi oceněny i případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání. Není-li příslušná položka v tabulce pro výpočet nabídkové ceny obsažena, pak se její výše určí cenou stejné položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy **-** Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností RTS, a.s. se sídlem Lazaretní 13, 615 00 Brno, IČO: 25533843 (dále jen „RTS“). Zhotovitel ani objednatel nemohou dle ust. § 2620 a § 2621 Občanského zákoníku žádat změnu ceny proto, že si předmět smlouvy vyžádal jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.
  2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, služby a dodávky, které jsou obsaženy v technické zprávě a v tabulce pro výpočet nabídkové ceny.
  3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, vytýčení pozemních sítí, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, zařízení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby, cenu za vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních zpráv a všech dalších dokumentů nutných ke kolaudaci či užívání díla). Dále sjednaná cena obsahuje zejména náklady na cla, režie, mzdy, sociální a zdravotní pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci předmětu smlouvy v rozsahu dle čl. II smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání předmětu smlouvy.
  4. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny předmětu smlouvy možná, byla-li potřeba změny vyvolána nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu předmětu smlouvy.
  5. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah předmětu smlouvy, a to i bez uvedení důvodu.
  6. Vyskytne-li se při provádění předmětu smlouvy potřeba provedení víceprací z jiných důvodů než dle čl. I. odst. 8 této smlouvy, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis a tento soupis vč. ocenění postupem dle násl. věty předložit objednateli ke schválení. Jednotková cena dané položky vícepráce se stanoví dle již uvedené ceny v tabulce pro výpočet nabídkové ceny a není-li příslušná položka v tabulce pro výpočet nabídkové ceny obsažena, pak se její výše určí cenou stejné položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy RTS.
  7. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v jejím konečném vyčíslení.
  8. Právo na zaplacení ceny předmětu smlouvy zhotoviteli vzniká jeho provedením.
  9. Správní poplatky nejsou součástí nabídkové ceny a budou účtovány samostatně. Správní poplatky uhradí objednatel v prokázané výši.

# Článek III.

**Termíny plnění**

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění:
2. Zhotovitel se zavazuje provést projektové práce a inženýrskou činnost v celém rozsahu do 180 kalendářních dní od nabytí účinnosti smlouvy
3. Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce a dodávku v celém rozsahu do 120 kalendářních dní od předání místa realizace - staveniště.
4. Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli, kterou zhotovitel zašle neprodleně po té, co získal pravomocné povolení stavby.
5. Provádění díla bude zhotovitelem zahájeno nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí staveniště. Termín dle čl. III. odst. 1 písm. b) Smlouvy je závazný pro dokončení a předání předmětu smlouvy. Následně bude zhotovitel povinen spolupůsobit při kolaudačním řízení, na které se ale výše uvedený termín plnění nevztahuje.
6. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště do 5 kalendářních dnů po protokolárním předání a převzetí dokončeného předmětu smlouvy.
7. Smluvní strany se dále dohodly, že termín dokončení a předání předmětu smlouvy dle čl. III. odst. 1 písm. b) Smlouvy může být posunut v případě nepříznivých klimatických podmínek, které mají prokazatelný vliv na plnění předmětu smlouvy a dodržení správných technologických postupů, a to pouze o dobu, kdy tyto nepříznivé klimatické podmínky přetrvávají.
8. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy spočívající ve změně doby plnění projektových prací a inženýrské činnosti dle odst. 1 tohoto článku na základě nutnosti pozastavení provádění díla a plnění příkazu z důvodů nezákonných průtahů ve stavebním, vodoprávním či jiném správním řízení, podaných odvolání v daných řízeních, doplnění vstupních údajů nebo podkladů pro vypracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti, nevhodných klimatických podmínek pro přípravu zakázky (zaměření stáv. stavu, stavebnětechnický nebo biologický průzkum, dispozičního řešení, statika) či nastalé potřeby zasmluvnění dotčených pozemků, věcných břemen či přeložek objednatelem, které nastaly objektivně a nebyly tak předpokládány a zahrnuty do doby plnění díla a plnění příkazu. O přerušení prací bude zhotoven písemný zápis podepsaný oběma smluvními stranami, kde bude uveden vždy důvod a délka doby pozastavení provádění díla a plnění příkazu. Doba pozastavení provádění díla a plnění příkazu se nebude započítávat do celkového termínu plnění dle článku II. odst. 1 a 2 smlouvy.
9. Objednatel (příkazce) prohlašuje, že výše uvedené vyhrazené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, předmět plnění i všechny ostatní podstatné náležitosti smlouvy zůstávají nezměněny.
10. Objednatel připouští přerušení stavebních prací a dodávky z důvodu nevhodných klimatických podmínek nevhodných pro provádění příslušných technologií v souladu se souvisejícími technickými podmínkami a postupy a pro dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. O této skutečnosti bude vždy učiněn podrobný záznam do stavebního deníku. Do doby plnění díla budou započteny pouze dny, v nichž bude probíhat realizace prací;
11. Objednatel připouští přerušení nebo změnu doby provedení díla, pokud v průběhu realizace díla nastanou neočekávané situace, které nebyly zahrnuty do harmonogramu stavebních prací. O této skutečnosti bude vždy učiněn podrobný záznam do stavebního deníku. Do doby provedení díla budou započteny pouze dny, v nichž bude probíhat realizace prací;
12. Objednatel připouští přerušení doby provedení díla z provozních potřeb ze strany uživatele – příspěvkové organizace, kterými jsou například přijímací, maturitní a opravné zkoušky, významné dny, zimní technologická přestávka, apod. O této skutečnosti bude vždy učiněn podrobný záznam do stavebního deníku. Do doby provedení díla budou započteny pouze dny, v nichž bude probíhat realizace stavebních prací.

# Článek IV.

**Místo plnění**

Místem plnění je objekt na adrese: Čsl. armády 681/10, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín.

**Článek V.**

**Platební podmínky, fakturace**

1. Cena za provedení předmětu této smlouvy bude objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedeného plnění. Objednatel uhradí fakturované částky, a to do výše 90 % fakturované částky, resp. 90 % celkové ceny předmětu smlouvy dle čl. II. odst. 1 Smlouvy. Podkladem pro vystavené dílčí faktury bude soupis provedeného plnění odsouhlaseného zástupcem objednatele. Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny předmětu smlouvy slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli do 15 dnů od doručení výzvy zhotovitele k uvolnění výše uvedené části zádržného s tím, že tuto výzvu je zhotovitel oprávněn učinit až po vydání kolaudačního souhlasu a předání a převzetí celého předmětu smlouvy, resp. budou-li v zápise o předání a převzetí díla uvedeny vady a nedodělky, tak po odstranění všech takto zjištěných vad a nedodělků.
2. Splatnost daňového účetního dokladu (faktury) se stanovuje na 21 kalendářních dnů ode dne převzetí faktury objednatelem. Ve zdůvodněných případech a na základě vzájemného projednání může být splatnost prodloužena podle potřeby objednatele. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
3. Zhotovitel předloží objednateli **daňové účetní doklady (faktury)** elektronicky, na emailovou adresu [fakturace@prumkadc.cz](mailto:fakturace@prumkadc.cz).
4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
5. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, má zhotovitel právo z pozastávky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou.
7. Zhotovitel na sebe bere odpovědnost za to, že sazba a výše daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
8. V případě, že dojde mezi dnem podpisu této smlouvy a dnem uskutečnění zdanitelného plnění ke změně sazby DPH podle zákona o DPH, bude daň z přidané hodnoty vyčíslena v daňovém účetním dokladu ve výši dle právní úpravy platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
9. Daňový účetní doklad (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s platným zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
10. V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury). Právo vrátit tento doklad zhotoviteli zaniká, neuplatní-li jej objednatel do 7 pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu zhotovitelem. Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady dokladu nebo doklad doplnit o smlouvou požadované přílohy, je-li k tomu objednatelem dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené s tím, že však takováto výzva nemá účinky spojené s vrácením daňového účetního dokladu (faktury) dle tohoto odstavce.

# Článek VI.

**Majetkové sankce, smluvní pokuty**

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:
2. Za prodlení s termínem předání předmětu smlouvy v termínu dle čl. III. smlouvy, a to 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, a to 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a každý i započatý den prodlení.
4. Za nevyklizení prostoru po realizaci dodávky výtahu v termínech dle čl. III. smlouvy, a to 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. Za porušení předpisů BOZP a PO ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ.
6. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započítat tuto částku smluvní pokuty nebo jiné majetkové sankce k jakémukoliv splatnému daňovému účetnímu dokladu a snížit o její výši částku k úhradě. Tímto ujednáním není dotčen čl. XVII. odst. 1 této smlouvy.
7. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

# Článek VII.

**Komunikace mezi smluvními stranami**

Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby:

Za objednatele ve věcech ekonomických: **Ing. Veronika Klímová**

Tel.: +420 773 757 487

E-mail: [veronika.klimova@prumkadc.cz](mailto:veronika.klimova@prumkadc.cz)

Za objednatele ve věcech technických: **Luděk Machala**

Tel: +420 739 203 294

E-mail: [ludek.machala@prumkadc.cz](mailto:ludek.machala@prumkadc.cz)

Za zhotovitele: **Miroslav Kordík**

Tel.: 602358938

E-mail: kordik@vytahymkv.cz

# Článek VIII.

**Prostor realizace předmětu smlouvy**

1. Objednatel zároveň s předáním předmětu smlouvy předá zhotoviteli napojovací body médií.
2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny předmětu smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na v prostoru realizace dodávky a s nimi souvisejícími pracemi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace předmětu smlouvy dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu.
4. Zhotovitel zajistí střežení prostoru realizace předmětu smlouvy a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně předmětu smlouvy.
5. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů.
6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li v prostoru realizace předmětu smlouvy pořádek, nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při souvisejících stavebních pracích.
7. Nejpozději v termínu dle článku III. SOD je zhotovitel povinen vyklidit prostor realizace dodávky a upravit jej dle projektu stavby. Pokud jej v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle článku VI. odst. 1 písm. c) SOD, a to až do vyklizení staveniště.
8. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení prostoru realizace dodávky zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení prostoru realizace dodávky jsou zahrnuty ve sjednané ceně předmětu smlouvy.

# Článek IX.

**Provádění předmětu smlouvy**

1. Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době vlastní kapacitou v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, na jejímž podkladě byla uzavřena tato smlouva.
2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění předmětu smlouvy. Zjistí-li, že zhotovitel provádí předmět smlouvy v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a předmět smlouvy prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru realizace dodávky a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací předmětu smlouvy.
4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění předmětu smlouvy veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
6. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci předmětu smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
8. Zhotovitel bude provádět podrobnou fotodokumentaci průběhu realizace dodávky. Fotodokumentace bude obsahovat zejména záznamy detailního provedení jednotlivých částí stavebních prací, které budou dalším postupem prací zakryty a záznamy o problematických částech provedení stavebních prací.
9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění předmětu smlouvy zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu.
10. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí zápis, k jehož vypracování je pověřen technický dozor stavebníka (objednatele). Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran formou změn smlouvy, bez schválení statutárními zástupci nejsou opatření účinná.
11. Kontrolní dny se konají 1x týdně.

# Článek X.

**STAVEBNÍ DENÍK**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, a v souladu s vyhláškou MMR ČR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a přílohou č. 9 cit. vyhlášky, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím předmětu smlouvy.
2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje k tomu pověřená osoba zhotovitele, vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo pověřené osoby zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, technický dozor stavebníka, zpracovatel projektové dokumentace (technická zpráva) nebo příslušné orgány státní správy.
3. Nesouhlasí-li pověřená osoba zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace (technická zpráva) do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
4. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.
5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků a změn smlouvy o dílo.
6. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

**Článek XI.**

**PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY**

1. Předmět smlouvy je proveden, je-li dokončen a předán a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel může dokončený předmět smlouvy převzít, i pokud vykazuje drobné ojedinělé vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami nebrání užívání předmětu smlouvy funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu smlouvy podstatným způsobem neomezují.
2. Předmět smlouvy je považován za dokončený po ukončení všech prací uvedených v článku I. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v článku XI. odst. 5 této smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny dokončení předmětu smlouvy nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o předání a převzetí stavby.
3. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že předmět smlouvy je připraven k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že předmět smlouvy není podle podmínek smlouvy dokončen či připraven k předání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
4. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Bez těchto dokladů nelze považovat předmět smlouvy za dokončený a schopný předání.
5. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel či jím pověřená osoba zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je předmět smlouvy obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne předmět smlouvy převzít, je povinen uvést do zápisu své důvody.
6. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí předmětu smlouvy, pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předmětu smlouvy funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu smlouvy podstatným způsobem neomezují. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí předmětu smlouvy. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle článku VI. odst. 1 písm. b) SOD.
7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech předmětu smlouvy, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.
8. Zhotovitel je povinen ve lhůtě uvedené v zápisu o průběhu přejímacího řízení odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 5 pracovních dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí stavby.

# Článek XII.

**ZÁRUKY**

1. Povinnosti zhotovitele z vadného plnění zakládá vada, kterou má předmět smlouvy v době jeho předání. Za vady předmětu smlouvy, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
2. Zhotovitel poskytuje na celý předmět smlouvy záruku **60 kalendářních měsíců**. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil**.**
3. Záruční doba počíná běžet předáním předmětu smlouvy.
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
   1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, apod.)
   2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
   3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
   4. Odstoupení od smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší než 10 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.
6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
7. V období posledního měsíce záruční doby je zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku předmětu smlouvy. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, příp. budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění.
8. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů nebo po dohodě po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Objednatel má vedle sjednané smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že nezakládá práva objednatele z vadného plnění, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
11. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.

# Článek XIII.

**PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘÍSLUŠNÉ DOKUMENTACE**

1. Technickou zprávu a tabulku pro výpočet nabídkové ceny objednatel předal zhotoviteli před podpisem této smlouvy.
2. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace.
3. Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části předmětu smlouvy a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu předmětu smlouvy.
4. Zhotovitel připraví a předá objednateli všechny potřebné doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu. V případě potřeby se zhotovitel zavazuje poskytnout Objednateli technickou pomoc při zajišťování kolaudačního souhlasu kompletního předmětu smlouvy.

# Článek XIV.

**POJIŠTĚNÍ**

1. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli před zahájením provádění předmětu smlouvy nebo na požádání kdykoli později během provádění předmětu smlouvy potvrzení o tom, že je řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za jakoukoli škodu vzniklou třetí osobě a objednateli v souvislosti s plněním této SOD, a to do výše minimálně 1.500.000,- Kč.
2. Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí zejména škody vzniklé z veškerých omylů, opomenu­tí či nedbalosti zhotovitele při výkonu činností v rámci smlouvy a škody způsobené v důsledku vad či nedostatků předmětu smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje, že odpovídající pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti nejpozději od data zahájení prová­dění předmětu smlouvy a až do uplynutí záruční doby sjednané touto SOD.
4. Nezajistí-li zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v rozsahu uvedeném v tomto článku, je objednatel oprávněn uzavřít pojistnou smlouvu a udržovat toto pojištění v platnosti sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním je zhotovitel povinen hradit objednateli na základě jejich vyúčtování. Předmětné náklady je objednatel oprávněn započíst na jakoukoli pohledávku zhotovitele vůči své osobě, to i nesplatnou.
5. Objednatel i zhotovitel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu poté, co se o jejím vzniku dozví.

# Článek XV.

**ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

1. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy:
   1. není-li předáno staveniště přes písemnou výzvu ani po 15 dnech ode dne specifikovaného v článku III. této SOD.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy:
3. nepřevzal-li zhotovitel staveniště přes písemnou výzvu do 10 pracovních dnů ode dne specifikovaného v článku III. této SOD,
4. nejsou-li dokončené stavební práce přes písemnou výzvu ani po 15 pracovních dnech ode dne specifikovaného v článku III. SOD a není-li předáno dokončené dílo přes písemnou výzvu ani po 30 kalendářních dnech ode dne specifikovaného v článku IV. této SOD,
5. pokud zhotovitel provede předmětu smlouvy nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této smlouvě, a to zejména v článku I. a článku II. této smlouvy, a nezjedná ihned nápravu a neprovede neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod.,
6. jestliže se po uzavření smlouvy prokáže, že soupis prací, který je součástí nabídky zhotovitele a byl zhotovitelem sdělen objednateli dle článku I. odst. 2 této SOD, je v rozporu se zadávacími podmínkami a požadavky objednatele stanovenými ve výzvě k podání nabídek a jejích přílohách výběrového řízení na tuto veřejnou zakázku,
7. pro případ nedostatku svých disponibilních prostředků pro financování tohoto předmětu smlouvy.
8. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno smluvní stranou písemně a musí být doručeno druhé ze smluvních stran. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem, kdy bylo doručeno té které smluvní straně.
9. **V případě odstoupení od SOD se smlouva ruší k okamžiku doručení prohlášení o odstoupení druhé smluvní straně. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v čl. XV. odst. 2 této smlouvy, náleží zhotoviteli úhrada dosud provedených výkonů dle jednotkových cen sjednaných v této smlouvě za předpokladu, že tyto výkony odpovídají požadavkům vyplývajícím z této smlouvy. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze ty práce, které byly provedeny do okamžiku zrušení smlouvy, úhrada se nevztahuje na již zakoupený materiál či obdobné náklady zhotovitele.**
10. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
11. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajícího, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
12. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena předmětu smlouvy.
13. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“
14. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.
15. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokuty nebo nároku na náhradu škody.
16. Ustanoveními podle odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy nejsou dotčeny možnosti odstoupit od smlouvy podle příslušného právního předpisu.

# Článek XVI.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě se sjednává na 21 dnů ode dne doručení jejich vyčíslení druhé smluvní straně.
2. Strany této smlouvy se dohodly, že se tato smlouva se řídí výhradně českým právním řádem, a to příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a že rozhodným právem pro eventuální spory vzniklé z předmětu této smlouvy je právo České republiky. Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li mezi smluvními stranami ke smíru, budou tyto spory rozhodovány obecným soudem.
3. Smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
4. Pokud by kterékoli ustanovení této smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, ostatní ustanovení této smlouvy tím zůstávají nedotčena.
5. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených ve smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
7. Tato smlouvy je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
8. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým obsahem SOD souhlasí. Současně prohlašují, že SOD nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

**PŘÍLOHY**

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 - Technická zpráva

Příloha č. 2 – Tabulka pro výpočet nabídkové ceny

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Za zhotovitele:  V Prazedne \_\_.\_\_.2023 |  | Za objednatele:  V Děčíně dne \_\_.\_\_.2023 |
|  |  |  |
| **Jakub Kordík**  jednatel  Výtahy MKV s.r.o. |  | **Ing. Bc. Jana Vacková**  ředitelka  Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace |