- S M L O U V A    O    D Í L O

- oprava venkovního schodiště

- uzavřena podle ustanovení § 2623 – 2630 Občanského zákoníku

- uzavřená níže psaného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

- Gymnázium , Praha 8, U Libeňského zámku 1

- Sídlo: U Libeňského zámku 1, Praha 8, 180 00

- IČ: 61387509

- Zastoupena: RNDr. Františkem Kosinou – ředitelem školy

- Tel. 737 161 111

- kosina@gulz.cz

- Registrace: Příspěvková organizace od 1. 1. 2001 rozhodnutím MŠMT ČR č. j.   34012/2000-14
v působnosti hl. m. Prahy, zapsaná v Rejstříku škol REDIZO 600005933, zapsaná v RARIS 
IČ 61387509.

- (dále jen "objednatel")

- a

- Cenema s.r.o.

- Sídlo: Celniční 1050/9, Praha 9 Hloubětín 198 00

- IČ: 29058864

- Zastoupena: Pavlem Černým

- Tel. 608 410 420

- cenema@email.cz

- (dále jen "zhotovitel")

- t a k t o :

- I.

- I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   D Í L E

- Název díla: „Oprava venkovního schodiště - Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1“

- II.

# P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y

- 1.  Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele opravu venkovního schodiště v rozsahu položkového rozpočtu za podmínek dohodnutých touto smlouvou.

- 2.  Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá zhotovitel objednateli stejně, jako by je provedl sám.

- 3.  Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu, na jehož základě byla stanovena celková cena díla.

- 4.  Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

- 5. V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě dohody mezi objednatelem 
a zhotovitelem ke změně rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena, a to písemným dodatkem této smlouvy.

- III.

- D O B A   P L N Ě N Í

- 1.  Práce na díle budou zahájeny dne 24. 7. 2023

- 2.  Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 11. 8. 2023

- IV.

- C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y

- 1.  Celková cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena konečná a nejvýše přípustná a činí:

- 46. 508,- Kč bez DPH

- DPH    9. 767,- Kč

- Cena celkem včetně DPH     56. 275,- Kč

- Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

- 2.  Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada základní ceny díla bude uskutečňována formou 30-ti denního dílčího plnění zhotovitele pro objednatele.

- 3.  Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 14 dní ode dne jejich doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

- 4. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

- 5. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty. V případě, že zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců.

- 6. Zhotovitel je povinen vystavit závěrečnou fakturu nejpozději do 30-ti dnů od závěrečného protokolárního předání a převzetí dokončeného díla.

- V.

- P R Á V A   A   P O V I N N O S T I   O B J E D N A T E L E

- 1. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při realizaci díla jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou 
a obvyklým standardem.

- 2. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy.

- VI.

- P R Á V A   A   P O V I N N O S T I    Z H O T O V I T E L E

- 1. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Provedené práce a dodávky musí splňovat střední jakost (§ 1915 Občanského zákoníku a 2113 – 2117).

- 2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů.

- VII.

- P Ř E D Á N Í   A   P Ř E V Z E T Í   D Í L A

- 1. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 5 dní před zahájením předávacího řízení.

- 2. O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "protokol o předání a převzetí", který bude obsahovat skutečný termín předání a soupis případných drobných vad.

- 3. Dnem podpisu závěrečného protokolu o předání a převzetí díla začíná běžet záruční lhůta.

- 4. Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění včetně návrhu na další postup.

- 5. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla, jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje.

- 6. Záruční lhůta za jakost je dohodou stanovena v délce 36 měsíců.

- VIII.

- O D P O V Ě D N O S T   Z A   V A D Y

- 1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

- 2. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele.

- 3. Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí záruční doby.

- IX.

- S M L U V N Í   P O K U T Y

- 1. Za prodlení s předáním dokončeného díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý započatý den prodlení.

- 2. Bude-li objednatel v prodlení s placením ceny nebo jakékoli platby dle této smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 300,-Kč za každý den prodlení, nejvýše však 5 % ceny celého díla.

- X.

- O D S T O U P E N Í   O D   S M L O U V Y

- 1. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

- a)  	na majetek druhé smluvní strany byl soudem vyhlášen úpadek,

- b) 	druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,

- c) 	dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

- 2. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

- XI.

###### O S T A T N Í     U J E D N Á N Í

- 1. Vlastníkem díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo provedení díla.

- 2. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti 
a ochraně života a zdraví pracovníků.

- 3. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.

- XII.

- Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í

- Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy.

- Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel
a 1 zhotovitel.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

- Obě smluvní strany se budou řídit obecným nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR).

- Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1.

- Přílohy:

- č.1	Rozpočet (cenová nabídka zhotovitele)

- V Praze dne 26. 7. 2023		           		        V Praze dne 26. 7. 2023

- .......................................			            	.......................................

- RNDr. František Kosina, v. r.                                                     Pavel Černý, v. r.

- objednatel                                                                	           zhotovitel