ev.č. objednatele: B 0036/12
           
ev.č. zhotovitele: 2553

Dodatek č. 4 smlouvy o dílo 
uzavřené dne 27.7. 2012, mezi smluvními stranami 
Objednatel:
Povodí Odry, státní podnik

sídlo:
Ostrava, Moravská Ostrava, Varenská 49,  PSČ 701 26 

IČ:
70890021

DIČ:
CZ 70890021

Plátce DPH:
ano

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584
Zhotovitel:
AgPOL s. r. o.
sídlo:
Olomouc, Jugmannova 153/12, PSČ 779 00
IČ:
28597044
DIČ:
CZ28597044
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 44147
NÁZEV AKCE:  Projektová dokumentace Revitalizace Liščího potoka km 0,000 – 3,000, st. č. 5742

Smluvní strany se dohodly na ukončení tohoto smluvního vztahu ke dni oboustranného podpisu tohoto dodatku, jelikož se objednateli nepodařilo zrealizovat majetkoprávní vypořádání pozemků dotčených trvalým záborem stavby, a to vzhledem k nesouhlasu vlastníků těchto dotčených pozemků s jejich prodejem.
Smluvní strany prohlašují, že ke dni uzavření tohoto dodatku nemají vůči sobě žádné splatné závazky a požadavky v souvislosti s plněním předmětu díla dle této smlouvy a uhrazená cena za dosud provedené dílo je konečná.

za objednatele






za zhotovitele

v Ostravě dne
24.7.2023




v Olomouci dne  19.7.2023

xxx
xxx

Ing. Jiří Tkáč
xxx


generální ředitel

Strana 1 (celkem 1)

