Smlouva o dílo

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, mezi

1. objednatelem:

název:

sídlo:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení: zastoupený:

Hudební divadlo v Karlíně, p.o.

Křižíkova 283/10, Praha 8 - Karlín, 186 00

00064335

CZ00064335

Bc. Egon Kulhánek, ředitel divadla

 (dále jen „objednatel")

 a

1. zhotovitelem:

název:

sídlo:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

AVT Group a.s.

V lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4

01691988

CZ01691988

Komerční banka a.s.

zastoupený: Ing. Petr Vlček, jediný člen představenstva

zapsaná(ý) v OR Městským soudem v Praze, spis. značka B19128

(dále jen „zhotovitel")

Tato smlouva se uzavírá v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele podanou do veřejné zakázky s názvem „Vybavení kabelovými trasami a stavební úpravy pro zřízení imerzního zvuku“, ev. č. ... (dále jen „veřejná zakázka"), zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

1. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele dodat a instalovat objednateli dle této smlouvy kabelové trasy a realizovat stavební úpravy pro zřízení imerzního zvuku v souladu s touto smlouvou a dokumentací pro provádění stavby (zejm. knihou kabelů) (dále též „dílo"), a převést na objednatele vlastnické právo ke zboží a závazek objednatele zboží od zhotovitele za podmínek této smlouvy převzít a zaplatit mu za bezvadné provedeni díla a předání díla v souladu s požadavky uvedenými v této smlouvě dohodnutou cenu.
2. Návrh a provedení kabeláže musí být v souladu se souborem norem ČSN EN 50173, ČSN EN 50174, ČSN EN 50346 v aktuálním platném znění. Použité kabely budou vzhledem k charakteru objektů s třídou reakce na oheň B2cas1d1. Nové rozvody budou provedeny v souladu s požárně bezpečnostním řešením objektu.
3. Práce související s instalací nových (větších) rozvaděčů budou prováděny v termínech schválených technickým odborem investora (dodavatele) mimo pracovní dobu, aby byl minimalizován dopad na provoz objektu.
4. Návrh a provedení vnitřních rozvodů slaboproudu musí být v souladu se všemi platnými právními předpisy a technickými normami v aktuálním platném znění, zejména dle vyhlášky Ministerstva

1

vnitra č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.

1. Vnitřní rozvody budou provedeny ve stejném technickém provedení jako jsou rozvody stávající, tj. po povrchu v podhledech. Návrh jejich provedení je předmětem dodávky zhotovitele. Způsob provedení bude vždy odsouhlasen technickým dozorem investora. Prostupy elektrických rozvodů (kabelů a vodičů) požárně dělícími konstrukcemi musí být provedeny podle článku 6.2 ČSN 73 0810 v aktuálním platném znění.
2. Po dokončení prací bude zhotovitelem předána dokumentace skutečného stavu provedení minimálně v tomto rozsahu:

výkresy jednotlivých podlaží se zakreslenou pozicí realizovaných koncových prvků a provedením tras,

rozkreslení datových rozvaděčů, do kterých byla zakončena nová kabeláž, dokumentace protipožárních ucpávek (pokud budou nějaké realizovány).

Dokumentace bude předána 1x v elektronické podobě ve formátu PDF a 1x v tištěné podobě.

1. Bližší informace k požadavkům na provedení díla jsou uvedeny v Technických podmínkách, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel bude po celou dobu trvání smlouvy průběžně aktualizovat a archivovat výkresy jednotlivých objektů, na kterých prováděl instalační práce. Tyto aktuální výkresy má zhotovitel povinnost bezplatně poskytnout objednateli (v elektronické podobě), kdykoliv o to požádá.

2. Cena

1. Cena díla

Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za dílo, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za dílo specifikované v čl. 1 a provedené v souladu s touto smlouvou, ve výši:

(bude doplněno před podpisem smlouvy)

 2.284.520,- Kč

DPH ve výši 21% činí 479.749,20 Kč 2.764.269,20 Kč včetně DPH (dále jen „cena")

Cena uvedená v čl. 2.1 smlouvy je cenou nejvýše přípustnou. Zhotovitel prohlašuje, že cena plně pokrývá všechny jeho náklady spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

Zhotovitel má dle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s položkovým rozpočtem (v příloze č. ... smlouvy) od celkové ceny odečtena.

Zhotovitel musí kalkulovat s realizací výkresu skutečného provedení do stávající elektronické dokumentace + 1 výtisk výkresů skutečného provedení v listinné podobě. Součástí celkové ceny jsou veškeré práce, projekční činnost, doplnění elektronické výkresové dokumentace, výtisky plánů, dodávky, materiál, náhradní díly, komponenty a jiné náklady zhotovitele nezbytné pro řádnou a úplnou

2

realizaci díla. Součástí ceny jsou i práce či činnosti, které nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce explicitně, ale které zhotovitel musí s ohledem na své zkušenosti a odbornost očekávat pro řádnou a úplnou realizaci požadovaného cílového stavu.

Celková cena je nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy.

1. Fakturace, platební podmínky
	1. Zálohy

Objednatel neposkytuje zálohy.

* 1. Platební podmínky

Cena bude zaplacena objednatelem zhotoviteli po řádném předání díla dle čl. 4.3 této smlouvy na základě daňového dokladu - faktury vystavené zhotovitelem. Cena díla musí být na faktuře uvedena v české měně.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dalšími platnými daňovými a účetními předpisy.

Na faktuře musí být mimo jiné uveden odkaz na tuto smlouvu, název veřejné zakázky a evidenční číslo veřejné zakázky; soupis příloh; kontaktní údaje osoby oprávněné k vystavení daňového dokladu.

Nebude-li faktura obsahovat veškeré předepsané náležitosti či bude-li trpět jinými vadami, je objednatel oprávněn takovou fakturu zhotoviteli ve lhůtě splatnosti vrátit, přičemž v tomto případě se objednatel nedostane do prodlení s úhradou kupní ceny. Nová lhůta splatnosti, co do počtu dnů nikoli kratší než lhůta původní, počne běžet prokazatelným doručením opravené či nově vystavené faktury objednateli.

Z faktury musí být mimo jiné zřejmý základ daně pro sazbu DPH, základ daně pro základní sazbu DPH, plnění osvobozené od daně a jednotlivé sazby DPH ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Fakturu vystaví zhotovitel po předání a převzetí zboží bez vad a nedodělků. K faktuře bude přiložena kopie předávacího protokolu podepsaná oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele.

Splatnost faktury činí 30 kalendářních dnů. Lhůta splatnosti ceny díla začíná běžet od data doručení faktury na e-mail objednatele (bude doplněno před podpisem smlouvy) Objednatel splní svou platební povinnost dnem, kdy bude příslušná částka odepsána z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

Jestliže zhotovitel bez písemného souhlasu objednatele provede práce a jiná plnění nad rámec smlouvy, nemá nárok na jejich zaplacení. Výjimkou jsou pouze práce bezprostředně nutné k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody na prováděném díle nebo na majetku objednatele, a to po předchozím odsouhlasení objednatelem. Zhotovitel musí prokázat, že hrozící škoda nevznikla v důsledku vadného provádění díla, ale pouze v důsledku skutečností a událostí, které nemohl při vynaložení veškeré odbornosti předpokládat.

Veškeré platby mezi smluvními stranami se uskutečňují prostřednictvím bankovního spojení uvedeného v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že uvedené číslo jeho bankovního účtu splňuje požadavky dle § 109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a jedná se o zveřejněné číslo účtu registrovaného plátce daně z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy není veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty a ani mu nejsou známy žádné skutečnosti, na základě kterých by s ním správce daně mohl zahájit řízení o prohlášení za nespolehlivého plátce daně dle § 106a zák. č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Objednatel, jako příjemce zdanitelného plnění, je oprávněn, v případě, že zhotovitel je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty, uhradit částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za zhotovitele. Uhrazení částky odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za zhotovitele bude považováno v tomto rozsahu za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu objednateli.

3

1. Doba plnění a ostatní ujednání
	1. Doba plnění

Termín zahájení plnění díla je nejpozději do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Termín a způsob předání místa plnění dohodnou kontaktní osoby obou smluvních stran prostřednictvím e- mailové komunikace.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně nejpozději do 8 týdnů od zahájení plnění díla.

Dílo bude realizováno za omezeného provozu a musí respektovat provozní specifika objektu.

Okamžikem protokolárního převzetí předmětu plnění přechází na objednatele vlastnické právo k předmětu plnění a nebezpečí škody na předmětu plnění. Objednatel není povinen převzít předmět plnění či jeho část, která je poškozená či která jinak nesplňuje podmínky této smlouvy, zejména pak jakost předmětu plnění.

Termín plnění díla lze prodloužit pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, a to pouze v případě, že nastanou skutečnosti, které nebylo objektivně možné v době uzavření této smlouvy předvídat a které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

* 1. Realizace díla

Veškeré činnosti, způsobující zvýšenou hlučnost, musí být schváleny odpovědným pracovníkem objednatele a dopředu projednány.

Objednatel je oprávněn dílo v průběhu jeho provádění kontrolovat sám nebo prostřednictvím pověřených osob. Těmto přísluší kdykoli právo vstupu do prostor, kde je dílo realizováno, s možností prověřit, zda práce na díle jsou prováděny v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou a technickými normami.

Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění díla za pořádek a čistotu prostoru realizace díla.

Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla v souladu s příslušnými právními předpisy.

Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování ekologických, hygienických a dalších platných předpisů vydaných právními orgány. Případné sankce z neplnění podmínek stanovených těmito předpisy, prokazatelně zaviněných zhotovitelem, zaplatí zhotovitel. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na stavbě pořádek.

Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. Předáním staveniště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy. Technické a technologické provedení díla odpovídá současným bezpečnostním předpisům a normám dle EN a ČSN.

* 1. Předání a převzetí díla

Každá instalace kabelážního systému bude zapsána ve stavebním deníku. K převzetí instalace a potvrzení ve stavebním deníku jsou oprávněni zaměstnanci objednatele, kteří byli k převzetí díla pověřeni.

Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí zboží zejména:

1. nesouhlasí-li počet instalovaných položek s počtem objednaných kusů,
2. instalace byla provedena se zjevnými nedodělky nebo vadami,
3. měřící protokol vykazuje chybu.

4

Každá instalace bude zhotovitelem proměřena a zakreslena do projektu skutečného provedení kabeláže příslušné budovy. Dodací list bude vystaven při dokončení a převzetí objednaného celku. Dodací list bude obsahovat přesnou specifikaci umístění kabeláže včetně označení zásuvek a položkového rozpočtu. S dodacím listem bude předána jedna kopie výkresové dokumentace v papírovém provedení a zároveň předána v elektronické formě ve formátu DWG.

K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a objednateli předat:

* veškerou dokumentaci související s prováděním díla, veškeré obslužné návody, manipulační řády, provozní řády, certifikáty a provést zaškolení obsluhy. Vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR pokud nebude dohodnuto jinak;
* dokumentace skutečného provedení díla - 2 paré. U výkresů, kde nedošlo ke změně, bude vyznačeno „beze změn". Všechny výkresy budou označeny jménem a příjmením osoby, která odpovídá za výkres za objednatele a razítkem zhotovitele;
* osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách;
* stavební deník(y);
* zápis o předání a převzetí inženýrských sítí, které byly stavbou dotčeny;
* technické listy, atesty, doklady o požadovaných vlastnostech použitého materiálu a výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění - prohlášení o shodě);
* provedení zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN, které jsou potřebné k řádnému provedení a užívání díla,
* a ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel vyžádá a kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů.
	1. Staveniště a stavební deník

Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli nevznikly žádné škody při jeho provozování.

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla, v souladu s projektem stavby a podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis, který se po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou součástí této smlouvy.

Z obsahu zápisu musí být jednoznačné:

* předání staveniště zhotovitele ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle,
* vytýčení hranice staveniště,

Zařízení a odstranění staveniště si zabezpečuje zhotovitel sám včetně zajištění a umístění měření odběru vody a elektrické energie a napojení na inženýrské sítě a jejich náklady jsou součástí ceny díla. Část zařízení staveniště bude oploceno.

Po převzetí staveniště je zhotovitel povinen seznámit se s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění prací na předmětu díla nedošlo k jejich poškození.

Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Dále se zhotovitel zavazuje, že převezme na sebe odpovědnost původce odpadů, vyplývajících za zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, odstraní na své náklady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. Dále bude třídit vzniklý odpad dle vyhlášky MŽP ČR č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů, v platném znění, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a

5

tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, na odpad ostatní a nebezpečný, zajistí řádný svoz, skladování a zneškodňování odpadů vzniklých z jeho činnosti v rozsahu zajištění předmětu dodávky.

Před předáním díla objednateli je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, zbylý materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a bezpečně provozovat.

Zhotovitel vyklidí staveniště do 14 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelem při přejímce díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek, s uvedením do původního stavu.

Stavební deník

Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona, a to ode dne převzetí staveniště. Stavební deník musí mít náležitosti a způsob vedení v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.

Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko do 7 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu zhotovitele souhlasí.

Denní záznamy se do deníku zapisují čitelné a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.

Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele, zodpovědný projektant stavby, dále státní orgány stavebního dozoru, popřípadě koordinátor BOZP a jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocněni zástupci objednatele a poddodavatelů.

Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím prověřeným zástupcem, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, je povinen připojit k záznamu, do tří pracovních dnů, své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí.

* 1. Místo plnění

Místem plnění je sídlo objednatele, tedy Hudební divadlo v Karlíně, p.o., Křižíkova **283/10,** Praha 8.

1. Smluvní sankce
* případě prodlení zhotovitele s dodáním zboží o více než 10 pracovních dní (oproti sjednanému termínu) může objednatel zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
* případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad díla některým ze způsobů dle čl. 5 odst. 2 této smlouvy může objednatel vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
* případě prodlení objednatele se zaplacením faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

6

Zaplacením smluvních sankcí není nijak dotčeno právo na náhradu celé případně vzniklé škody.

1. Zánik závazků

Závazky smluvních stran z této smlouvy o dílo zanikají:

* jejich splněním,
* písemnou dohodou smluvních stran,
* odstoupením od smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami v souvislosti se zakázkou.

Každá ze smluvních stran je oprávněna ukončit tuto smlouvu výpovědí, a to i bez uvedení důvodu, doručenou druhé smluvní straně. Výpovědní doba činí 2 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

V případě ukončení smluvního vztahu založeného touto smlouvou jinak než řádným splněním závazků zhotovitele nebo písemnou dohodou smluvních stran nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu jakýchkoli nákladů spojených s přípravou realizace a realizací díla. Objednatel má v tomto případě právo požadovat po zhotoviteli uvedení místa plnění do původního stavu. Náklady s tím spojené jsou plně náklady zhotovitele. Termín pro uvedení místa plnění do původního stavu je 1 kalendářní týden ode dne ukončení smluvního vztahu. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s uvedením místa plnění do původního stavu, bude objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

1. Záruka, servisní podmínky a reklamace
2. Záruka

Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců od předání a převzetí konečného díla nebo ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla uvedené v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.

Zhotovitel v souladu s § 2113 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, prohlašuje, že objednatele uspokojí nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění, zejména tím, že mu vrátí kupní cenu, vymění věc nebo ji opraví anebo v této souvislosti poskytne službu, nebude-li mít zboží vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce.

Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.

Zhotovitel se zavazuje uzavřít a po celou dobu plnění mít uzavřenu platnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu s minimálním pojistným plněním ve výši 10 milionů korun českých. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen prokázat kdykoli na vyžádání objednatele.

1. Reklamace, servis

Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla písemně, a to i prostřednictvím e-mailu. V reklamaci je objednatel povinen specifikovat reklamovanou vadu a sdělit zhotoviteli, jaké právo z vad díla zvolil.

V reklamaci vad díla je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat:

1. odstranění reklamovaných vad díla opravou díla,
2. odstranění vad díla bezplatným dodáním a instalací nového díla (v případě neopravitelnosti reklamovaných vad díla),
3. poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla,
4. náhradu veškerých nákladů objednatele v případě, kdy reklamované vady díla odstraní objednatel sám či prostřednictvím třetí osoby.

7

Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění vad díla dle písm. a) a b) předchozího odstavce nejpozději do 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byla doručena reklamace vad díla, přičemž vady díla je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dní od nástupu na odstranění vad díla.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli jím požadovanou přiměřenou slevu z ceny díla či nahradit objednateli jím vynaložené náklady (dle písm. c) a d) odstavce 2 tohoto článku) ve lhůtě, která bude objednatelem uvedena na faktuře.

1. Závěrečná ustanovení
2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, akceptovanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
4. V případě, že dojde mezi smluvními stranami ke sporu, zavazují se smluvní strany k jeho řešení smírnou cestou. Pokud nedojde k vyřešení sporu, bude spor řešen u věcně a místně příslušného soudu v České republice.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
6. Zhotovitel podpisem této smlouvy vyjadřuje souhlas se zveřejněním všech podmínek tohoto smluvního vztahu.
7. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
8. Mimo případy poddodávek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se pro účely této smlouvy vylučuje postoupení smlouvy dle § 1895 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tj. zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti z této smlouvy nebo její části třetí osobě.
9. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré své finanční závazky vůči podzhotovitelům, které použil v rámci plnění předmětu veřejné zakázky, bez prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po zhotoviteli prokázání plnění této jeho povinnosti. Poruší-li zhotovitel svůj závazek dle první věty tohoto odstavce, tzn. dostane-li se do prodlení se splněním některého svého finančního závazku vůči některému ze svých podzhotovitelů, vznikne objednateli právo uspokojit pohledávku konkrétního podzhotovitele přímo, přičemž o takto uhrazenou částku bude ponížena cena dle této smlouvy.
10. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
11. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu textu rozumí a souhlasí s ním. Smluvní strany rovněž prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, pravou a úplnou vůli, prostou omylů. Na důkaz shora uvedeného připojují smluvní strany své podpisy.

Příloha č. 1: Technické podmínky

V Praze dne V Praze dne

Digitálně

Digitálně podepsal Ing. Petr Vlček

Datum: 2023.07.19 15:21:07 +02'00'

Za zhotovitele: Ing. Petr

Vlček Datum:

» mu (17 1Q

Datum: 2023.07.19 12:10:52+02’00’

k

Bc. Egon Kulhánek ředitel divadla

Ing. Petr Vlček

jediný člen představenstva

8