**Smlouva o dílo**

**č. 0298/2023**

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel: Město Jindřichův Hradec**

zastoupen: Mgr. Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města

sídlo: Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ: 00246875

DIČ: CZ00246875

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

**Zhotovitel: MgA. Jan Prokýšek**

sídlo: Popelín 5, 378 55

IČ: 76195201

DIČ: xxx

bankovní spojení: xxx

e-mail: xxx

podnikající na základě licence MK ČR: xxx ze dne 23. 9. 2016

**Článek I. - Předmět plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.
2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení **„Restaurování sousoší Kalvárie na pozemku p.č. 271/8 v k.ú. Horní Žďár u Jindřichova Hradce“**, dále vypracování závěrečné zprávy o postupu prací včetně fotodokumentace ve třech vyhotoveních, zajištění el. energie a vody pro realizaci prací.
3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu a rozsahu **s cenovou nabídkou ze dne 6.1. 2023.** Případné odlišnosti, využití náhradních materiálů aj. jsou podmíněny předchozím souhlasem objednatele.
4. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu podle čl. II. této smlouvy.

**Článek II. – Cena díla**

1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla ve výši:

Cena díla bez DPH 117 900,- Kč

DPH 15 % 17 685,- Kč

**Cena díla celkem vč. DPH 135 585,- Kč**

1. Sjednaná cena díla je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a obsahuje **veškeré náklady** zhotovitele a práce uvedené v restaurátorské dokumentaci, včetně vypracování závěrečné zprávy s fotodokumentací o postupu prací ve třech vyhotoveních a zajištění případného odběru el. energie a vody z veřejných sítí pro realizaci prací.

**Článek III. – Platební podmínky**

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.
2. Podkladem pro úhradu ceny plnění bude faktura vystavená zhotovitelem po řádném předání a převzetí díla.

Splatnost faktury bude 15 dnů po jejím doručení objednateli.

**Článek IV. – Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo zhotovené v rozsahu a obsahu dle článku I. této smlouvy v následujících termínech:

- zahájení prací **3.7. 2023**

- dokončení prací: **25.9. 2023**

1. Předmět plnění dle článku I. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a odevzdáním díla objednateli s písemným potvrzením o převzetí.

**Článek V. – Práva a povinnosti objednatele a zhotovitele**

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli do **30.6. 2023** předmět zakázky k restaurování.
2. Při provádění prací bude zhotovitel dodržovat ujednání této smlouvy, bude se řídit výchozími podklady objednatele, zápisy a dohodami smluvních stran uzavřenými odpovědnými zástupci a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací.
3. Postup realizace prací bude zhotovitel konzultovat s příslušnými pracovníky **NPÚ České Budějovice.**
4. Pokud budou v průběhu provádění prací uzavřeny dohody, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se objednatel upravit dodatkem k této smlouvě cenu a termín plnění ve vazbě na změnu předmětu plnění.
5. Zhotovitel neručí za případné škody vzniklé vlivem chyb v podkladech předaných objednatelem.

**Článek VI. – Předání a převzetí díla**

1. Předmět plnění dle článku I. této smlouvy je splněný řádným provedením restaurování božích muk včetně předání závěrečné zprávy s fotodokumentací o postupu prací ve třech vyhotoveních. Předáním dokončeného díla se rozumí osobní odevzdání díla objednateli s potvrzením o převzetí.

**Článek VII. – Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní**

1. Nebezpečí škody na předmětu díla přechází na objednatele dnem předání dokončeného díla.
2. Vlastnické právo objednatele k restaurované věci trvá po celou dobu provádění díla.

**Článek VIII. - Odpovědnost za vady, záruka**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy bude zhotoveno podle této smlouvy a že po stanovenou dobu (záruční dobu) bude mít náležitosti dojednané v této smlouvě.
2. Záruční doba zhotovitele vůči objednateli je 60 měsíců. Záruční doba plyne ode dne předání a převzetí předmětu smlouvy.
3. V případě vady díla dojednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vad. Možnost jiné dohody není vyloučena. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů po uplatnění reklamace.
4. Případnou reklamaci vady plnění předmětu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady písemnou formou.

**Článek IX. – Smluvní pokuty**

1. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu plnění, sjednanou v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý den prodlení.
2. V případě, že nebude reklamovaná vada díla odstraněna v termínu ve smyslu ust. čl. VIII. odst. 3 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý den i vadu prodlení s odstraněním.
3. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

**Článek X. – Ostatní ujednání**

1. Zhotovitel není oprávněn dílo poskytnout jiné osobě než objednateli.
2. Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem platí, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, občanský zákoník.

**Článek XI. – Závěrečná ustanovení**

1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Tato smlouva je vypracována ve 3 vyhotoveních, ze kterých 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Smlouva byla sepsána podle pravé a svobodné vůle smluvních stran, nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Tato smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv. Zveřejnění na své náklady zajistí objednatel.
5. Uzavření této smlouvy schválila rada města dne 17.1. 2022 usnesením č. 58/2R/2022.

V Jindřichově Hradci dne 26. 6. 2023 V Popelíně, dne 30. 6. 2023

................................................................... ...............................................................

za objednatele: za zhotovitele: Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města MgA. Jan Prokýšek, restaurátor