Příloha č. 2 SOD 906/2023

Výzva k výkonu potápěčských prací

komu 14.07.2023 14:15

Kopie

Od

Komu

Kopie

Vážení obchodní partneři,

na základě uzavřené "Rámcové dohody" č. objednatele 755/2023, vás vyzýváme k výkonu potápěčských prací.

Údaje o požadovaném plnění:

1. **Místo plnění** - VD Klášterec, jezové pole č.3 u parku
2. **Popis obsahu předmětu plnění** - práce spojené s montáží provizorního hrazení horní a dolní vody jezové klapky č. 3 VD Klášterec (u parku), vyčištění dosedacích ploch prahu a bočního vedení, dotěsnění průsaků (těsnící materiál zajistí zhotovitel).
* Provedení kontroly hydromotorů včetně jejich krytů a celkového stavu ve vývaru jezových polí č. 1 a 2.
* Provedení prohlídky betonové konstrukce na návodní i povodní straně jezu. Prohlídka míst betonové konstrukce, které není možné kontrolovat při zahrazení jednotlivých jezových polí,

montáž provizorního hrazení a slupic na přelivném poli č. 3 včetně utěsnění

Nálezová zpráva bude vypracována a předána TDS ve 3 vyhotoveních a 1x elektronicky do 10 dnů od ukončení prací.

1. **Termín** - 20.07 - 21.07.2023, zahájení v 09:00 hodin

Oceněné položky nad rámec dohody uvedené v "Ceníku potápěčských prací 2023 - 2024" uveďte zvlášt pod čárou.

**Příloha:**

**Návrh SOD -2023.docx** Příloha č.1 - Oceneny soupis praci.xlsx

S pozdravem

 odbor inženýringu, vedoucí oddělení TDS, oblast střed

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov tel., e-mail

 <http://www.poh.cz/>

S ohledem na životní prostředí zvažte prosím tisk této zprávy.

Před odesláním kontrolováno antivirovým systémem ESET.

