DODATEK Č. 2

Ke SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami (dále jen jako „smlouva“)

# Dále uvedeného dne, měsíce a roku ujednaly strany

Uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: 					Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů:  	Bc. Jarmilou Svobodovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Teplice

Sídlo: 						nám. Svobody 2, 415 95 Teplice

IČ: 						002 66 621

DIČ:						 CZ002 66 621

Bankovní spojení: 				KB Teplice, č.ú. 226501/0100

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních : 	Bc. Jarmila Svobodová, vedoucí

odboru školství,  kultury a sportu Magistrátu města Teplice,

tel. 417510430, e-mail: svobodova@teplice.cz

ve věcech technických:				 Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a						realizací Magistrátu města Teplice, tel. 417510920,

e-mail: maresova@teplice.cz

a

Zhotovitel:				Mystic Constructions spol. s r.o.

Jednající/zastoupen:			Radomír Teichmann, jednatel společnosti

Sídlo:					Římská 26, Praha 2, 120 00

IČ:					26177358

DIČ:					CZ 26177358

Bankovní spojení:			CSOB a.s., č.ú. 275938057/0300

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních :			Radomír Teichmann,tel.777820120

e-mail:info@skateparky.cz

ve věcech technických: 			Radomír Teichmann, tel. 777820120

Zápis v OR (nebo ŽR):			Městský soud v Praze,C77222

- Úvodní prohlášení

Smluvní strany společně prohlašují, že vzájemně uzavřeli smlouvu o dílo na: vypracování projektové dokumentace (dále PD) pro územní řízení (DUR), PD pro stavební řízení (DSP) a realizace stavby pod názvem „Vybudování skateparku a In-line dráhy v Teplicích“

(dále v textu je „SOD“).

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení, které je uvedeno v SOD.

Důvody vedoucí ke změně termínu dokončení jsou komplikace se spodní vodou a z toho vyplívající změna designu bazénové části skateparku a změna technologie stavby této části skateparku a to nad stávající úroveň terénu.

Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení  stavby do 31.7.2017.

Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

V Praze dne  14.06.2017	                       		         V Teplicích  dne  14.06.2017

...........................................................                                                ..........................................................	za zhotovitele:                                                                                          za objednatele:

Radomír Teichmann					        Bc. Jarmila Svobodová   jednatel společnosti				vedoucí odboru školství, kultury a sportu