| OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |  |  | číslo ZL: 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | DR Development, a.s., Maříkova 1899/1, 621 00 Brno Řečkovice IČO: 292 68 575. |
| Investor: | Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 19 466 01 Jablonec n. Nis., IČO: 002 62 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NázNázev akce: Zázemí jablonecké přehrady – lokalita U Prutu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob odeslání / předání datum: 6.6.2023 |  |  |  | poštou |  | e-mailem | faxem |  | osobně |
| Odkazy na specifikaci: KD: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | KD průběžně po dobu stavby |  |  |  |  |  |  |
| Předmět změny: Jedná se o konečné vyúčtování více prací, které vznikaly během výstavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: Zdůvodnění dle zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Změna zakázky je nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, dle odst. 4 §222. Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Se změnovým listem č. 5 se jedná o změnu ve výši 320 855,86 Kč bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odstavec 4, § 222 |  | odstavec 5, § 222 |  |  | odstavec 6, § 222 |  |  | odstavec 7, § 222 |  |
| Oznámení vydává: DR Development IČO: 292 68 575 # Stanovisko technického dozoru stavby: Pavel Musil # Stanovisko projektanta stavby: # Ing. Arch. MgA. Marek Přikryl. Příloha: 1) Položkový rozpočet popisu změny, ZBV č. 5, 4 str. vícepráce vis příloha č. 1 tohoto ZL č. 5. OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST; číslo ZL: 5. Zhotovitel:; DR Development, a.s., Maříkova 1899/1, 621 00 Brno Řečkovice IČO: 292 68 575. Změnový list vystavil:; Petr Lexa. Datum:; 6.6.2023. Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Popis změny: Během stavby došlo k několika změnám, některé práce byly provedeny nad rámec SD, na doporučení AD a TDS, objednatel se se změnami souhlasil, nebo je inicioval. Všechny změny jsou detailně rozepsány v dokladu Změna během výstavby (ZBV č. 5), vydané zhotovitelem samostatným dokladem. Cenový rozdíl je řešen tímto změnovým listem. Seznam změn: jedná se o vícepráce vyčíslené v ZBV č. 5, vydané samostatným dokladem. Všechny Změny dle tohoto ZL. č. 5 vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zároveň se jedná o Změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepřekračují limit 15 % původní hodnoty závazku.. Počet připojených listů specifikací: 3; Počet připojených výkresů: 0. Cena méněprací, bez DPH 0 Kč; Cena víceprací bez DPH: 321 756,46 Kč. Výsledná cena změny, včetně DPH:; Nově sjednaná lhůta dokončení díla:. 389 325,32 Kč; Nemá vliv na termín dokončení. Podpis zmocněnce objednatele:; Podpis zmocněnce zhotovitele:. Ing. Pavel Sluka Ing. Iva Zemlerová ……………………………………; Mgr. Petr Pelikán V z. Petr Lexa, hlavní stavbyvedoucí. Datum:; Datum:. |