GRAPO s.r.o.

Šlechtitelů 583/1

779 00 Olomouc

Tel.: 587 435 600

IČO: 25514440

DIČ: CZ25514440

Produkční a návštěvnické oddělení

Vlastivědné muzeum v Olomouci

náměstí Republiky 5

779 00 Olomouc

+420 585 515 111

vmo@vmo.cz | www.vmo.cz

Váš dopis značky / ze dne		Naše značka			Vyřizuje / linka		Datum

19. 7. 2023		           89/ 2023/ PNO		   MgA. Antonín Valenta	          19. 7. 2023									585 515 143

Objednávka:

Objednáváme tímto u Vás přípravu, výrobu a instalaci světelného válce do připravované výstavy Vlastivědného muzea v Olomouci CHRÁM MOUDROSTI, dle Vaší cenové nabídky ze dne 17. 7. 2023:

Plexi prosvětlený válec – průměr 50cm

1, Rozměr 2000x500x4mm

- Rozměry budou finálně upřesněny po zaměření v místě.

2, Materiál/ technika/ instalace

podstava plech 3mm

horní díl al plech 3mm

plexi válec průměr 500mm síla4mm

osazení elektro: s3+ led, trafo 200w, elektromateriál

polep folií

Vnitřní světelný válec bude umístěn do středu vnějšího výstavního válce a daný text na něm umístěný bude nasvícen na vnitřní prostor vnějšího válce, typově dle přiložené ilustrace.

3, Termíny

- Jedná se o předběžně stanovené termíny, které mohou být následně upraveny dle aktuálního stavu navázaných realizačních prací:

24. – 28. 7. 2023	dodání finálních podkladů/ textů, vč. fontu písma ze strany VMO

7. – 11. 8. 2023 	finální zaměření (Grapo)

14. – 25. 8. 2023	výroba (Grapo)

28. 8.  – 1. 9. 2023	instalace (Grapo)

Cena výroby: 49.190,- Kč bez DPH

Cena instalace: předpoklad cca. 7.000,- Kč bez DPH

Celková cena: 56.190,- bez DPH

Celková cena s DPH: 67.989,90,- Kč

Děkuji.

S pozdravem,

……………………………….

Mgr. Jakub Ráliš

ředitel

Vlastivědné muzeum v Olomouci