Příloha č. 2

Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel	Muzeum východních Čech v Hradci Králové

se sídlem:		Eliščino nábřeží 465, 500 03 Hradec Králové

IČO			00088382

DIČ			CZ00088382

zástupce 		doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D., ředitel muzea

bankovní spojení:	Komerční banka a.s.

č. účtu:			787789020237/0100

odpovědný zástupce

ve věcech technických:

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel	Klíče HK, s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 39620

se sídlem		Bieblova 38/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČO			6116612

DIČ			CZ6116612

zastoupený		PAVLEM  SCHRÖTTEREM

bankovní spojení	Komerční banka, a.s.

číslo účtu		115-4550690227/0100

odpovědný zástupce

ve věcech technických:

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Článek 1

Úvodní ustanovení

- Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky  nazvané: „Systém generálního klíče na Historické budově MVČ“ ze dne 12.7.2023.

Článek 2

# Předmět díla

Předmětem zakázky je realizace systému generálního klíče v bezpečnostní třídě 4 v historické budově Muzea východních Čech v Hradci Králové (dále „MVČ“). Specifikace je součástí výzvy k podání nabídek.

Článek 3

# Způsob realizace díla a termín realizace

Realizace systému generálního klíče bude provedena v objektu historické budovy MVČ na adrese Eliščino nábřeží 465, 500 03 Hradec Králové v období do 30.6.2024.

Pokud zadavatel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasnému předání díla, musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

Článek 4

# Cena díla

- Strany se dohodly, že cena za dílo činí: 953 000  Kč bez DPH

| Celková cena díla v Kč bez DPH | 953 000 |
| --- | --- |
| DPH v Kč | 200 130 |
| Celková cena díla v Kč včetně DPH | 1 153 130 |

- Cena za dílo dohodnutá v článku 4 odst. 1 smlouvy je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.

- Zvýšení dohodnuté ceny za dílo je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

- Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

Článek 5

# Platební podmínky a smluvní pokuty

- Cena za dílo bude hrazena na základě faktury vystavené dodavatelem, který je oprávněn fakturovat cenu za dílo, až úplným dokončením díla a předáním do trvalého užívání, po podpisu předávacího protokolu. Splatnost faktury je 14 dní od její doručení objednateli. Objednatel na základě zálohové faktury může poskytnout zhotoviteli zálohu v maximální výši 500 000,- Kč bez DPH. Zhotovitel je oprávněn vystavit zálohovou fakturu po nabytí účinnosti smlouvy.

- V případě prodlení objednatele s placením ceny díla dle předchozího ujednání toho článku smlouvy, je tento povinen zaplatit dodavateli pokutu ve výši 0,10 % vč. DPH z dlužné ceny díla za každý den prodlení.

- V případě nedokončení zhotovení díla dle čl. 3 této smlouvy o dílo má objednatel právo na smluvní pokutu za první den ve výši 1.000,- Kč a  na smluvní pokutu ve výši 0,10 % vč. DPH z celkové ceny díla za každý další den prodlení s předáním díla.

Článek 6

# Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

- Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména: technických norem, technologií, výrobních předpisů, pojišťovacích předpisů a obecně závazných právních předpisů.

- Zjistí-li zhotovitel při provádění díla v místě plnění skryté překážky, neuvedené v zadávací dokumentaci, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho části přerušit. O dobu přerušení bude posunut termín dokončení díla. K takovému posunutí termínu dokončení díla postačuje písemný zápis.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

- Zhotovitel zajistí platební styk s veškerými případnými subdodavateli a za jejich práci ponese záruku v plném rozsahu.

Článek 7

# Odpovědnost za vady

- Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla bude vykazovat vlastnosti, které má mít dle sjednaných technických podmínek, použitých materiálů a provedených prací a dle příslušných předpisů platných v České republice. Zhotovitel dále prohlašuje, že přejímá záruku za jakost provedeného díla v délce 24 měsíců.

- Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

- Veškeré vady a nedodělky započne zhotovitel odstraňovat do 3 dnů od výzvy objednatele. Zhotovitel má povinnost odstranit vady a nedodělky nejdéle do 5 dnů od započetí jejich odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek 8

# Předání a převzetí díla

- Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo se pokládá za řádně dokončené, když nebude vykazovat žádné vady a nedodělky.

- Zhotovitel předá objednateli pouze celé dílo, zhotovitel není oprávněn předat objednateli dílo po částech.

- O převzetí a předání díla pořídí smluvní strany zápis (předávací protokol), podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla, prohlášení objednatele, že dílo přejímá. Originál obdrží každá ze smluvních stran.

- V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, přeruší strany přejímací řízení písemným zápisem.  V zápise bude uvedeno, z jakých důvodů bylo přejímací řízení přerušeno a jaký bude další postup.

Článek 9

# Ochrana důvěrných informací

- Zhotovitel se zavazuje, že bude chránit a utajovat před třetími osobami důvěrné informace a to ne-jen informace, které mu byly poskytnuty jako součást dokumentace, ale i informace získané během realizace zakázky. Důvěrnými informacemi jsou informace, u kterých lze vzhledem k jejich povaze předpokládat, že se nejedná o veřejně známé informace.

- Zhotovitel nesmí zpřístupnit důvěrné informace třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby, a to ani po ukončení trvání této smlouvy.

Článek 10

# Závěrečná ujednání

- Strany berou na vědomí, že jejich závazkový vztah vzniklý uzavřením této smlouvy se řídí občanským zákoníkem.

- Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnými dodatky schválenými oběma smluvními stranami, jiný způsob změny této smlouvy strany nepřipouštějí.

- Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, kdy zhotovitel poruší sám, či jeho zaměstnanci nebo subdodavatelé pokyny objednatele.

- Zahájením dodávky se pro tento případ považuje podpis této smlouvy a umožnění přístupu na pracoviště odpovědným zástupcem objednatele.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), tuto smlouvu včetně všech případných dodatků, kterými se tato dohoda doplní, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto dohodu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství.

- Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu a účinnost dnem vložení smlouvy do registru smluv.

- Tato smlouva je vyhotovena v počtu dvou pare, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran

- Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Za objednatele v Hradci Králové dne 3.8.2023				Za zhotovitele

……………………………………						……………………………………

doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D.						      PAVEL SCHRÖTTER

ředitel muzea