**Smlouva o dílo č.**

## podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva)

### Filosofický ústav AV ČR v. v. i.

se sídlem Jilská 361/1, 110 00 Praha 1

zastoupená PhDr. Ondřejem Ševečkem, PhD., ředitelem IČO: 67985955 DIČ: CZ67985955

zapsána v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT bankovní spojení:

ID datové schránky: v9ant9g a

**Sociologický ústav AV ČR, v. v. i**. se sídlem Jilská 361/1, 110 00 Praha 1

zastoupená Mgr. Jindřichem Krejčím, Ph.D., ředitelem

IČO: 68378025 DIČ: CZ68378025

zapsána v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT bankovní spojení:

a

### Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.

se sídlem Husova 352/4, 110 00 Praha 1

zastoupená doc. PhDr. Tomášem Wintrem, Ph.D., ředitelem IČO: 68378033 DIČ: CZ68378033

zapsána v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT bankovní spojení:

### (dále jen „objednatel“)

a

### IZIN s.r.o.

se sídlem: Politických vězňů 1597/19, 110 00 Praha 1 zastoupená: Jiřím Kubizňákem, jednatelem

IČO: 28368592 DIČ: CZ 28368592

bankovní spojení

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 136617 plátce DPH

### (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne tuto:

### Smlouvu o dílo

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. dohodly, že jejich vzájemné vztahy se budou řídit občanským zákoníkem.

### Článek 1

**Účel a předmět smlouvy**

* 1. Účelem této smlouvy je dodávka a montáž vzduchotechniky v suterénu budovy Jilská 1 dle projektové dokumentace.
  2. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele **Dodávku a montáž vzduchotechniky v 1. PP objektu Jilská 361/1** (dále jen „dílo“).
  3. Dílo je specifikováno projektovou dokumentací z 01/2022 s výkazem výměr a nabídkou zhotovitele ze dne 18.6.2023 s rozpočtem a oceněným výkazem výměr.
  4. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.
  5. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu dle odst. 4.1 této smlouvy.

### Článek 2 Místo plnění

2.1 Místem plnění díla je objekt **Jilská 361/1, 110 00 Praha.**

### Článek 3 Doba plnění

* 1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel předá zhotoviteli prostory pro zhotovení díla dle čl. 1 této smlouvy v místě plnění nejpozději do sedmi dnů od nabytí účinnosti smlouvy. O předání a převzetí prostor, kde bude dílo prováděno, bude sepsán protokol.
  2. Dílo specifikované v čl. 1 této smlouvy se zhotovitel zavazuje dokončit a objednateli předat do 31. 10. 2023.
  3. Pokud zhotovitel dokončí dílo a připraví ho k předání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít řádně provedené dílo i v tomto zkráceném termínu.

### Článek 4

**Cena díla a platební podmínky**

* 1. Celková cena díla činí:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** |  | 205 465,00 Kč |
| **DPH** | **21 %** | 43 147,65 Kč |
| **Cena včetně DPH** |  | 248 621,65 Kč |

* 1. Cena je stanovena na základě podané cenové nabídky s uvedeným rozpočtem s výkazem výměr. Předmětem ceny jsou i práce a dodávky neuvedené ve výkazu výměr, bez kterých ale ze své povahy není možné dílo provést a o kterých zhotovitel na základě svých odborných a technických znalostí měl vědět a v nabídce je uvést. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, a to včetně nákladů na zajištění všech nezbytných zkoušek, odvozu nebo odstranění odpadu a odstranění případných vad a nedostatků díla.
  2. Výše sjednaná cena je shodná s nabídkovou cenou zhotovitele a je cenou nejvýše přípustnou, konečnou pro předmět plnění specifikovaný v čl. 1 této smlouvy. Výši této ceny zhotovitel garantuje až do úplného ukončení celého díla a jeho předání objednateli. Případné změny cen stavebních prací, materiálů a energií v průběhu realizace díla nemají na dohodnutou cenu žádný vliv.
  3. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vyúčtuje cenu, uvedenou v odst. 4.1 tohoto článku po řádném provedení a předání díla specifikovaného v čl. 1 této smlouvy do 21. dne měsíce, objednateli. Podkladem pro vystavení faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Zhotovitel je povinen předat objednateli k odsouhlasení soupis skutečně provedených prací při předání díla. Objednatel připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a vrátí jej zpět zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho obdržení.
  4. Soupis skutečně provedených prací a dodávek vychází z rozpočtu s výkazem výměr. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny tak, že číselně musí odpovídat tomuto rozpočtu.
  5. Faktura zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle právních předpisů účinných v době jejího vystavení a dále musí obsahovat číslo smlouvy, číslo faktury, den splatnosti faktury a označení díla v souladu s ustanovením čl. 1 této smlouvy.
  6. Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli do sídla objednatele uvedeného v záhlaví této smlouvy. Přílohou faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem a předávací protokol.
  7. Faktury v souladu s odst. 4.4 tohoto článku zhotovitel vystaví odděleně každému objednateli ve výši 1/3 odpovídajícího plnění.
  8. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli. Po opravě faktury předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 4.7 tohoto článku. Rovněž tak, zjistí-li objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit.
  9. Dle § 92e), v návaznosti na § 92a) zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude uplatněno přenesení daňové povinnosti, kde je povinnost přiznat daň na výstupu přenesena na příjemce plnění. V rámci tohoto režimu má povinnost přiznat a zaplatit plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno. Zhotovitel vystaví daňový doklad, kde neuvede DPH ani cenu s DPH, jen sazbu DPH v % a sdělení v souladu s § 29 odst. 2 písm. c) „Daň odvede zákazník“. Daňový doklad bude mít náležitosti § 29 odst. 1 písm. a) až l) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
  10. Změna ceny z důvodů víceprací se stanoví podle ocenění zhotovitele dle soupisu prací uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy, s odpočtem těch prací, které nebudou provedeny. Pokud práce nebudou v položkovém rozpočtu uvedeny, provede zhotovitel individuální ocenění za předpokladu, že vícepráce nepřekročí limit stanovený § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

### Článek 5

**Provádění díla a přerušení prací**

* 1. Dílo bude provedeno v bezvadné jakosti, z nových materiálů a dle technologických a pracovních postupů. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení příslušných ČSN a EN platných předpisů týkajících se předmětu díla, včetně požadavků na zajištění bezpečnosti práce dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel pro zhotovení stavby použije pouze materiál a výrobky, které jsou certifikovány.
  2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit, případně i za pomoci třetích osob (dále jen „poddodavatelé“). Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli.
  3. Pokud objednatel zjistí závažné nedostatky v realizaci díla na straně zhotovitele, může práce zastavit nebo přerušit do doby provedení nápravy. Doba přerušení jde na vrub zhotovitele.

### Článek 6 Povinnosti objednatele

* 1. Objednatel předá zhotoviteli prostory v místě plnění díla nejpozději v termínu uvedeném odst. 3.1 této smlouvy, současně vyčlení uzamykatelné prostory pro uskladnění nářadí a materiálu, šatnu a sociální zařízení pro zhotovitele. O předání staveniště bude sepsán předávací protokol a současně budou určeny napojovací body pro odběr el. energie, vody, popř. plynu a bude dohodnut způsob úhrady za odebrané komodity.
  2. Objednatel je oprávněn prostřednictvím oprávněné osoby kontrolovat dílo v průběhu jeho provádění.
  3. Objednatel se zavazuje po dobu provádění díla umožnit zhotoviteli stavební odběr el. energie a vody.

### Čl. 7

**Povinnosti zhotovitele**

* 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy včas a předat jej objednateli bez vad a nedodělků v termínu uvedeném v čl. 3 této smlouvy.
  2. Zhotovitel se zavazuje udržovat v místě plnění díla pořádek, odstraňovat odpady v souladu se zákonem a dodržovat veškeré bezpečnostní a požární předpisy. Odpovídá objednateli jakož i třetím osobám za škody vzniklé při provádění díla.
  3. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště ke zhotovení díla stavební deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání díla. Následně je zhotovitel povinen předat stavební deník objednateli. Do deníku může provádět zápisy pouze zhotovitel, objednatel, nebo objednatelem zmocnění zástupci (např. autorský dozor na dodržení Závazného stanoviska).
  4. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli spolupůsobení při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, a je povinen toto zajistit i u svých poddodavatelů.
  5. Zhotovitel je povinen odškodnit objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením práv třetích osob činností zhotovitele nebo v souvislosti s ní.
  6. V případě jakéhokoliv narušení či poškození objektu, ve kterém je dílo prováděno, v době provádění stavebních prací zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené části objektu nejpozději ke dni předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
  7. Zhotovitel ponese na svůj náklad případné poškození nepředaného a nepřevzatého díla. Ode dne započetí prací nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání objednateli.
  8. Zhotovitel bude při realizaci díla brát maximální ohled na to, aby svou činností nenarušoval provoz v areálu.
  9. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré příslušné zkoušky a revize, které jsou nezbytné ke zhotovení díla a dodat objednateli veškeré atesty a prohlášení o shodě u použitých materiálů.
  10. Zhotovitel bude dbát podmínek pro odběr el. energie a vody, které stanoví objednatel v protokolu o předání prostor/pracoviště, kde bude dílo prováděno.
  11. Zhotovitel nejpozději při podpisu této smlouvy předloží doklad o pojištění odpovědnosti za škody. Do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, je zhotovitel povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti a pojištění za škody způsobené na zhotovovaném díle, a to do výše 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy až do uplynutí sjednané záruky za jakost díla bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení.

### Čl. 8

**Předání a převzetí díla**

* 1. Zhotovitel oznámí objednateli nejpozději 2 pracovní dny předem, kdy bude řádně provedené dílo dokončeno a připraveno k předání. Smluvní strany se na základě tohoto oznámení dohodnou na průběhu předání díla.
  2. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek předepsaných právními předpisy vztahujícími se k dílu, platnými normami a objednatelem, které provede zhotovitel na své náklady. Všechny doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla, předloží zhotovitel objednateli nejpozději ke dni předání díla.
  3. Zhotovitel je povinen připravit a u předání díla předložit:
     + stavební deník,
     + atesty a zápisy či osvědčení použitých materiálů,
     + zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
     + doklady o likvidaci odpadu vzniklého stavebními pracemi v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech,
     + soupis skutečně provedených prací,
     + a jiné další doklady či požadavky, pokud vyplývají z této smlouvy. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

O průběhu předání díla pořídí smluvní strany protokol, který bude obsahovat:

* + - označení díla,
    - označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
    - zahájení a ukončení prací na díle,
    - prohlášení objednatele o převzetí díla nebo převzetí díla s výhradou
    - datum a místo sepsání protokolu,
    - jména a podpisy zástupců zhotovitele a objednatele oprávněných dílo předat a převzít,
    - seznam předané dokumentace,
    - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
    - termín vyklizení prostor pro uskladnění materiálu a nářadí,
    - soupis vad a nedodělků s termínem a způsobem jejich odstranění.
  1. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro drobné vady, které samy o sobě nebrání užívání díla ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Pokud dokončené dílo neodpovídá smlouvě a vykazuje při předání zjevné vady, vzniká objednateli dnem převzetí díla s výhradou, právo z odpovědnosti za vady, a to právo na bezplatné odstranění vady nebo právo na slevu z ceny díla. Je- li vadné plnění podstatným porušením této smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. Objednatel oznámí zhotoviteli, jaké právo z odpovědnosti za vady si zvolil.
  2. Po odstranění vad, pro které objednatel odmítl dílo převzít, bude provedeno nové přejímací řízení. Pokud objednatel převzal dílo s výhradou, bude protokol sepsán o každé zjištěné a odstraněné vadě.
  3. Do odstranění zjevných vad díla zjištěných při přejímce, není zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat dohodnutou cenu díla dle odst. 4.1 této smlouvy.
  4. Skryté vady díla je třeba oznámit zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu poté, co je možné je při dostatečné péči zjistit, nejpozději však **do pěti let od převzetí díla.**

8.8 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na věci na objednatele přechází okamžikem převzetí díla bez výhrad.

### Čl. 9

**Záruka za jakost díla**

* 1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo dle této smlouvy po dobu 24 měsíců od předání a převzetí celého díla dle této smlouvy bez vad. Záruční doba na zařizovací předměty je dána záručními dobami jednotlivých zařizovacích předmětů dle výrobce. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po tuto dobu vlastnosti stanovené ve všech technických normách (ČSN a EN), které se vztahují k materiálům, zařízením a pracím souvisejícím se zhotovením díla, dále vlastnosti stanovené touto smlouvou, a že dílo může po tuto dobu sloužit účelu, ke kterému bylo zhotoveno. Záruční doba díla začíná běžet od řádného předání a převzetí celého díla.
  2. Vady zjištěné po předání a převzetí díla je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele písemnou formou*,* bez zbytečného odkladu po jejich zjištění*.* V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popř. uvést jak se projevují. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž rozhodné je datum odeslání. V případě vad díla zjištěných v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady bezplatně, a to v termínech stanovených objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
  3. Zhotovitel se zavazuje v záruční době odstranit případné vady díla v těchto lhůtách a termínech:
     + pokud objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii nebo vady bránící provozu, musí zhotovitel zahájit odstranění vad neprodleně, nejpozději do 24 hod. od doručení reklamace zhotoviteli reklamace,
     + pokud objednatel reklamuje vady nebránící provozu, zhotovitel odstraní takové reklamované vady díla v záruční době ve lhůtě do 15 dnů od doručení reklamace zhotoviteli nebo ve lhůtě smluvními stranami písemně dohodnuté, a to bezplatně. Neuznaná reklamace nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za odstranění vady.
  4. Jestliže zhotovitel neodstraní uznanou reklamovanou vadu díla ani do15ti dnů po uplynutí lhůty (viz odst. 9.3 této smlouvy), je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiného dodavatele, zhotoviteli to písemně oznámí a bude na něm uplatňovat finanční plnění.

### Čl. 10

**Smluvní pokuta, úrok z prodlení**

* 1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s dokončením a předáním díla dle čl. 3 této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2. 000,- Kč za každý den prodlení, a to až do dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla dle čl. 8 této smlouvy.
  2. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s odstraněním vad zjištěných při přejímce nebo reklamovaných vad po dobu záruky zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1. 000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním reklamovaných vad, a to až do dne podpisu zápisu o odstranění vad.
  3. Splatnost smluvní pokuty je do 21 dnů od doručení vyúčtování povinné smluvní straně.
  4. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit závazek smluvní pokutou utvrzený. Právo na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti vyplývajících z této smlouvy není úhradou smluvních pokut dotčeno.

### Čl. 11

**Ochrana osobních údajů**

* 1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva obsahuje osobní údaje fyzických osob typu: jméno a příjmení, e-mail, telefon, IČO a souhlasí s tím, že správcem osobních údajů je nadále pro účely této smlouvy Objednatel.
  2. Smluvní strany jsou si dále vědomy, že právním titulem pro zpracování zde uvedených osobních údajů je splnění smlouvy dle článku 6 odst. 1. písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
  3. Správce osobních údajů se zavazuje tyto osobní údaje zpracovávat výlučně pro účely této smlouvy a v souladu s platnými právními předpisy.

### Čl. 12

**Ukončení smluvního vztahu**

* 1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou.
  2. Smluvní strany mají právo od této smlouvy odstoupit v případě porušení této smlouvy podstatným způsobem, a to buď ohledně celého plnění, nebo jen ohledně nesplněného zbytku plnění.
  3. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
     + zhotovitel je v prodlení s řádným protokolárním předáním díla o dobu delší než 15 dnů,
     + zhotovitel neoprávněně zastavil či přerušil práce na díle na dobu delší než 5 dnů v rozporu s touto smlouvou,
     + na majetek zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení,
     + zhotovitel vstoupil do likvidace,
     + na majetek zhotovitele byla nařízena exekuce nebo výkon rozhodnutí,
     + bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele,
     + nastanou okolnosti vyšší moci, která na dobu delší než 60 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy,
     + v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce do výběrového řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení,
     + v případě, že zhotovitel k výzvě objednatele neprokáže trvání smlouvy o pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v souvislosti s jeho činností, a to ani v dodatečně stanovené lhůtě.

Kromě výše uvedeného jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od této smlouvy také v případech uvedených v zákoně.

* 1. Objednatel je oprávněn, v případě odstoupení, použít za úhradu všechny zhotovitelem provedené části díla, materiály a práce určené pro dílo; výše úhrady za tyto části díla, materiály a práce bude stanovena podle jednotkových cen uvedených v rozpočtu s výkazem výměr.
  2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Odstoupení je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se podstatného porušení dopustila.
  3. Pro případ ukončení smlouvy z jakéhokoliv důvodu se smluvní strany dohodly, že nejpozději do 14 dnů od ukončení provedou vzájemné vypořádání a tuto skutečnost stvrdí oboustranně podepsaným protokolem.
  4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, práva na náhradu škody, ani dalších ujednání smlouvy, která mají zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy/ukončení platnosti smlouvy.

### Čl. 13

**Závěrečná ustanovení**

* 1. Odpovědná osoba ve věcech technických:

za odběratele:

za zhotovitele:

* 1. Smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisů obou smluvních stran, příp. jejich zástupců, k této Smlouvě, a to dnem připojení posledního z nich.
  2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv), se tímto zavazuje jeden z objednatelů, a to do 15 dnů od podpisu této smlouvy. Objednatel bude neprodleně zhotovitele o této skutečnosti písemně informovat.
  3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
  4. Právní vztahy mezi smluvními stranami založené touto smlouvou a v ní zvlášť neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.
  5. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své elektronické podpisy a určily, že tímto způsobem uzavřely Smlouvu.
  6. Před započetím prací dodavatel předloží doklad o pojištění odpovědnosti zhotovitele
  7. Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 - Nabídkový rozpočet – soupis prací oceněný zhotovitelem

V Praze dne ……4. 8. 2023…………. V Praze dne ……………….

Objednatel: Zhotovitel:

...........................

…………………………

.............................

........................................................

*– podepsáno elektronicky –*

|  |  |
| --- | --- |
| Akce: | **Stavební úpravy objektu Jilská 361/1, 110 00 Praha 1** |
|  | **Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.** |
|  | **Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.** |
| Stupeň: | **Dokumentace pro provedení stavby** |
| Zak.č.: | **020 22 4** |

ROZPOČET

**VZDUCHOTECHNIKA**

Seznam strojů a zařízení a technická specifikace

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *č.pol.* | *Specifikace* | m.j. | *množství* | *c.jed./Kč* | *cena/Kč* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | **Seznam strojů a zařízení a technická specifikace Zař.č. 1 větrání**  Kompaktní rekuperační jednotka s rotačním výměníkem, el dohřevem 250W a | ks | 1 | 71518 | 71 518,00 |
| 1.2. | filtrací M5 vč systému M+R, nástěnné vertikální provedení Qv=100m3/h;P=320W(230V; 10A); p=320Pa  Talířový ventil přívodní Js 100 | ks | 3 | 190 | 570,00 |
| 1.3. | Talířový ventil odtahový Js 100 | ks | 3 | 190 | 570,00 |
| 1.4. | Plastová větrycí mřížka Js 125 | ks | 2 | 345 | 690,00 |
| 1.5. | Ohebné hliníkové potrubí s útlumem hluku Js 125 | m | 2 | 224 | 448,00 |
| 1.6. | Potrubí spiro vč tvar kusů Js 100 | m | 20 | 650 | 13 000,00 |
| Js 125 m | | | 42 | 650 | 27 300,00 |
| 1.4. | Spojovací a těsnicí materiál kg 12 200 2 400,00 | | | | |
| 1.5. | Závěsy kg 25 130 3 250,00  dodávka 119 746,00  montáž 18 219,00  celkem 137 965,00 | | | | |
|  | **Izolace** | | | | |
|  | Tepelná a požární izolace vzt potrubí - 6 cm minerální plsti na trny + obal Al folií m2 20 550 11 000,00 (požární odolnost 30 min) - potrubní rozvody mezi jednotkou a venkovním  prostorem | | | | |
|  | | dodávka |  |  | 11 000,00 |
|  | | montáž |  |  | 0,00 |
| **Stavební přípomoce** | | celkem |  |  | 11 000,00 |
| provedení otvorů do stěn průměr 150 mm | | ks | 6 | 2500 | 15 000,00 |
| úklid místností | | kpl | 1 | 6000 | 6 000,00 |
| navýšení ceny za složité zavěšení VZT potrubí | | kpl 1 22000 | | | 22 000,00 |
|  | | celkem | | | 43 000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uvedení do chodu** |  | | | |
| Příprava ke komplexnímu vyzkoušení | hod | 12 | 550 | 6 600,00 |
| Komplexní vyzkoušení | hod | 6 | 550 | 3 300,00 |
| Zkušební provoz | hod | 6 | 450 | 2 700,00 |
| Zaučení obsluhy | hod 2 450 | | | 900,00 |
|  | celkem | | | 13 500,00 |

**Celkem VZT v Kč (bez DPH)** 205 465,00