SMLOUVA O DÍLO

na rekonstrukci zasedací místnosti PM – kolegium

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem:		Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2

zastoupena: 		Mgr. Ladislavem Šimánkem, ředitelem odboru vnitřní správy

IČO:			00551023

číslo účtu: 		2229001/0710

ID datové schránky: 	sc9aavg

a

Zhotovitel:

CASA Interiér s.r.o.

se sídlem: 		Otýlie Beníškové 1664/14, 301 00 Plzeň

IČO: 			29114543

DIČ: 			CZ29114543

Spisová značka v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, odd. C, vložka 25836

č. účtu:			neveřejný údaj

datová schránka: 	yrhzdyg

zastoupen/a: 		Dianou Milfaitovou, jednatel

(společně rovněž jen „smluvní strany“, samostatně „smluvní strana“)

uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“), tuto Smlouvu o dílo na rekonstrukci zasedací místnosti PM – kolegium (dále jen „Smlouva“)

Úvodní ustanovení

- Účelem této Smlouvy je zhotovení rekonstrukce zasedací místnosti PM – kolegium v objektu Objednatele na adrese Na Poříčním právu 376/1, Praha 2.

- Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce zasedací místnosti PM - kolegium“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této Smlouvy tak budou vykládána v souladu s podmínkami v předchozí větě uvedeného zadávacího řízení a nabídkou Zhotovitele podanou v tomto zadávacím řízení.

- Zhotovitel se zavazuje dodržovat při plnění předmětu této Smlouvy všechny právní předpisy platné a účinné na území České republiky, jakož i přímo účinné právní předpisy Evropské unie, resp. Evropských společenství a interní předpisy Objednatele.

- Zhotovitel prohlašuje, že se v dostatečném rozsahu seznámil s veškerými požadavky Objednatele na zhotovení předmětu této Smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění Objednateli tak, aby byl zajištěn účel této Smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k včasnému zhotovení předmětu Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba ke zhotovení předmětu Smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu, které by mohlo být důvodem zahájení vykonávacího nebo exekučního řízení na majetek Zhotovitele, a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno.

- Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v záhlaví této Smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření této Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy smluvních stran. Jakékoliv změny údajů uvedených v úvodu této Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření této Smlouvy, jsou smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.

- V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze smluvních stran podle tohoto článku Smlouvy ukáže býti nepravdivým, odpovídá tato smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, která nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé smluvní straně vznikne.

- Smluvní strany prohlašují, že mají společnou snahu přispět k férovému a etickému prostředí. 
S cílem kultivovat prostředí tuzemského trhu tak, aby se přiblížilo vyšším standardům v oblasti obchodní, soutěžní a pracovněprávní etiky, smluvní strany učinily nedílnou součástí Smlouvy Etický kodex, v souladu s jehož pravidly se zavazují předmět Smlouvy plnit.

- Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením Smlouvy:

      - prověřil místní podmínky na staveništi;

      - nejasné podmínky pro zhotovení předmětu Smlouvy, jakožto i další podmínky plnění této Smlouvy si vyjasnil prostřednictvím žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, na základě jehož výsledku je uzavřena tato Smlouva.

Kontaktní osoby pro účely Smlouvy

- Kontaktní osobou Objednatele, tj. osobou pověřenou pro účely této Smlouvy (vyjma změny obsahu této Smlouvy), neoznámí-li Objednatel Zhotoviteli jinak, je neveřejný údaj, 
e-mail: neveřejný údaj,  tel.: neveřejný údaj.

- Kontaktní osobou Zhotovitele, tj. osobou pověřenou pro účely této Smlouvy, neoznámí-li Zhotovitel Objednateli jinak, je neveřejný údaj, email: neveřejný údaj, tel.: neveřejný údaj.

Předmět Smlouvy

      - Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést řádně a včas pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavební práce spočívající v rekonstrukci zasedací místnosti v objektu Objednatele na adrese Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2 dle Výkazu výměr (dále také jen „Dílo“), který je přílohou a nedílnou součástí této Smlouvy a závazek Objednatele Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za zhotovení Díla sjednanou cenu, a to za podmínek vymezených v této Smlouvě.  Rekonstrukce zasedací místnosti spočívá v předělání elektroinstalace, světel, vestavěných obkladových desek stěn, akustického designového obložení, vestavěného modulu kuchyňského koutu a šatní skříně, konferenčního panelu pro připojení IT techniky, slabo a silno proudu, stínící techniky, včetně instalace a dopravy.

      - Rozsah a kvalita Díla (použité materiály, výrobky a pracovní postupy) jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými v této Smlouvě.

# Místo a doba plnění

- Místem plnění Díla je zasedací místnost č. 251 Objednatele na adrese Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2.

- Zhotovitel Dílo zhotoví (tj. v souladu s touto Smlouvou řádně dokončí a předá Objednateli)
v termínu do 45 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Ke zhotovování Díla bude Zhotovitel vyzván písemnou výzvou (doručenou na e-mail kontaktní osoby uvedené v článku II. odst. 2 této Smlouvy) a pokud nebude mít k této výzvě odůvodněné námitky (doručené na e-mail kontaktní osoby uvedené v článku II. odst. 1 této Smlouvy), předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do 2 pracovních dní ode dne doručení výše zmíněné výzvy. Zhotovitel se zavazuje zahájit zhotovování Díla nejpozději do 4 kalendářních dnů po předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem.

- V případě, že Zhotovitel zahájí zhotovování Díla bez písemné výzvy Objednatele dle předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy, Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, přičemž Zhotovitel nese náklady na provedené činnosti sám a Objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.

- Zhotovitel se zavazuje staveniště vyklidit a odstranit nejpozději do 4 kalendářních dnů ode dne řádného převzetí Díla Objednatelem.

- Objednatel není povinen Zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této Smlouvy upomínat. Nedodržením stanovených termínů a lhůt dochází k prodlení Zhotovitele se všemi důsledky podle této Smlouvy v souladu s Občanským zákoníkem.

# Zhotovování Díla, práva a povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel a Objednatel se zavazují úzce spolupracovat při přípravě a zhotovování Díla a poskytnout si k tomuto účelu veškeré nezbytné informace.

- S ohledem na probíhající běžný provoz objektu v průběhu zhotovování Díla, bude Zhotovitel rovněž detailně koordinovat prováděné stavební práce s Objednatelem.

- Pracovní doba PO – PÁ 8:00 – 18:00, ve večerních hodinách a ve dnech pracovního klidu je možná při zachování hygienických podmínek pro provádění hlučných a prašných prací.

- Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a v souladu s požadavky Objednatele. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce technického dozoru Objednatele.

- Zhotovitel se zavazuje, že bude na staveništi a v jeho okolí udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat průběžně odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, okolních prostor, ke kterým dojde činností Zhotovitele.

- Zhotovitel se zavazuje Dílo zhotovovat v souladu s provozním řádem budovy.

- Zhotovitel po celou dobu zhotovování Díla zodpovídá za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků a požární ochrany v prostorách staveniště (dále také je „BOZP a PO“), zejména dle požadavků a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., § 1 - 8 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Výše uvedené bude trvale kontrolovat vlastní dozor Zhotovitele.

- Dojde-li v souvislosti se zhotovováním Díla nebo při činnostech se zhotovováním Díla souvisejících k jakémukoliv úrazu, Zhotovitel se zavazuje zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel se zavazuje k tomu poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené se zhotovováním Díla, vyžadované touto Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy.

- Zhotovitel se zavazuje, že zajistí vykládku dodávaného zařízení a materiálu svými pracovníky a technikou, provede účinná protiprašná opatření, aby bylo v maximální míře zamezeno šíření prachu do okolí a objektů, pracovníci Zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymezených prostorech a budou viditelně označeni logem Zhotovitele.

- Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu zhotovování Díla bude na staveništi trvale přítomen zodpovědný pracovník Zhotovitele nebo jeho zástupce (dále jen „Stavbyvedoucí“), který bude mít pravomoc řešit případné problémy vzniklé v průběhu zhotovování Díla.

- Zhotovitel se zavazuje, že vyzve Objednatele k prověření prací (částí Díla), které v dalším postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva bude provedena zápisem s třídenním předstihem a musí být podepsána Objednatelem. Jestliže se Objednatel k prověření prací (částí Díla) ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, zavazuje se hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí Zhotovitel.

- Objednatel se zavazuje na vyžádání Zhotovitele určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu, přičemž za materiál, stroje a nástroje Objednatel neodpovídá.

- V průběhu zhotovování Díla budou konány pravidelné kontrolní dny, a to minimálně 1x týdně. Kontrolní dny budou svolány Objednatelem. Objednatel i Zhotovitel se zavazují se jich zúčastnit. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje Zhotovitel vzestupně číslovaným zápisem z kontrolního dne (případně zápisem do stavebního deníku). Závěry z kontrolních dnů jsou pro obě strany závazné, nemohou však žádným způsobem měnit či doplňovat Smlouvu.

- Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny, přičemž Zhotovitel se zavazuje účastnit se jich.

- O průběhu zhotovování Díla povede Zhotovitel po celou dobu smluvního vztahu stavební deník (trvale přístupný na staveništi), vlastníkem originálních stránek a prvního průpisu stavebního deníku je Objednatel, kterému budou po řádném převzetí Díla předány, druhý průpis si uschová Zhotovitel.

# VI.

Cena Díla

- Smluvní strany se dohodly, že za zhotovení Díla Objednatel zaplatí Zhotoviteli cenu uvedenou v příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „Cena Díla“).

- Tato Cena Díla je podrobně rozčleněna ve Zhotovitelem oceněném Výkazu výměr, který je přílohou č. 1 této Smlouvy (dále jen „Oceněný výkaz výměr“).

- Součástí Ceny Díla jsou veškeré služby, dodávky a stavební práce vzniknuvší z titulu splnění závazků Zhotovitele, ke kterým se zavázal na základě této Smlouvy. Do Ceny Díla jsou zahrnuty veškeré náklady či poplatky a další výdaje, které Zhotoviteli při zhotovení Díla vzniknou, jako např.:

    - vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, oplocení, doprava materiálu a zařízení, lešení vč. návrhu a statického posouzení, vyklizení staveniště, likvidace a skládkování odpadů,

    - veškeré práce související se zhotovením Díla,

    - uvedení staveniště do původního stavu.

- Cena Díla obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu převzetí celého Díla Objednatelem. Zhotovitel výslovně přebírá nebezpečí změny okolností.

- Cena Díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně této Smlouvy formou písemného dodatku. Pokud Zhotovitel provede některé z prací dříve, má Objednatel právo jejich úhradu odmítnout. Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele odmítnuté vícepráce bez zbytečného odkladu odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem. Podkladem pro takovou změnu budou zejména změnové listy, z nichž musí být zřejmé, o jakou změnu Díla se má jednat, jakož i odpovídající cena, kterou za provedení změny Díla bude Zhotovitel u Objednatele požadovat
k uhrazení. Veškeré změny Smlouvy musí být v souladu s příslušnými ustanoveními zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

- Vyvstane-li při zhotovování Díla nevyhnutelná potřeba dodatečných služeb, dodávek a/nebo stavebních prací nad rámec stanovený touto Smlouvou a jejími přílohami (tzv. vícepráce), které ze strany smluvních stran nebylo možné při jednání s náležitou péčí předvídat, přičemž realizace těchto víceprací je nezbytně nutná pro řádné zhotovení Díla, Zhotovitel je oprávněn požadovat zvýšení Ceny Díla jen tehdy, vyhotoví-li jejich přesný soupis (dále jen „soupis víceprací“) a takto zpracovaný soupis víceprací předloží Objednateli ke schválení ještě před jejich realizací. Bude-li předložený soupis víceprací Objednatelem schválen, smluvní strany provedou změnu Smlouvy dle schváleného soupisu víceprací formou dodatku k této Smlouvě, a to v souladu s platnými
a účinnými právními předpisy a touto Smlouvou. Cena těchto víceprací bude vypočtena na základě jednotkových cen uvedených ve Výkazu výměr. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen (neboť jednotková cena těchto prací není uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy), bude cena stanovena nejvýše na úrovni vycházející z cenové soustavy ÚRS platné ke dni uzavření Smlouvy či novějšímu. Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout veškerou nutnou součinnost k uzavření dodatku.

- Pokud některé ze služeb, dodávek a/nebo stavebních prací stanovených touto Smlouvou a jejími přílohami nebudou realizovány nebo pro naplnění účelu této Smlouvy nebude tyto nutné realizovat (tzv. méněpráce), Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu vyhotovit jejich přesný soupis oceněný dle jednotkových cen stanovených ve Výkazu výměr (dále jen „soupis méněprací“) a takto zpracovaný soupis méněprací předloží Objednateli ke schválení. Bude-li předložený soupis méněprací Objednatelem schválen, smluvní strany provedou změnu Smlouvy dle schváleného soupisu méněprací formou dodatku k této Smlouvě, a to v souladu s platnými a účinnými právními předpisy a touto Smlouvou. Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout veškerou nutnou součinnost k uzavření dodatku. Méněpráce budou z Ceny Díla odečteny.

- Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli Cenu Díla pouze v rozsahu skutečně realizovaných stavebních prací, dodávek a/nebo služeb.

- Smluvní strany se dohodly, že § 2620 až 2622 občanského zákoníku se nepoužijí.

# VII.

Fakturace a platební podmínky

- Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy ani závdavky.

- Cena Díla bude Objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen „faktury“) Zhotovitelem vystaveného po převzetí řádně zhotoveného a předaného Díla ze strany Objednatele, které bude potvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen „předávací protokol“), nebo po odstranění drobných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání Díla, pokud je Dílo předáno s drobnými vadami a nedodělky, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání Díla nebo odstranění drobných vad a nedodělků, a přílohou faktury bude příslušný předávací protokol.

- Splatnost faktury činí 30 kalendářních dnů a počíná běžet ode dne prokazatelného doručení faktury Objednateli. V případě, že bude faktura, resp. opravný daňový doklad Objednateli doručena v období od 11. prosince příslušného kalendářního roku do 31. ledna roku následujícího, bude splatnost prodloužena až na 60 kalendářních dnů, a to v souvislosti s procesem schvalování státního rozpočtu.

- Faktura je považována za zaplacenou okamžikem připsání fakturované částky na účet Zhotovitele.

- Veškeré úhrady Objednatele na základě této Smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy.

- Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže Zhotovitel pověří zhotovením Díla či jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek ve smlouvách s nimi sjednanými. Objednatel má právo si smlouvy s poddodavateli vyžádat.

- Platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Vystavená faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku a náležitosti stanovené touto Smlouvou vč. dohodnutých příloh a nedílných součástí.

- Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost vč. dohodnutých příloh nebo nedílných součástí, nebo bude-li chybně stanovena cena, DPH nebo jiná náležitost faktury, nebo nebude-li stanovena lhůta splatnosti faktury v souladu s touto Smlouvou, je Objednatel oprávněn tuto fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury zpět Zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury Objednateli.

# VIII.

Předání a převzetí Díla

Zhotovitel se zavazuje písemně informovat Objednatele o termínu předání zhotoveného Díla, a to alespoň 3 pracovní dny předem.

Objednatel se v takovém případě zavazuje zorganizovat předání a převzetí Díla, na které přizve technický dozor Objednatele.

Závazek Zhotovitele zhotovit Dílo v souladu s touto Smlouvou je splněn jejím řádným (bezvadným) a včasným dokončením a předáním Objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k užívání Díla a dokladů stanovených touto Smlouvou, právními předpisy,
a rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména:

- atesty, záruční listy, prohlášení o shodě;

- zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních;

- stavební deník, návody k obsluze a návody k použití v českém jazyce;

- doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že obecně závazné právní předpisy nebo platné technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla nebo části Díla, Zhotovitel se zavazuje zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli.

Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že Dílo odpovídá této Smlouvě, je plně funkční, a je prosté vad a nedodělků s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků, jež nebrání řádnému užívání Díla funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují a Zhotovitel se zavazuje je dodatečně odstranit. Odstranění těchto vad a nedodělků bude Objednatelem
i Zhotovitelem písemně potvrzeno.

O předání a převzetí Díla bude smluvními stranami sepsán předávací protokol, který bude obsahovat zhodnocení zhotovených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů předávaných Zhotovitelem Objednateli při předání Díla. Vypracování návrhu předávacího protokolu zajistí Zhotovitel. Pokud Zhotovitel vady a nedodělky, uvedené v předávacím protokolu v dohodnuté době neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje uhradit Objednateli škodu, která Objednateli vznikla, včetně škody v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad a nedodělků.

V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis (protokol) o nepřevzetí Díla, s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí Díla dohodnou smluvní strany lhůty k odstranění vad nebo nedodělků a náhradní termín předání a převzetí Díla.

Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou z předávacího protokolu k Dílu, a to v termínu stanoveném v předávacím protokolu. V případě nepřevzetí Díla Objednatelem se Zhotovitel zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě sjednané v zápisu o nepřevzetí Díla podle odst. 7 tohoto článku Smlouvy. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku v předávacím protokolu nebo v zápisu o nepřevzetí Díla stanoven, Zhotovitel se zavazuje vadu nebo nedodělek odstranit nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu předávacího protokolu, resp. zápisu o nepřevzetí Díla. O odstranění vad a nedodělků sepíší smluvní strany protokol.

Smluvní strany se dohodly, že § 1912, § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2609 a § 2618 občanského zákoníku se nepoužijí. Vady díla zjištěné po předání Díla, na něž se nevztahuje záruka za jakost, se Zhotovitel zavazuje odstranit ve lhůtách stanovených pro záruční vady.

# IX.

### Práva a povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel se zavazuje písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících i potenciálně vliv na plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla.

- Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu a formě požadované součinnosti a určí mu přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od této Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat zhotovování Díla. Zjistí-li, že Zhotovitel nezhotovuje Dílo v souladu s touto Smlouvou či pokyny Objednatele, může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a Dílo zhotovoval řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené době mu k tomu Objednatelem stanovené, může Objednatel bez dalšího odstoupit od Smlouvy.

# X.

Jakost, záruka a vady Díla

- Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo nebo část Díla jsou provedeny řádně v souladu s touto Smlouvou, ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době předání Díla nebo části Díla.

- Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla (dále jen „záruka“), přičemž záruční doba činí 60 měsíců a počíná běžet ode dne oboustranného podpisu předávacího protokolu Díla v případě, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě, že Dílo bylo předáno s drobnými vadami a nedodělky, počíná záruční doba Díla běžet ode dne odstranění takových vad
a nedodělků. Zhotovitel odpovídá za vady, jež bude mít Dílo v době jeho předání a převzetí a za vady, které na něm vzniknou v záruční době (dále jen „vady“) a po dobu trvání záruční doby má Objednatel právo požadovat a Zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady, za které Objednatel nese odpovědnost v rámci poskytnuté záruky za jakost. Vadou je mimo jiné i vada Díla nebo části Díla způsobená vnější událostí.

- Zárukou dle předchozího odstavce přejímá Zhotovitel závazek, že Dílo či část Díla bude po celou dobu trvání záruční doby způsobilé pro použití k účelu stanovenému touto Smlouvou a že si zachová obvyklé vlastnosti.

- Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) Zhotoviteli vadu písemně. Za písemnou reklamaci se pro účely oznámení vady považuje jak listinná forma, tak elektronická forma v podobě emailu. V reklamaci musí být vada popsána nebo uvedeno, jakým způsobem se projevuje. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu potvrdit přijetí reklamace, a to stejnou formou, jakou byla reklamace zaslána.

- Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 kalendářních dnů po oznámení vady Objednatelem, dostavit se po předchozí dohodě s Objednatelem na místo plnění Díla za účelem projednání reklamace vad a v téže lhůtě Objednateli písemně sdělit, zda oznámené vady považuje či nepovažuje za záruční vady. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že jde o záruční vady.

- Bude-li mít Dílo vady, je Objednatel oprávněn:

  - požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění za vadné Dílo, dodáním chybějících částí Díla či odstraněním právních vad,

  - požadovat odstranění vady opravou části Díla, jestliže jsou vady opravitelné,

  - požadovat přiměřenou slevu z ceny Díla,

  - je-li vada neodstranitelná, odstoupit od této Smlouvy.

Objednateli zároveň náleží náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vad Díla. Volbu nároku z odpovědnosti za vady provede Objednatel v reklamaci. Smluvní strany se dohodly, že se § 2106 nepoužije.

- Zhotovitel se zavazuje oznámené vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů od jejich oznámení Objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění vad, a to i v případě, že oznámené vady Zhotovitel nepovažuje za záruční vady.

- Pokud Zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vadu buď sám odstranit, nebo pověřit jejím odstraněním třetí osobu. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli škodu, která Objednateli vznikla v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad.

- Pokud Zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel náklady na vyhotovení znaleckého posudku.

- Záruční doba Díla se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení záručních vad Objednatelem Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění oznámených záručních vad.

- Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů a zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v důsledku vady, označí Objednatel jako havárie. Nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitel dohodnuto jinak, Zhotovitel se zavazuje u vad označených Objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od doručení reklamace, dostavit na místo zhotovení Díla, seznámit se s příslušnou vadou a sdělit Objednateli, zda reklamaci uznává. V případě vad Díla označených Objednatelem jako havárie se Zhotovitel zavazuje tyto odstranit nebo alespoň provést opatření nezbytná pro ochranu životů
a zdraví osob, k zabránění vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhůtě, kterou po něm lze spravedlivě požadovat, nejpozději však do 48 hodin od doručení reklamace.

- O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou.

- V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy z Ceny Díla, bude tato sleva poskytnuta tak, že Zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídající požadované slevě na účet Objednatele uvedený v záhlaví této Smlouvy, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy byla Zhotoviteli reklamace doručena. Výše slevy z Ceny Díla bude určena jako částka odpovídající rozdílu hodnoty bezvadné části Díla a hodnoty části Díla
s vadami, pro které je požadována přiměřená sleva z Ceny Díla. Pro výpočet slevy jsou rozhodující ceny včetně DPH. Smluvní strany se dohodly, že je Objednatel oprávněn slevu z Ceny Díla započíst na jakoukoli splatnou fakturu doručenou Objednateli v souladu s článkem VII. této Smlouvy.

# XI.

Sankční ujednání

- Zhotovitel odpovídá za veškeré nemajetkové újmy a škody, které vzniknou objednateli v důsledku porušení této Smlouvy Zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje nahradit takto vzniklou škodu v plném rozsahu, včetně případných sankcí udělených Objednateli orgány veřejné správy, jejichž příčinou bylo porušení povinností či závazků plynoucích z této Smlouvy Zhotovitelem.

- V případě prodlení Zhotovitele se zhotovením a předáním Díla v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 2 této Smlouvy, Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení, a to až do data skutečného řádného ukončení Díla podle této Smlouvy.

- V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z předávacího protokolu nebo vad reklamovaných Objednatelem v záruční době, Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení a vadu či nedodělek, a to do odstranění vady či nedodělku Zhotovitelem, Objednatelem nebo prostřednictvím třetí osoby v souladu s touto Smlouvou.

- Při nedodržení termínu splatnosti faktury Objednatelem je Zhotovitel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění nařízení vlády č. 168/2023 Sb.

- V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště v termínu uvedeném v této Smlouvě, Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

- V případě, že Zhotovitel závažným způsobem poruší předpisy BOZP a PO, Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši:

- 25 000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit zhotovování Díla z důvodu přímého ohrožení života pracovníků zhotovujících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvorů apod.),

- 1 000,- Kč, pokud je porušení předpisů BOZP a PO možno odstranit bez zastavení zhotovování Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu,

- 100,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP a PO pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.),

- 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést
k porušení předpisů BOZP a PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu až do dne jejího odstranění.

- V případě porušení jakéhokoliv závazku či povinnosti Zhotovitele uvedeném v čl. V. této Smlouvy, Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny Díla bez DPH za každý jednotlivý případ porušení.

- V případě porušení jakéhokoliv závazku či povinnosti Zhotovitele uvedeném v čl. XIV. této Smlouvy, Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

- Smluvní strany sjednávají, že smluvní pokuty a nároky na náhradu škody či jiné újmy jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy budou stranou oprávněnou vůči straně povinné uplatněny.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu případně vzniklé škody nebo jiné újmy, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v celém jejím rozsahu.

# XII.

# Ochrana informací

- Zhotovitel se zavazuje, že zachová jako citlivé veškeré informace, o kterých se dozví v souvislosti s prováděním Díla. Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů není tímto ustanovením dotčena.

- Zhotovitel se zavazuje, že neuvolní, nesdělí ani nezpřístupní jakékoliv třetí osobě (vyjma poddodavatele uvedeného v příloze č. 2 Smlouvy) informace Objednatele bez jeho předchozího písemného souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podnikne všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací. Závazek mlčenlivosti a ochrany citlivých informací zůstává v platnosti neomezeně dlouho i po ukončení platnosti této Smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v závazkovém vztahu zavázán sám. Za porušení závazku mlčenlivosti a ochrany citlivých informací poddodavatelem odpovídá Objednateli přímo Zhotovitel.

# XIII.

Ukončení smlouvy

- Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn (kromě případů uvedených v § 2001 a násl. občanského zákoníku) odstoupit od této Smlouvy zejména bude-li Zhotovitel v prodlení se zhotovením Díla po dobu delší než 10 pracovních dnů. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od této Smlouvy, nepřevezme-li Zhotovitel staveniště a nezahájí zhotovování Díla v termínech dle článku IV. odst. 3 této Smlouvy.

- Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od této Smlouvy budou zejména ujednání o odpovědnosti za vady Díla, o zárukách za jakost Díla a o sankcích trvat i po zániku této Smlouvy.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy i v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil.

- Pokud dojde k odstoupení od Smlouvy před zhotovením Díla, předá Zhotovitel nedokončené Dílo, resp. část Díla Objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami, ve kterém bude, kromě jiných náležitostí předávacího protokolu dle této Smlouvy, popsán stupeň rozpracovanosti Díla, resp. části Díla a současně předá Objednateli veškeré dokumenty a jiné listiny vztahující se k Dílu, resp. části Díla, získané za dobu trvání účinnosti této Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelem Zhotoviteli k zhotovení Díla, resp. části Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedené části Díla podle podmínek této Smlouvy.

- Ode dne podpisu protokolu dle předchozího odstavce začne běžet záruční lhůta u zhotovených částí Díla.

- Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí 7 kalendářních dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni prokazatelného doručení písemné výpovědi Zhotoviteli. Po dobu výpovědní lhůty trvají všechna práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou založené. Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění, na nichž se s Objednatelem dohodl, do doby obdržení písemné výpovědi, není-li ve výpovědi stanoveno jinak. Objednatel se zavazuje odměnu za takovéto plnění poskytnuté v souladu s touto Smlouvou Zhotoviteli uhradit.

- Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení ze strany Zhotovitele. Za takové podstatné porušení se považuje zejména, nikoli však výlučně:

    - prodlení s plněním jakékoli povinnosti či závazku dle této Smlouvy delší než
10 pracovních dnů, pokud Zhotovitel nesjedná nápravu ani do 5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení Objednatele o takovém prodlení s žádostí o jeho nápravu;

    - pokud Zhotovitel v průběhu zhotovování Díla přestane splňovat kvalifikační předpoklady stanovené v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky;

    - pokud Zhotovitel poruší povinnosti či závazky dle článku XII. této Smlouvy či pokud Zhotovitel jedná v rozporu s jakýmkoliv závazným právním předpisem či podstatně poruší pokyny Objednatele;

- Smluvní strany se dohodly, že § 2595 občanského zákoníku se nepoužije.

# XIV.

Ostatní ujednání

- Zhotovitel se zavazuje, že bude využívat k plnění předmětu Smlouvy pouze poddodavatele uvedené v Seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 3 této Smlouvy, a to pro části Díla, jak jsou uvedeny v Seznamu poddodavatelů.

- Jakoukoli změnu v osobě některého z poddodavatelů při zhotovování Díla nebo v obsahu činnosti některého z poddodavatelů v rámci zhotovování Díla provede Zhotovitel pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. V případě změny poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokazoval splnění podmínek kvalifikace, se Zhotovitel zavazuje doložit zároveň kvalifikaci nového poddodavatele, která odpovídá požadované (stejné či vyšší) kvalifikaci původního poddodavatele. Souhlas Objednatele nebude bezdůvodně odepřen.

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele jako zadavatele dle ZZVZ. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele, jako povinného subjektu dle právních předpisů o svobodném přístupu k informacím.

- Zhotovitel je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou dodávek, služeb a/nebo stavebních prací z veřejných výdajů.

- Smluvní strany se při zhotovování Díla zavazují zpracovávat osobní údaje zaměstnanců druhé smluvní strany, příp. i dalších relevantních osob (např. uživatelů jednotlivých zařízení) v souvislosti se zhotovováním Díla v souladu s platnými a účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, tj. podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v aktuálním znění. Smluvní strany se zavazují v souvislosti se zhotovováním Díla zpracovávat osobní údaje zaměstnanců druhé smluvní strany, příp. i dalších osob pouze v rozsahu nezbytném se zhotovováním Díla či plnění povinností smluvní strany souvisejících se zhotovováním Díla a po dobu nezbytnou ke zhotovování Díla či plnění povinností smluvní strany souvisejících se zhotovováním Díla. Jestliže smluvní strany budou zpracovávat osobní údaje zaměstnanců druhé smluvní strany, příp. i dalších osob nad rámec specifikovaný v této Smlouvě nebo po dobu delší, než je uvedeno v této Smlouvě, zavazují se uzavřít samostatnou smlouvu o zpracování osobních údajů. Smluvní strany se zejména zavazují zachovávat mlčenlivost o zpracovávaných osobních údajích zaměstnanců druhé smluvní strany, příp. i dalších osob.

XV.

### Závěrečná ujednání

- Smluvní strany výslovně sjednávají, že tato Smlouva, jakož i všechny vztahy z ní vzniklé nebo s ní související, se řídí Občanským zákoníkem.

- Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti však tato Smlouva, v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona o registru smluv, nabývá dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu ust. § 4 zákona o registru smluv. V případě, že k podpisu Smlouvy smluvními stranami nedojde v jednom dni, tato nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Povinnost uveřejnění v registru smluv jde za Objednatelem.

- Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu je možné pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí mu z této Smlouvy třetí osobě. Zhotovitel dále není oprávněn svou pohledávku za objednatelem z titulu této Smlouvy použít k jednostrannému započtení na pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

- Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této Smlouvy v souvislosti se zadávacím řízením Veřejné zakázky nedopustil sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo právnímu předpisu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání Veřejné zakázky, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

- Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným či neúčinným, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují jednat v dobré víře s cílem nahradit neplatné/neúčinné ustanovení ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného.

- Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran jejich doručení odmítne či jinak znemožní.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Je-li Smlouva podepisována v listinné podobě, tato je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li Smlouva podepisována
v elektronické podobě, tato je vyhotovena tak, aby každá smluvní strana obdržela
1 vyhotovení.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

- Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr

- Příloha č. 2 - Etický kodex

- Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů

| Za Zhotovitele: | Za Objednatele: |
| --- | --- |
| V Plzni dne elektronického podpisu | V Praze dne dle elektronického podpisu |
| ______________________________ Diana Milfaitová jednatel společnosti CASA Interiér s.r.o. | ______________________________ Mgr. Ladislav Šimánek ředitel odboru vnitřní správy Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí |

Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr

| VÝKAZ VÝMĚR |  |
| --- | --- |
| MPSV - zasedací místnost kolegium č. 251 |  |  |  |
| NÁBYTEK ATYP |  |  |  |
|  |  | název zboží | popis | počet | cena za ks bez DPH | cena celkem bez DPH |
|  |  | LAŤOVÁ STĚNA 1 | laťová stěna s komodou na techniku, šuplíky a otvory dle návrhu | 1 |  |  |  |
|  |  | LAŤOVÁ STĚNA 2 | laťová stěna dle návrhu | 1 |  |  |  |
|  |  | DVEŘE | bezfalcové dveře do obkladu | 1 |  |  |  |
|  |  | KLIKA | klika/klika černá matná | 1 |  |  |  |
|  |  | OBKLAD - ČERNÝ |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | vestavný modul dle návrhu | 1 |  |  |  |
| KONFERENČNÍ PANEL |  |  |  |  |
|  |  |  | konferenční modul pro připojení IT techniky, vč. slabo a silnoprodu, vč. návrhu řešení, projekt, instalace | 1 |  |  |  |
|  |  |  | vestavný modul elektroinstalace 1x 230 V, 1x USB černý (např. Legrand) | 3 |  |  |  |
|  |  |  | vestavný modul elektroinstalace 1x USB, 1 HDMI, 1x 230 V černý (např. LEGRAND) | 3 |  |  |  |
| VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  |
|  |  |  | vedlejší rozpočtové náklady | 1 |  |  |  |
| AKUSTICKÉ DESIGNOVÉ OBLOŽENÍ |  |  |  |  |
|  |  |  | akustické designové obložení, vč. dopravy a instalace | 1 |  |  |  |
| ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE |  |  |  |  |
|  |  | ORACLE SLIM | osvětlení a elektroinstalační práce dle projektu | 1 |  |  |  |
| ZÁCLONY/ZÁVĚSY |  |  |  |  |
|  |  |  | stínící technika na okna dle projektu | 1 |  |  |  |
| CENA CELKEM bez DPH |  | 1 098 832,00 |  |
| SLEVA |  | 0,00% | 0,00 |  |
| CENA CELKEM bez DPH | 1 098 832,00 |  |
| DPH 21% |  |  |  | 230 755,00 |  |
| CENA celkem vč. DPH 21% |  |  | 1 329 587,00 |  |

Příloha č. 2 – Etický kodex

- FÉROVÁ HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ

Smluvní strany se tímto společně hlásí k hodnotám férové hospodářské soutěže, vedené etickými postupy a prostředky a odmítají chování mající charakter pletich, zjednávání výhod, přijímání či poskytování úplatků v jakékoliv formě (finanční prostředky, dary, výhody, aj.), a to bez ohledu na skutečnost, dosahuje-li intenzity relevantní z pohledu trestního práva.

- STŘET ZÁJMŮ

Smluvní strany se zavazují předcházet jakémukoliv střetu zájmů při navazování obchodních vztahů, a to v jakékoliv formě, čímž se rozumí zejména propojení členů managementu, ať už na úrovni rodinné, bez ohledu na stupeň příbuzenství, politické, přátelské či jiné. Kromě prokazatelného střetu zájmů se smluvní strany zavazují v maximální možné míře předcházet i vzniku důvodného podezření, které má potenciál, aby dalo vzniknout negativnímu obrazu dotčených v mínění široké veřejnosti.

- PŘIJATELNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY

Smluvní strany se hlásí k hodnotám zajištění důstojných pracovních podmínek osob podílejících se na plnění dle Smlouvy, a to zejména jedná-li se o nízko kvalifikované profese (vyloučeny však nejsou ani jakékoliv jiné skupiny zaměstnanců). Smluvní strany se zavazují zejména striktně dodržovat veškerá ustanovení právních předpisů, která se týkají minimální i zaručené mzdy, bezpečnosti práce, přijatelných pracovních podmínek a poskytování spravedlivé odměny za práci. Součástí společně přejatého závazku je i to, že se smluvní strany vyvarují jakékoliv snahy, ať už zjevné či skryté, která by směřovala k obcházení pracovněprávních předpisů.

- ZÁKAZ DISKRIMINACE A ZAJIŠTĚNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

Smluvní strany se hlásí k hodnotám odsuzujícím diskriminaci v jakékoliv podobě, resp. k hodnotám zajišťujícím rovné příležitosti všech skupin osob bez ohledu na rozdíly mezi nimi, čímž se rozumí zejména potírání nerovného zacházení vznikajícího na základě rasy, etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, přesvědčení či světového názoru. Za nežádoucí a nepřijatelné jednání je považováno rovněž i neposkytování rovných příležitostí ve vedení společnosti a jiných řídících funkcí a při odměňování.

- EKONOMICKÉ ASPEKTY

Smluvní strany se hlásí k hodnotám odsuzujícím jednání nežádoucí z ekonomického hlediska, čímž se rozumí zejména snaha o praní špinavých peněz, snaha o legalizaci nezákonných 
a neetických zisků, důvěryhodnost dodavatele z hlediska sídla podnikání a realizace finančních transakcí (sídlo dodavatele nebo platební instituce, kterou používá, se nesmí nacházet v zemi zapsané na seznamu zemí nespolupracujících daňových jurisdikcí vytvořených Evropskou unií). Dodavatel se zavazuje, že všem svým obchodním partnerům v pod-dodavatelském řetězci zajistí férové smluvní podmínky, tím se rozumí zejména nastavení stejné nebo kratší splatnosti faktur (a její dodržování), jaká je ujednána ve Smlouvě, resp. podpora malých a středních podniků.

- EKOLOGICKÉ ASPEKTY

Smluvní strany se hlásí k hodnotám odsuzujícím jednání nežádoucí z ekologického hlediska, čímž se rozumí zejména jakékoliv jednání, které je v rozporu se správním či trestním právem a jehož cílem, vedlejším efektem či konečným nebo dílčím důsledkem je poškozování životního prostředí v jakékoliv formě, ať už z hlediska ekologické zátěže, udržitelnosti, nežádoucího vlivu na lidský organismus či živou a neživou přírodu, vypouštění zplodin do ovzduší, nebo jakoukoliv obdobnou činnost.

Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů

1)

Název: 		………………………..

Sídlo:		………………………..

Právní forma:		………………………..

Identifikační číslo:		………………………..

Rozsah plnění Smlouvy:		………………………..

2)

Název: 		………………………..

Sídlo:		………………………..

Právní forma:		………………………..

Identifikační číslo:		………………………..

Rozsah plnění Smlouvy:		………………………..

atd. 	……………………….