2021H1190014-3/2023

Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo NPÚ-ÚPS Praha 2021H119 0014/2019

SZ Libochovice, projektová dokumentace obnova SKLENÍKU a přilehlého areálu

uzavřené dne 5. 11. 2019. dle příslušných ustanovení občanského zákoníku mezi:

- Národní památkový ústav

se sídlem Valdštejnské nám. 162/3,

118 01 Praha 1 – Malá Strana

IČ: 75032333	DIČ:  	CZ 7503233 ,

bankovní spojení: XXXX

Zastoupený Mgr. et Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem územní památkové správy v Praze

Správa objektu: XXXX

Zástupce pro věci technické: XXXX

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav,

územní památková správa v Praze,

Sabinova 373/5

130 00 Praha 3

(dále jen „objednatel“)

a

Studio Raketoplán, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 	267163

se sídlem: Nad Jezerkou 1075/13, Praha 4, Nusle PSČ 140 000,

IČO: 056 20 490,

DIČ: CZ056 20 490,

bankovní spojení: XXXX

zastoupený: Ing. arch. Radkem Vaňáčem, tel. XXXX a XXXX, tel. XXXX

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku

## Vzhledem k nově zjištěným skutečnostem na základě provedených průzkumů a z důvodů omezených finančních prostředků pro realizaci je nutné provést změnu rozsahu vypracované projektové dokumentace jejím rozdělením do 2 částí.

## Tím se mění rozsah smlouvy pro vypracování projektové dokumentace k akci „SZ Libochovice, projektová dokumentace OBNOVA SKLENÍKU A PŘILEHLÉHO AREÁLU“ a upravuje se uvedené čl. II. a čl. IV.

II.

Specifikace předmětu dodatku č. 3

## Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu projektové dokumentace (dále jen PD) jejím rozdělením na 2 části. 1.část PD bude řešit partie týkající se oprav havarijního stavu litinových konstrukcí a obnovy historického skleníku s názvem „Obnova skleníku – vybrané litinové části konstrukce“, v 2.části bude obsažena PD pro veškeré zbývající části předmětu VZ „SZ Libochovice, projektová dokumentace OBNOVA SKLENÍKU A PŘILEHLÉHO AREÁLU“.

Obnova Hlavního palmového skleníku bude realizována dle 1.části PD a ostatní části projektu budou realizovány 2.části PD následně v závislosti na množství přidělených finančních prostředků pro realizaci. Návrh řešení byl konzultován s orgány památkové péče a byl jimi v rámci konzultačního dne schválen. Cenová nabídka viz. Příloha č.1.

III.

Cena a platební podmínky

Článek IV bod 1.2. se mění:

z původního:

Cena díla dle SoD NPÚ-ÚPS Praha/420/69763/520/2019 a dodatku č.1

Cena bez DPH		            910.185,-   Kč

DPH				191.138,85 Kč

Cena s DPH		         1.101.323,85 Kč

Odsouhlasená cena za změněné požadavky a změnu rozsahu (viz. Příloha č. 1.)

Aktualizace 2023 bez DPH 	196.500,- Kč bez DPH, 237.765,- s DPH

Celková cena díla dle tohoto Dodatku č. 3

Cena bez DPH		        1.106.685,00 Kč

DPH				232.403,85 Kč

Cena s DPH		         1.339.088,85 Kč

Termín vyhotovení do 60 dnů od nabytí platnosti smlouvy.

IV.

Závěrečná ustanovení

4.1    Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že Dodatek č. 3 podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

4.2	Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 3 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 3 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 3 je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.

4.3	Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/420/69763/520/2019 -2021H119 0014/2019 jsou tímto dodatkem č. 3 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změn.

4.4	Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Její uveřejnění zajistí objednatel.

4.5	Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách XXXX v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Příloha č.1- Cenová nabídka

| V Praze dne …………... 2023 %PODPIS% ………………………………………….. Objednatel | V Praze dne ……………. 2023 ………………………………………….. Zhotovitel |
| --- | --- |