Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

na akci:

„Úprava okna v místnosti skladu, logopedický stacionář Synkova „

Obsah

I.	Smluvní strany a pověření

II.	Předmět dodatku

III.	Cena dodatku

IV. Termín dokončení

Objednatel:  	Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně pod č.26459/2000, rejstřík Pr 8/1

Sídlo:				Zahradníkova 494/2, 602 00 Brno

IČO:				00344648

DIČ:				CZ0034468

Zastoupená: 			Ing. Danem Zemanem, ředitel

Zhotovitel:                		STAVEBNÍ SPOLEČNOST ČÁSLAVA s.r.o.

zaps. v OR vedeném  KS v Brně v oddíle C vl.č. 80810

Sídlo:                          		Tomáškova 21, 615 00 Brno

IČO :                           	02358140, DIČ CZ02358140

Zast.:                                       Pavlem Čáslavou- jednatelem   tel: 606 928 088

Pavlem Čáslavou ml.                 tel: 731 104 075

Bankovní spojení:    		 KB, a.s., pobočka Brno-město, č.ú: 943 944-621/0100;

II. Předmět dodatku č.1

Předmětem tohoto dodatku, ke smlouvě o dílo na akci: „Úprava okna v místnosti skladu, logopedický stacionář Synkova „

podepsané mezi smluvními stranami dne 22.6.2023, je:

1: změna ceny díla : Cena se mění o objednané vícepráce, dle přiloženého položkového rozpočtu/ZL č.1.

2: změna termínu dokončení díla :  termín se prodlužuje o dobu provádění dodatečně objednaných prací..

III. změna ceny díla

Cena díla se zvyšuje o vícepráce vzniklé na základě dodatečných objednávek investora. Vícepráce jsou vyčísleny v rámci samostatného rozpočtu víceprací /ZL č.1 a jejich hodnota činí:

| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 62 830 | CZK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 13 194,30 | CZK |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0,00 | CZK |
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 76 024,30 | CZK |

IV. Termín dokončení díla

Termín se prodlužuje z důvodu větší časové náročnosti plnění dodatečně objednaných prací.

1. prodloužení termínu dokončení díla  do 10.8.2023

Příloha: položkový rozpočet víceprací/ZLč.1

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ SMLOUVY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI

V    Brně      dne                                                                    V Brně dne 30.7.2023

..........................................................	                           ..........................................................

Objednatel                                                                   	zhotovitel

Stavební společnost Čáslava s.r.o.

Pavel Čáslava, jednatel