SMLOUVA O DÍLO

Objednatel: 								Domov pro seniory Pyšely

Zřizovatel: 									Hlavní město Praha

se sídlem:									Náměstí T.G. Masaryka č. 1, 251 67 Pyšely

IČ:				 								70871256

DIČ: 											neplátce

bankovní spojení:							PPP banka, a.s.

č.ú:											2001510001/6000

Zastoupený:									PhDr. Jitkou Plíškovou, ředitelkou

osoby oprávněné jednat ve věcech realizace této smlouvy:

- PhDr.Plíšková Jitka , emailová adresa:ddpysely@systemix.cz, tel. +420 323647232,602147414.

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:		architektonický atelier Arkáda, spol. s.r.o.

se sídlem:		Na Baště sv. Jiří 15, 160 00, Praha 6 Hradčany

IČO:

DIČ:

statutární orgán:	společnost s ručením omezeným

zapsán v obchodním rejstříku	spisová značka: C 55987 vedená u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto:

SMLOUVU O DÍLO

(dále též jako „SoD“ či „smlouva“)

I.

Úvodní ujednání

- Objednatel se zhotovitelem tuto smlouvu uzavírají v důsledku skutečnosti, že nabídka Zhotovitele na provedení díla podle této smlouvy byla objednateli jakožto zadavateli zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce podkroví, I a II.patro,přízemí“ Domova pro seniory Pyšely – projektová dokumentace pro stavební povolení uskutečněném v souladu s § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vybrána jako nejvýhodnější.

- Tato smlouva je uzavírána za účelem zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby „Rekonstrukce  podkroví,I a II patro,přízemí „ Domova pro seniory Pyšely“.

- Zhotovitel zná podmínky a podklady pro zadání, uznává je za rozhodující pro uzavření smluvního poměru, je seznámen s místními poměry staveniště důležitými pro úspěšné provedení všech prací. Zhotovitel zajistí případné další práce, které vyplynou při realizaci stavby a nebyly uvedeny v podmínkách účasti zakázky malého rozsahu.

- Obě osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech realizace smlouvy dle jejího záhlaví (dále jen „oprávněná osoba objednatele“ či společně „oprávněné osoby objednatele“) jsou pověřeny k věcným jednáním za objednatele ve věcech technických týkajících se celkového řešení stavebních a inženýrských objektů stavby a ve věci koordinace provádění díla dle této smlouvy a mohou udělovat zhotoviteli závazné pokyny směřující k provádění díla podle smlouvy, přičemž každá z oprávněných osob je oprávněna tato jednání činit samostatně. Tyto osoby jsou oprávněny činit jménem objednatele právní jednání potřebná k realizaci této smlouvy, jsou – li k tomu oprávněny touto smlouvou, nebo je – li jim uděleno samostatné písemné pověření. V případech, kde se v této smlouvě hovoří o pokynech či žádostech a požadavcích objednatele, je oprávněna tyto činit každá z oprávněných osob objednatele samostatně.

II.

Předmět

- Zhotovitel se zavazuje za podmínek dále uvedených v této smlouvě provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, jehož rozsah a obsah je smluvními stranami dohodnut a popsán v této smlouvě, a objednatel se zavazuje dílo převzít, poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost a zaplatit za dodané výkony sjednanou cenu.

- Dílem se dle této smlouvy rozumí zpracování projektových dokumentací a souvisejících činností pro stavbu „Rekonstrukce podkroví, I a II patro, přízemí“ Domova pro seniory Pyšely“, v rozsahu:

  - Dokumentace k žádosti o stavební povolení (DSP) bude vypracována v přibližném rozsahu a členění dle čl. III. Honorářového řádu ČKA v přizpůsobení danému zadání jako podklad pro jednání s dotčenými orgány státní správy a pro stavební řízení a bude osahovat:

- Dokumentace dotčených prostor

- Rozsah a obsah projektové dokumentace bude odpovídat Příloze č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Rozsah a obsah jednotlivých částí bude přiměřený druhu a významu stavby.

- Průkaz energetické náročnosti budovy.

- Činnosti:

- v součinnosti s inženýrskou organizací účast při projednání dokumentace s orgány památkové péče, OHES, HZS a odb. dopravy.

- V součinnosti s inženýrskou organizací zpracování připomínek a změn vyplývajících z projednání projektu v průběhu stavebního řízení a z podmínek stavebního povolení.

  - Projekt pro provádění stavby (DPS) bude zpracován na základě dokumentace pro stavební povolení a připomínek dotčených orgánů ve stavebních řízení a bude obsahovat:

- projekt organizace výstavby, vč. harmonogramu realizace rekonstrukce;

- v součinnosti s inženýrskou organizací zpracování připomínek a změn vyplývajících z projednání projektu v průběhu stavebního řízení a z podmínek stavebního povolení;

- dohled autora nad dodržením architektonické a celkové koncepce v souladu s projektem přikládaným ke stavebnímu povolení.

  - Podklady pro výběr zhotovitele stavby (DVZ) bude zpracována v souladu se zákonem        č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který stanový podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.

- Zadávací dokumentace pro stavební objekt

- projektová dokumentace stavby;

- technická specifikace a technické a uživatelské standarty stavby

- rozpočet - výkaz výměr, slepý rozpočet ,

na jednotlivé úseky :

a/ podkroví

b/ II.patro

c/ I. patro

d/ přízemí

a dále bude souhrnný výkaz na celou zakázku komplexně.

- Zadávací dokumentace pro úpravu vnějších povrchů v areálu

- projektová dokumentace stavby;

- technická specifikace a technické a uživatelské standarty stavby

- rozpočet - výkaz výměr, slepý rozpočet,

na jednotlivé úseky :

a/ podkroví

b/ II.patro

c/ I. patro

d/ přízemí

a dále bude souhrnný výkaz na celou zakázku komplexně.

- Činnosti:

- v součinnosti s inženýrskou organizací spoluúčast při vypracování podkladů k formulaci závazných technických podmínek pro výběr zhotovitele stavby a spolupráce při výběru zhotovitele stavby vč. zpracování vysvětlení zadávacích podmínek týkající se předmětu plnění dle této smlouvy, a to při respektování lhůt dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;

- výkaz výměr a orientační rozpočet v položkách třídníku stavebních konstrukcí a prací (TSKP) včetně číselného kódu položek v elektronické formě souboru programu Excel bude  rozpracován jednak  samostatně na jednotlivé stavební úseky :

a/ podkroví

b/ II.patro

c/ I. patro

d/ přízemí

a dále bude souhrnný výkaz na celou zakázku komplexně.

- Dílo bude zpracováno na základě vzájemných uznaných výchozích technických podkladů:

- půdorysy stávajícího stavu přízemí  vč. svislých řezů a pohledů (výkresy z archivu stavebního úřadu);

- výkresy původní dokumentace pro stavební povolení (2. patro a podkroví) z roku 2003.

- Zhotovitel je povinen provést dílo tak, aby umožnilo účelné vynaložení finančních prostředků a účelné dispoziční, objemové i technické řešení při provádění stavby s cílem dosažení maximální kvality a efektivnosti řečení včetně potřebné koordinace a plnění dalších veřejných zakázek z díla vycházejících.

- Dílo bude zpracováno dle následujících technických podmínek pro objednavatele závazných:

  - DSP budou zhotovitelem provedeny v rozsahu příslušných ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (případně vyhl. 146/2008 Sb.), v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami, technickými podmínkami Ministerstva dopravy, technickými a kvalitativními podmínkami a dle pokynů objednatele v běžných materiálových kvalitativních a kvantitativních středních standardech.

  - v případě provádění díla prostřednictvím třetí osoby zhotovitel objednateli odpovídá, jako kdyby dílo prováděl sám;

  - místo plnění: Domov pro seniory Pyšely, Náměstí T.G. Masaryka č. 1, 251 67 Pyšely, osoba oprávněná k převzetí díla: osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této smlouvy uvedená v záhlaví smlouvy nebo jí pověřená osoba;

  - dílo nesmí obsahovat obchodní jména konkrétních výrobků nebo materiálů;

  - dokumentace předávaná v českém jazyce v počtu v listinné podobě

- DSP 		6 vyhotovení

- DPS		6 vyhotovení

- DVZ		3 vyhotovení

a dále dvě vyhotovení DSP, DPS, DVZ v digitální formě na CD bude ve formátu výkresů:*.dwg,*.pdf, formát textů: *doc., *.pdf, formát rozpočtů:*.xls,, formát dokladové části:*jpg nebo *.pdf;

III.

Doba plnění

- Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v této smlouvě sjednaných zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí a v dohodnuté době.

- Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla ihned po podpisu této smlouvy posledním z účastníků smlouvy. Zhotovitel je povinen řádně dokončit a předat objednateli jednotlivé části díla specifikované v čl.  II. této smlouvy nejpozději v dále uvedených termínech:

  - Dokumentace k žádosti o stavební povolení (DSP)

16 týdnů od podpisu smlouvy :                                                         do           2.10.2017  .

  - Dokumentace pro provádění stavby	(DPS)

24 týdnů od podpisu smlouvy. / vč. výkaz výměr, slepý rozpočet/ : do     24.11.2017

  - Podklady pro výběr zhotovitele stavby (DVZ)

24 týdnů od podpisu smlouvy./ vč. výkaz výměr, slepý rozpočet/:   do    24.11.2017.

- Podstatným porušením smlouvy je i nedodržení termínů dle odst. 2 bod 2.1. – 2.3. tohoto článku smlouvy zhotovitelem a objednatel je oprávněn v případě porušení těchto smluvních povinností od smlouvy odstoupit.

- O dokončení a předání plnění dle odst. 2 bod 2.1. – 2.3. tohoto článku sepíší smluvní strany vždy datovaný předávací protokol.

- Bude-li mít předmět díla, nebo jeho jednotlivé části po dokončení v době předání ze strany zhotovitele jakékoliv zjevné vady, může jej objednatel převzít s výhradami. Objednatel je podle své volby oprávněn odmítnout převzetí předmětu díla nebo jeho části, v situaci, kdy se bude jednat o vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání naplnění účelu této smlouvy.

- Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2609 občanského zákoníku o svépomocném prodeji se v případě prodlení objednatele s převzetím kterékoliv části Předmětu díla nepoužije.

IV.

Cena za dílo

- Celková cena za dílo je smluvními stranami sjednána dohodou v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

- Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II této smlouvy činí dle cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou č. 1 této smlouvy celkem:

| Cena celkem bez DPH | 494 000 Kč |
| --- | --- |
| DPH 21 % | 103 740 Kč |
| Cena celkem vč. DPH | 597 740 Kč |

- Výkaz prací – kalkulace ceny jednotlivých druhů dokumentace jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

- Sjednaná cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Zhotovitel tímto potvrzuje, že dohodnutá celková cena díla pokrývá veškeré práce nezbytné pro kvalitní provedení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně pojištění veškerých rizik a vlivů během jeho provádění, veškerých správních poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním díla.

- Cenu je možné překročit v případě, že v průběhu plnění zakázky dojde k takovým koncepčním a technickým změnám projektu rekonstrukce, které mají vliv na objem činností bez změny rozsahu služeb nebo na lhůtu plnění předpokládanou objednatelem. Pro úpravu ceny bude provedena individuální kalkulace, ve kterou budou použity příslušné jednotkové ceny. Tyto úpravy budou sjednány písemnými dodatky jako změny smlouvy a budou vždy činěny v souladu se zákonem.

- Cenu je možné snížit v případě, že v průběhu plnění zakázky dojde k takovým organizačně-technickým změnám předmětného, které mají vliv na objem činnosti nebo na lhůtu plnění předpokládanou objednatelem. Pro úpravu ceny bude provedena individuální kalkulace.

- Veškeré vícetisky projektové dokumentace, které budou nutné pro výkon inženýrské činnosti (tj. dokumentaci nad rámec dokumentace smluvně dohodnuté k předání objednateli v listinném provedení) si zajistí zhotovitel a její cenu zahrne do nabídky na inženýrskou činnost.

- Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu ke zhotoviteli nepoužije.

- Zhotovitel touto smlouvou také přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 občanského zákoníku, proto, nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podle této smlouvy podstatně ztěžuje, není zhotovitel oprávněn obrátit se na soud, aby podle svého uvážení rozhodl o spravedlivém zvýšení ceny za dílo sjednané touto smlouvou, anebo o zrušení této smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají.

- Smluvní strany si ujednaly, že cena za dílo sjednaná touto smlouvou nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kurzových změn.

V.

Platební podmínky

- Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla dle článku IV odst. 2 této smlouvy bude provedena na základě řádně vystavených daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavovaných zhotovitelem samostatně pro jednotlivé části ceny za dílo takto:

  - První platba bude uhrazena na základě faktury a předávacího protokolu po předání všech pravomocných stavebních povolení a případně dalších rozhodnutí a všech ověřených DSP dle čl. II. odst. 2.1. a 5.5. této smlouvy objednateli

  - Druhá platba bude uhrazena na základě faktury a předávacího protokolu po předání všech DPS dle čl. II. odst. 2.2. a 5.5. této smlouvy objednateli.

  - Třetí platba bude uhrazena na základě faktury a předávacího protokolu po předání všech DVZ dle čl. II. odst. 2.3. a 5.5. této smlouvy objednateli.

- Daňový doklad (fakturu) zhotovitel doručí objednateli vždy ve dvojím vyhotovení do 15 dnů od vzniku práva fakturovat včetně protokolu o předání a převzetí příslušné části díla bez vad, které nebrání užívání příslušné části díla (oba doklady opatřené podpisy osob oprávněnými jednat za smluvní strany uvedenými v záhlaví smlouvy). Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli a za den zaplacení bude považován den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

- Každý daňový doklad - faktura zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu podle účinných právních předpisů, obsahovat požadavek na způsob provedení platby, bankovní spojení, datum splatnosti 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli, formou a obsahem musí odpovídat zákonu o účetnictví v účinném znění a zákonu o dani z přidané hodnoty v účinném znění a musí mít náležitosti obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku a současně každá faktura musí obsahovat číslo smlouvy, na jejímž základě bylo plněno.

- V případě, že nebude mít jakákoliv faktura vystavená zhotovitelem náležitosti podle zákona či této smlouvy nebo bude obsahovat údaje chybné či rozporné s touto smlouvou, je objednatel oprávněn takovou fakturu zhotoviteli odeslat před termínem splatnosti poštou zpět k přepracování, přičemž tímto odesláním se ruší lhůta její splatnosti a objednatel není v prodlení se zaplacením dlužné částky. Lhůta splatnosti počne běžet znovu nejdříve dnem doručení nového řádně opraveného daňového dokladu.

- Veškeré platby v souvislosti s prováděním díla budou prováděny výhradně v české měně (CZK).

- Daň z přidané hodnoty bude zhotovitelem účtována v sazbě určené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného plnění.

- Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla.

VI.

Povinnosti a práva smluvních stran

- Povinnost zhotovitele:

  - Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v této smlouvě sjednaných zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí a v dohodnuté době dílo specifikované v čl. II. této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat účinné obecně závazné právní předpisy, technické normy, technické podmínky Ministerstva dopravy, technické a kvalitativní podmínky a dále respektovat veškeré pokyny objednatele, učiněné osobami oprávněnými jednat za objednatele uvedenými v záhlaví smlouvy nebo jinou osobou pověřenou písemně objednatelem. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů udělených mu osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace smlouvy k provedení Díla. Smluvní strany si ujednaly, že se           § 2594 odst. 3 občanského zákoníku nepoužije.

  - V případech, kdy bude při provádění díla nutná součinnost objednatele, oznámí zhotovitel této osobě tuto potřebu v dostatečném předstihu, vždy nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že nebude součinnost objednatele včasně poskytnuta, má zhotovitel právo přerušit provádění díla do jejího poskytnutí, je-li poskytnutí součinnosti objednatele nutné; zhotovitel není v takovém případě oprávněn zajistit si náhradní plnění součinnosti objednatele ani odstoupit od této smlouvy ve smyslu § 2591 občanského zákoníku. § 2595 občanského zákoníku se nepoužije.

  - Zhotovitel je povinen striktně dodržovat požadavky a podmínky uvedené v této smlouvě včetně všech příloh.

  - Zhotovitel je povinen všechny výkresy označovat odpovídajícím způsobem jménem akce, jménem zhotovitele, datem vypracování a daty a stručnými popisy změn,

  - Zhotovitel je povinen průběžně udržovat aktuální seznam dokumentů, včetně revizí těchto dokumentů.

  - Zpracování projektové dokumentace musí probíhat v koordinaci s dalšími připravovanými projekty a stavbami v areálu.

  - Projektová dokumentace bude zpracována dle aktuálních ČSN, zákonů, vyhlášek, technických podmínek a dalších souvisejících předpisů platných v době zpracování dokumentace. Jednotlivé stupně projektové dokumentace budou zpracovány v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění. Podrobně bude zpracována část projektu „Zásady organizace výstavby“ s plánem postupu výstavby tak, aby při realizaci stavby byl zachován provoz převážné části budovy.

- Povinnost a práva objednatele

  - Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo specifikované v čl. II. této smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu díla.

  - Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Za tím účelem je zhotovitel povinen zpřístupnit na žádost objednatele jakoukoliv část díla v jakékoliv fázi zhotovení v jakýchkoliv svých provozovnách a jiných prostorech. Zjistí-li se, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími pro něho ze smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli odstranění vady vzniklé vadným prováděním a provádět dílo řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

VII.

Podklady k provedení díla

- Zhotovitel prohlašuje, že mu byly objednatelem před podpisem této smlouvy poskytnuty veškeré nezbytné podklady k provedení díla.

- Zhotovitel prohlašuje, že k okamžiku podpisu této smlouvy:

  - jím byly prověřeny místní viditelné podmínky na místě provádění budoucí stavby, ze které vychází předmět této smlouvy a že tyto podmínky jsou pro provedení díla vyhovující;

  - je osobou zcela odborně způsobilou a znalou k provedení díla dle smlouvy, a že mu nejsou známy jakékoliv další skutečnosti, jež by mohly být důvodem k navýšení ceny.

- Zhotovitel bere na vědomí, že není oprávněn přerušit provádění díla a dodatečně požadovat navýšení sjednané celkové ceny díla za provedení díla uvedené v této smlouvě v případě, kdy se ukáže některé z jeho prohlášení uvedených v předchozím odstavci jako nepravdivé.

VIII.

Kontrola provádění díla

- Zhotovitel je povinen svolávat pravidelné výrobní výbory za účasti oprávněných osob objednatele ve věcech realizace dle této smlouvy, a to minimálně 1x za dva týdny v průběhu provádění díla. Zhotovitel v koordinaci s objednatelem je povinen zvát na výrobní výbory i příslušné orgány státní správy, dotčené organizace, budoucí provozovatele a správce dotčených objektů, pokud řešení předmětu díla vyžaduje jejich přítomnost. Z těchto jednání je zhotovitel povinen pořizovat datované písemné zápisy.

- Zhotovitel má povinnost zapracovat připomínky objednatele učiněné na pravidelných výrobních výborech do dokumentace nejpozději do následujícího výrobního výboru; porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností zhotovitele podle této Smlouvy.

- Projednání dokumentace nenahrazuje výstupní kontrolu zhotovitele a nezbavuje zhotovitele jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a proveditelnost.

- Porušení kterékoli povinnosti uvedené v tomto článku smlouvy bude považováno za podstatné porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy.

IX.

Provádění díla

- Projektová dokumentace jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a jejich dílčích částí musí být zpracována autorizovanými osobami v příslušném oboru ve smyslu zákona č.  360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

- Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k zhotovení díla a že disponuje sám i s případnými subdodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou ke zhotovení díla nezbytné.

- Zpracování projektové dokumentace musí probíhat v souladu s přílohami této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých nebo na nevhodnou povahu pokynů k provedení díla udělených mu osobou oprávněnou jednat za objednatele.

- Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu:

  - Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu způsobenou porušením právních povinností vyplývajících z právních předpisů technických nebo jiných norem nebo porušením této smlouvy při provádění díla, vč. nedodržení termínů stanovených touto smlouvou.

  - Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo bude provedeno v řádné kvalitě a dílo bude splňovat požadavky závazných technických norem či technických a kvalitativních podmínek.

- Porušení kterékoli povinnosti uvedené v tomto článku bude považováno za podstatné porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy.

X.

Předání a převzetí díla

- Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným a včasným ukončením a předáním jednotlivých částí předmětu díla bez vad objednateli.

- O předání a převzetí díla podle čl. II smlouvy – po částech a ve lhůtách dle čl. III smlouvy - budou mezi smluvními stranami podepsány předávací protokoly. Objednatel má právo odmítnout dílo nebo jeho části převzít pro vady.

- Písemný protokol o předání příslušné části díla dle tohoto článku smlouvy zajistí zhotovitel, písemný protokol o vrácení příslušné části díla dle tohoto článku smlouvy k dopracování zajistí objednatel.

- Náležitosti protokolu o předání a převzetí části díla:

  - údaje o zhotoviteli a objednateli,

  - popis předávané části díla, které je předmětem předání a převzetí,

  - vyjádření osoby oprávněné jednat za objednatele ve věci realizace dle této smlouvy, zda danou část díla přebírá nebo nepřebírá,

  - v případě převzetí předmětu části díla i v případě drobných vad zjištěných při kontrole  - soupis těchto drobných vad s termíny jejich odstranění.

- Náležitostmi protokolu o vrácení příslušné části díla k dopracování je soupis zjištěných vad.

- Objednatel je oprávněn oznámit vady kterékoliv části díla bez sankce podle § 2112 odst. 1 občanského zákoníku nejpozději do 60 dní ode dne podpisu protokolu o provedení díla nebo v případě vady skryté ode dne jejího zjištění. Volba nároků z vadného plnění podle § 2106 občanského zákoníku objednateli náleží, sdělí-li ji ve shodné formě jako oznámení vad nejpozději do 30 dnů od oznámení vad. V opačném případě má objednatel práva z vad podle § 2107 občanského zákoníku. Neodstraní-li v takovém případě zhotovitel vadu ve lhůtě podle tohoto článku, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny za dílo nebo právo odstoupit od této smlouvy a současně má právo zajistit odstranění vady prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele.

- Zhotovitel je povinen odstranit vady Předmětu díla ve lhůtě sjednané mezi smluvními stranami písemnou dohodou. V případě neuzavření této dohody je zhotovitel povinen odstranit vady díla ve lhůtě do 4 pracovních dnů.

XI.

Záruka za jakost, vady díla

- Záruční doba na dílo, resp. její jednotlivé části, se sjednává v délce 10 let, přičemž záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání díla dle čl. X. v rozsahu čl. II. této smlouvy. Pokud v průběhu záruční doby ještě před vlastní realizací staveb dojde ke změně technických norem či změně předpisů, záruka se v tomto případě na takto specifikovanou část díla nevztahuje.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude oznamovat vady díla dle čl. X. a XI. této smlouvy písemně prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla zhotovitele či datovou zprávou do datové schránky zhotovitele. Oznámení vad je možné učinit rovněž elektronickou poštou, přičemž v tomto případě je nutné nejpozději do 3 dnů od oznámení zaslat zhotoviteli písemné potvrzení tohoto oznámení prostředky dle věty předchozí. V takovém případě se vada považuje za oznámenou již okamžikem oznámení elektronickou poštou.

- Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost DSP, DPS, DVZ s podmínkami definovanými touto smlouvou.

- Pokud činností zhotovitele nebo v důsledku nesprávné či neúplné DSP, DPS, DVZ dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze stavebního zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících ze smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

- Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj část projektové dokumentace provádějí.

- Vady lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž odeslání písemného ohlášení vad objednateli v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněné.

- V případě oprávněných a řádně uplatněných vad díla má objednatel podle charakteru a závažnosti vady právo požadovat:

  - odstranění vady opravou, je-li to možné a účelné, ve lhůtě stanovené objednavatelem,

  - přiměřenou slevu z celkové ceny díla.

- Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad třetí, odborně způsobilou osobu, a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré jím prokázané účelně vynaložené náklady s tím spojené; odstraněním vady prostřednictvím třetí osoby není dotčena odpovědnost nebo záruka zhotovitele za jiné vady díla. Odstraněním vady prostřednictvím této třetí osoby nezaniká odpovědnost zhotovitele za škody způsobené v souvislosti s vadou.

- V případě, že v době do pěti let ode dne předání a převzetí díla dojde na vyhotoveních projektové dokumentace předaných objednateli ke ztrátě čitelnosti nebo vyblednutí, je zhotovitel povinen na požádání objednatele mu předat samostatně náhradní výtisk formou vícetisku za úhradu plánografických prací.

XII.

Zajištění závazku

- Smluvní strany si pro případ porušení smluvené povinnosti ujednávají smluvní pokuty v podobě, jak je upravují následující odstavce smlouvy. Ani jedna ze smluvních stran ujednané smluvní pokuty nepovažuje za nepřiměřené s ohledem na hodnotu jednotlivých utvrzovaných smluvních povinností.

  - V případě prodlení zhotovitele s touto smlouvou, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z příslušné části ceny díla za každý i započatý den prodlení za každý jednotlivý dílčí termín plnění samostatně, vyjma případu uvedeného v bodě 1.3. tohoto odstavce.

  - Za nedodržení dohodnutých termínů odstranění záručních vad je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a za každý i započatý den prodlení.

  - V případě prodlení zhotovitele s termíny uvedenými v čl. III odst. 2 bod 2.1., 2.2. a 2.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a za každý jednotlivý dílčí termín plnění samostatně.

- V případě pozdního uhrazení fakturované ceny díla objednatelem zaplatí objednatel zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.

- Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut je 30 dnů od data doručení písemného vyúčtování příslušné smluvní straně a za den zaplacení bude považován den odepsání fakturované částky z účtu příslušné smluvní strany ve prospěch účtu, který bude uveden ve vyúčtování.

- Sjednáním smluvních pokut podle tohoto článku smlouvy odstavce není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklé z porušení povinností utvrzovaných smluvní pokutou, a to i ve výši přesahující sjednanou smluvní pokutu. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

- Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst ve smyslu ust. § 1982 a násl. občanského zákoníku proti i nesplatné pohledávce zhotovitele na úhradu ceny za dílo.

XIII.

Vlastnictví díla a závazek mlčenlivosti

- Vlastnictví díla

  - Vlastníkem díla je od počátku zhotovitel. Předáním a převzetím jednotlivých částí díla objednatelem dle této smlouvy se vlastníkem těchto převzatých částí díla stává objednatel.

  - Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo (ani jeho část), které je předmětem této smlouvy, třetí osobě k jakémukoliv využití bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

- Závazek mlčenlivosti

  - Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o objednateli a jeho záměru a jiných zájmech při plnění této smlouvy dozvěděl, pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro splnění předmětu této smlouvy nebo k jejich poskytnutí objednatel nedal svůj výslovný souhlas. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění zhotovitele poskytnout dokumenty týkající se díla nebo sdělovat údaje týkající se díla advokátům, daňovým poradcům, auditorům či jiným osobám vázaným na základě zvláštního právního předpisu povinností mlčenlivosti. Tyto osoby však musí být na povinnost mlčenlivosti upozorněny.

  - Zhotovitel je oprávněn uvedené dokumenty a údaje poskytnout a sdělit rovněž svým zaměstnancům a subdodavatelům pověřeným k plnění předmětu této smlouvy, pokud se tito zaměstnanci a subdodavatelé zaváží k mlčenlivosti a utajení údajů za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny v této smlouvě.

- Licenční ujednání

  - Zhotovitel uděluje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít v rozsahu stanoveném touto smlouvou (dále jen „výhradní licence“), včetně nakládání s dílem pro účely provedení autorského dozoru ve smyslu stavebního zákona s tím, že objednatel není povinen poskytnutou výhradní licenci využít. Za účelem odstranění jakýchkoli pochybností se autorským dílem architektonickým pro účely této smlouvy rozumí ty části díla popsané v rámci čl. II odst. 2 této smlouvy, které lze ve smyslu zákona o autorských právech za autorské dílo považovat, a to pro účely vypracování dalších fází architektonického autorského díla a pro jeho provedení. Odměna za licenci je součástí celkové nabídkové ceny dle této smlouvy.

XIV.

Předčasné ukončení závazku

- Tato smlouva může být ukončena na základě písemné dohody obou smluvních stran.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv svou smluvní povinnost způsobem, který smluvní strany podle této smlouvy považují za podstatné porušení smlouvy, vůči jim oběma.

- Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, bude-li zahájeno insolvenční řízení proti zhotoviteli.

- Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení jeho písemného oznámení zhotoviteli v případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 2 a 3 tohoto článku smlouvy;

- Ujednáními tohoto článku smlouvy není dotčeno oprávnění kterékoli smluvní strany odstoupit od smlouvy za předpokladu, že jakékoliv jiné porušení smluvní povinnosti jinou smluvní stranou bude možno považovat za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 občanského zákoníku.

- Pokud by se smluvní strany dohodly na ukončení této smlouvy písemnou dohodou, popř. kdyby došlo k odstoupení od této smlouvy před provedením díla, zavazují se smluvní strany provést protokolárně inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených zhotovitelem k datu, kdy došlo k nabytí účinnosti takového ukončení závazku.

XV.

Pojištění

- Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn min. na částku 1.000.000,- Kč za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám při plnění smlouvy, přičemž se zhotovitel zavazuje mít tuto pojistnou smlouvu platnou po celou dobu plnění díla dle této smlouvy, přičemž zhotovitel pojistnou smlouvu v kopii objednateli předložil před podpisem této smlouvy.

XVI.

Závěrečná ujednání

- Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybné realizaci předmětu plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu plnění potřebné. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v souladu s právními předpisy a závaznými i doporučenými technickými normami.

- Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené smlouvy v Registru smluv podle zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv.

- Práva a povinnosti smluvních stran založená touto smlouvou se ve věcech jí výslovně neupravených řídí občanským zákoníkem.

- Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněními osobami obou smluvních stran.

- Ujednání této smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do smlouvy doplněno.

- Tato smlouva může být měněna jen písemnými pořadově číslovanými dodatky, které budou podepsány oprávněnými osobami všech smluvních stran.

- Smluvní strany se dohodly, že u zásilek odeslaných prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb se § 573 občanského zákoníku nepoužije.

- Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené smlouvy.

- Tato smlouva je vyhotovena v (5) pěti stejnopisech s povahou originálu, z nichž objednatel obdrží (3) tři vyhotovení a zhotovitel (2) dvě vyhotovení.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

  - Příloha č. 1 – Výkaz prací – kalkulace ceny

V Pyšelech dne	……………						V Pyšelech dne …………….

Za objednatele: 										Za zhotovitele: